**SUNUŞ**

Ülkemizde kamu yönetimi, merkezi ve yerinden yönetim olarak ikiye ayrılmıştır. Bir yerinden yönetim kuruluşu olan İl Özel İdareleri, il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali açıdan özerk kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlardır.

Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yönetimde etkinliği ve verimliliği temel alan, geleceğe yönelik hızlı kararlar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma ve değişime uyum sağlama gibi yeniden yapılanma süreci çerçevesinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5286 sayılı Kanunla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kaldırılarak köye yönelik hizmetlerin İl Özel İdarelerine devrinden sonra İl Özel İdareleri yepyeni bir yapıya kavuşmuş olup, bu bağlamda İl Özel İdarelerinin görev ve yetkileri artırılmıştır. Milli Eğitim, Sağlık, Tarım, Çevre, Sanayi ve Ticaret, Bayındırlık, Kültür, Spor, Sosyal Hizmetler, Acil Afet, İmar, Yol, Su, Kanalizasyon gibi birçok görevler İl Özel İdarelerine verilmiştir.

İl Özel İdaremizin çok kısıtlı imkanlarına rağmen bir çok hizmet ve faaliyet gerçekleştirilmiştir. Birliklerin kanuni bir alt yapıya kavuşturulmasıyla KÖYDES gibi çok önemli bir projenin başarıyla uygulanması sonucu köylerimiz adeta yeni bir yapıya bürünmüştür. 2013 yılında KÖYDES projesi kapsamında ilimiz için ayrılan toplam 12.042.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup; gönderilen ödeneğin tamamı ilgili birlik hesaplarına aktarılmıştır. KÖYDES kanalıyla geçekleştirilen hizmetlerde İl Özel İdaresi personellerinin üstün gayret ve çabaları, çalışmaların olumlu netice vermesinde etken olmuştur.

Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 2013 yılı bütçe hedefleri ve çalışma planları yeni yapılanma süreci içerisinde yeni bir anlayışla yapılmış olup, İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve İl Özel İdaresi teşkilatı uyum içerisinde bu çalışmaları azami tasarruf ilkeleri çerçevesinde tamamlamıştır.

2013 mali yılı sonu itibariyle; Vergi Gelirleri 24.201,60TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.212.681,77TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler 76.933.548,50TL, Diğer Gelirler 16.878.716,36TL, olmak üzere toplam 97.049.148,23TL gelirimiz olmuştur.

2013 mali yılı sonu itibariyle; Personel giderleri (mülga köy hizmetleri personeli dahil) 24.354.860,71TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine 4.472.842,43 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 24.471.449,53TL, Faiz Giderlerine 112.011,73TL, Cari Transferlere 3.822.814,57 TL, Sermaye Giderlerine 18.254.962,85 TL, Sermaye Transferlerine 138.464,00 TL olmak üzere toplam harcama miktarı 75.627.405,82 TL olarak gerçekleşmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince hazırlanan 2013 yılı Gümüşhane İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu’nu İl Genel Meclisimizin takdirine sunar, raporda yer alan çalışmaların gerçekleşmesinde büyük çaba gösteren İl Genel Meclisi Üyelerine, İl Özel İdaresinin tüm çalışanlarına, İl Müdürlüklerimize ve her türlü desteği esirgemeyen saygıdeğer halkımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

**Dr.** **Yusuf MAYDA**

**Vali**

**2013 YILI GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU**

**İÇİNDEKİLER**

**I-GENEL BİLGİLER**

* 1. Misyon ve Vizyon
  2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
  3. İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı
2. Teşkilat Yapısı
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4. İnsan Kaynakları
5. Sunulan Hizmetler
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D-Diğer Hususlar

**II-AMAÇ VE HEDEFLER**

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

C-Diğer Hususlar

**III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2-Temel mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

4-Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

**IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

A-Üstünlükler

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

**V-ÖNERİ VE TEDBİRLER**

**I-GENEL BİLGİLER**

**A-Misyon ve Vizyon**

**Misyonumuz**

Gümüşhane’de kişi, kamu kurum ve kuruluşların beklentileri yönünde, stratejik planla belirlenen hedefler doğrultusunda yasalarla İl Özel İdaresine verilen tüm kamu hizmetlerini katılımcılık, etkinlik, saydamlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yerine getirmek,

Bütçe imkanları ölçüsünde stratejik plan kapsamındaki hedeflere ulaşılması doğrultusunda çalışmalar yapmak ve uygulamaktır.

**Vizyonumuz**

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını benimsemiş, kırsal kalkınmaya önem veren hizmet sunumunda kaliteyi esas alarak sürekli gelişmeyi ve yeniliği ilke edinen,

Karar alma ve uygulamada sorumluluk duygusu veren,

Faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunan,

Yapılan tüm faaliyetlerin sonuçlarından sorumluluk hissi duyan,

Bütün vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda yasalarla belirlenen ölçüler çerçevesinde hizmet sunabilen

Vatandaşların hizmetlere kolayca ulaşabilirliğini etkin olarak sağlayan,

Yapılan hizmetlerde yeni yönetim modellerini uygulayabilen,

Sonuç olarak Gümüşhane’yi insanların severek yaşadıkları bir il haline getirmektir.

**B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

İl Özel İdaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin hizmetlerin il sınırları içinde,

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl çevre düzeni planı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni planı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl Özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet

sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumlarına uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

**C-İdareye İlişkin Bilgiler**

**1-Fiziksel Yapı**

İl Özel İdaresi; İl Merkezinde Cumhuriyet Caddesinde bulunan 3 katlı bina ile yine il merkezinde Yeni Mahallede bulunan 2 adet binada hizmet vermektedir.

**2- Teşkilat Yapısı**

Gümüşhane İl Özel İdaresi; Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Tarım Hizmetleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Encümen Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliğinden oluşmaktadır.

**TEŞKİLAT ŞEMASI**

**3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

Tüm birimlerimizde Internet bağlantılı bilgisayarlar bulunmaktadır. Bütçe ve muhasebe işlemleri İçişleri Bakanlığının hazırlatmış olduğu yazılım üzerinden gerçekleştirilmektedir.

**4- İnsan Kaynakları**

**5-Sunulan Hizmetler**

**5/1 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU**

1. 6 adet tam zamanlı sözleşmeli Mühendis alımı yapıldı,
2. 1 Adet kısmi zamanlı sözleşmeli Avukat alımı yapıldı.

**3**- 1 Kişi Mahalli seçimler nedeniyle istifa etmiştir.

1. 2 Kişi askerlik nedeniyle ücretsiz izine ayrıldı.
2. 10 kişi naklen tayinle başka kurumlara atanmıştır.
3. 10 işçi emeklilik nedeniyle idaremizden ayrılmıştır.
4. 4 adet atama iptali yapılmıştır.
5. Norm kadro esaslarına uygun olarak 73 adet işçi kadrosu (Usta Başı, Usta, Operatör, Şoför, Yağcı ve Düz işçi) ihdas edilmiş ve sınav işlemleri başlatılmıştır.
6. Öğrenim değişikliği nedeniyle 4 kişiye intibak yapılmıştır.
7. 30 Kişinin asalet tasdiki yapılmıştır.
8. 6 kişiye derece, 15 kişiye ise kademe ilerlemesi yapılmıştır.
9. 1 adet engelli memur alımı yapılmıştır.
10. Sayıştay raporuna istinaden Sağlık İşleri Müdürlüğü iptal edilerek yerine Bilgi İşlem Müdürlüğü kadrosu ihdas edilmiştir.
11. 1 adet Yazı İşleri Müdürlüğü, 1 adet Encümen Müdürlüğü ve 1 adet İç Denetçi kadrosu ihdas edilmiştir.
12. Aday memurlara, Temel Eğitim ve hazırlayıcı eğitim verildi.
13. 63 Kişiye kurs ve eğitim semineri verildi. (İlk yardım, Sayıştay denetimi, Personel, Mali işlemler)
14. 1659 Gelen 845 Giden evrak oldu.
15. 274 Adet Onay-görüş yazısı yazıldı.
16. 396 kişiye izin-rapor işlemi yapıldı.
17. 37 Acil Afet Müdürlüğü Personeline aylık maaş işlemi(12 Ay) yapıldı.
18. 5 Sözleşmeli personelin aylık maaş işlemi (6 Ay) yapıldı.
19. 21 İl Özel İdare memuruna aylık maaş işlemi (12 Ay) yapıldı.
20. 25 İl Özel idare işçisine aylık maaş işlemi (12 Ay) yapıldı.
21. 15 Mülga Köy Hizmetleri memurlarına aylık maaş işlemi (12 Ay) yapıldı
22. 214 Mülga Köy Hizmetleri işçisine aylık maaş işlemi (12 Ay) yapıldı.
23. 22 Stajyer Öğrenciye aylık maaş işlemi (3 Ay) yapıldı.
24. İdaremize ait 38 Adet Lojmanla ilgili olarak giriş, çıkış, tahsis ve talep işlemleri yapılmıştır.
25. 11 kişi disiplin kurulana sevk edilmiş, 2 kişi uyarma, 4 kişiye kınama, 5 kişiye de yevmiye kesimi cezası verilmiştir.
26. 25.982.168,30TL Müdürlüğümüzce bütçe gideri yapıldı.

**BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Yurt içi geçici görev yollukları (Valilik)** | **5.492,50** |
| **Diğer yasal giderler** | **8.380,61** |
| **Posta ve Telgraf giderleri** | **15.000,00** |
| **Yurt içi geçici görev yollukları** | **18.191,08** |
| **Yurt içi sürekli görev yollukları** | **9.009,72** |
| **Kurslara katılma ve eğitim giderleri** | **12.258,00** |
| **Diğer giderler Toplamı** | **68.331,91** |

**GENEL TOPLAM:**  **25.982.168,30 TL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **29- MEVCUT MEMUR KADRO CETVELİ** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **S.No** | **Sınıfı** | **Ünvanı** | | | | | **Adet** | **Derece** | **Dolu** | **Boş** |
|
| 1 | G.İ.H | Genel Sekreter | | | | | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | G.İ.H | Genel Sekreter Yrd. | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | G.İ.H | İl Özel İdare Müdür Yrd. | | | | | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | G.İ.H | Gelir Müdürü | | | | | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | G.İ.H | Emlak İstimlak Müdürü | | |  | | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | G.İ.H | Encümen Müdürü | | |  | | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | G.İ.H | İlçe Özel İdare Müdürü | | |  | | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | G.İ.H | İlçe Özel İdare Müdürü | | |  | | 1 | 3 | 1 |  |
| 9 | G.İ.H | Mali Hizmetler Müdürü | | | | | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | G.İ.H | İnsan Kaynak. ve Eğt.Müd. | | | | | 1 | 1 |  | 1 |
| 11 | G.İ.H | İmar ve Kent.İyileş.Müd. | | | | | 1 | 1 |  | 1 |
| 12 | G.İ.H | Destek Hizmetleri Müdürü | | | | | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | G.İ.H | Yol ve Ulaşım Hizmet.Müd. | | | | | 1 | 1 |  | 1 |
| 14 | G.İ.H | Ruhsat ve Denetim Müdürü | | | | | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | G.İ.H | Tarımsal Hizmetler Müdürü | | | | | 1 | 1 |  | 1 |
| 16 | G.İ.H | Plan ve Proje Müdürü | | | | | 1 | 1 |  | 1 |
| 17 | G.i.H | Yazı İşleri Müdürü | | | | | 1 | 1 |  | 1 |
| 18 | G.İ.H | Bilgi İşlem Müdürü | | | |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 19 | G.İ.H | Hukuk Müşaviri | | | | | 1 | 5 |  | 1 |
| 20 | A.H | Avukat | | | | | 1 | 6 |  | 1 |
| 21 | D.H | İç Denetci | | | | | 1 | 3 |  | 1 |
| 22 | T.H | Mühendis | | |  |  | 7 | 1 | 7 |  |
| 23 | T.H | Mühendis | | | | | 1 | 2 | 1 |  |
| 24 | T.H | Mühendis | | | | | 11 | 5 | 6 | 5 |
| 25 | T.H. | Mimar | | | | | 1 | 5 |  | 2 |
| 26 | T.H. | Arkeolog | | | | | 1 | 5 |  | 1 |
| 27 | T.H. | Şehir Plancısı | | | | | 1 | 5 | 1 |  |
| 28 | T.H. | Sanat Tarihçisi | | | | | 1 | 5 |  | 1 |
| 29 | T.H | Tekniker | | |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 |
|  | | | | |  |  |  | |  | |
| 30 | T.H | Tekniker | | | | | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 31 | T.H | Tekniker | | | | | 1 | 5 |  | 1 |
| 32 | T.H | Topoğraf | | | | | 1 | 3 |  | 1 |
| 33 | T.H | Teknisyen | | |  |  | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 34 | G.İ.H | Mali Hizmetler Uzmanı | | | | | 2 | 1 |  | 2 |
| 35 | G.İ.H | Mali Hizmetler Uzman Yrd. | | | | | 1 | 6 |  | 1 |
| 36 | G.İ.H | Sivil Savunma Uzmanı | | | | | 1 | 1 |  | 1 |
| 37 | G.İ.H | Ayniyat Saymanı | |  | | | 1 | 1 |  | 1 |
| 38 | G.İ.H | Ayniyat Memuru | |  | | | 2 | 10 |  | 2 |
| 39 | G.İ.H | Uzman |  |  | | | 2 | 1 | 2 |  |
| 40 | G.İ.H | Şef |  |  | | | 8 | 3 | 6 | 2 |
| 41 | G.İ.H | Şef |  |  | | | 6 | 7 |  | 6 |
| 42 | G.İ.H | Kontrol Memuru | |  | | | 1 | 1 |  | 1 |
| 43 | G.İ.H | Bilgisayar İşletmeni | |  | | | 2 | 3 | 2 |  |
| 44 | G.İ.H | Bilgisayar İşletmeni | |  | | | 1 | 9 | 1 |  |
| 45 | G.İ.H | Bilgisayar İşletmeni | |  | | | 2 | 10 |  | 2 |
| 46 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşletmeni | | | | | 1 | 3 | 1 |  |
| 47 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşletmeni | | | | | 1 | 4 | 1 |  |
| 48 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşletmeni | | | | | 3 | 8 | 3 |  |
| 49 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşletmeni | | | | | 3 | 9 | 3 |  |
| 50 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşletmeni | | | | | 2 | 10 | 2 |  |
| 51 | G.İ.H | Tahsildar |  |  | | | 1 | 5 | 1 |  |
| 52 | G.İ.H | Muhasebeci | |  | | | 1 | 7 |  | 1 |
| 53 | G.İ.H | Memur |  |  | | | 1 | 5 | 1 |  |
| 54 | G.İ.H | Memur |  |  | | | 4 | 10 | 1 | 3 |
| 55 | G.İ.H | Şoför |  |  | | | 1 | 5 | 1 |  |
| 56 | G.İ.H | Şoför |  |  | | | 10 | 12 | 4 | 6 |
| 57 | Y.H | Kaloriferci |  |  | | | 2 | 7 |  | 2 |
| 58 | Y.H | Kaloriferci |  |  | | | 1 | 13 |  | 1 |
| 60 | Y.H | Kaloriferci |  |  | | | 5 | 12 | 5 |  |
| 61 | Y.H | Hizmetli |  |  | | | 4 | 12 | 2 | 2 |
| 62 | Y.H | Hizmetli |  |  | | | 1 | 11 | 1 |  |
| 63 | Y.H | Hizmetli |  |  | | | 1 | 5 |  | 1 |
| 64 | Y.H | Aşçı |  |  | | | 1 | 13 |  | 1 |
|  |  | **TOPLAM** |  |  | | | **133** |  | **70** | **63** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SÜREKLİ İŞÇİ NORM KADRO STANDARDI TOPLAMI |  | MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI | | |
| **DOLU** | **BOŞ** | **TOPLAM** |
| **73** |  | **244** |  | **244** |

**30- SÜREKLİ İŞÇİ DOLU-BOŞ KADRO CETVELİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNUN** | | | | |
| **UNVAN**  **KODU** | **UNVANI** | **ADEDİ** | | |
| **DOLU** | **BOŞ** | **TOPLAM** |
| 0  0  0  0  0  0  1160  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10820  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 | Asfalt Plent Operatörü  Asfalt Serici Operatörü  Asfalt Serici Operatör Yardımcısı  Asfalt Usta Yardımcısı  Aşçı  Aşçı Yardımcısı  Atölye Ustası  Atölye Usta Yardımcısı  Ateşleyici  Bina ve Mal Bakıcısı  Büro Görevlisi  Distribitör Operatörü  Düz İşçi  Elektrik Tesisat Ustası  İnşaat Ustası  İşçi  İş Makineleri Operatörü (Büyük)  İş Makineleri Operatörü (Küçük)  İş Makineleri Operatör Yrd.(B)  İş Makineleri Şoförü  İş Makineleri Şoför Yardımcısı  İş Makineleri Yağcısı  İşletme Teknisyeni  Köy Tesisleri Teknisyeni  Makine ve Yedek Parça Teknisyeni  Nivocu  Seyyar Tamir Ustası  Sürveyan  Şoför  Tabancacı | 2  2  1  2  3  3  19  3  3  12  2  2  58  2  4  30  28  7  1  12  1  21  1  3  1  1  1  2  4  13 |  | 2  2  1  2  3  3  19  3  3  12  2  2  58  2  4  30  28  7  1  12  1  21  1  3  1  1  1  2  4  13 |
| **KURUM TOPLAMI**  **(Tüm İşçi Unvanları)** | | 244 |  | 244 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 - PERSONELİN BİRİMLERE VE SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI** | | | | | | | | | | |
|  | **MEMUR** | | | | | **İŞÇİ** | | **SÖZLEŞMELİ** | |  |
| **BİRİMLER** | **G.İ.H** | **T.H** | **A.H** | **S.H** | **Y.H** | **DAİMİ** | **GEÇİCİ** | **4/B** | **4/C** | **TOPLAM** |
| Genel Sekreterlik | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 6 |
| İns.Kay.ve Eğt.Müd. | 3 |  |  |  | 6 | 41 |  |  | 1 | 51 |
| Mali Hizmetler Müd. | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 13 |
| Yol ve Ulaşım Hiz.Müd. | 1 | 3 |  |  | 1 | 26 |  |  |  | 31 |
| Dest.Hiz.Müd. | 6 | 3 |  |  |  | 93 |  |  |  | 101 |
| Ruhsat ve Dent.Hiz.Müd. | 3 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 7 |
| Bilgi İşlem Müd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emlak İstimlak Müd. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Yazı İşl.ve Karar.Müd. | 4 |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 10 |
| Tarım Hizmetleri Müd. |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |
| İmar ve Kent.İylş.Müd. | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 |
| Plan Proje Müd. |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  | 15 |
| Kelkit İlçe Özel İdaresi | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |
| Şiran İlçe Özel İdaresi | 1 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |
| Kürtün İlçe Özel İdaresi | 1 |  |  |  | 1 | 10 |  |  |  | 12 |
| Torul İlçe Özel İdaresi | 2 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 18 |
| Köse İlçe Özel İdaresi | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 |
| **TOPLAM** | **40** | **20** | **0** | **0** | **11** | **244** | **0** | **0** | **1** | **326** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GÜMÜŞHANE İLİ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5/2 2013 YILI İL ÖZEL İDARE PROĞRAMI-YAPILAN İŞLER VE GERÇEKLEŞME ORANI** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **YENİ YOL** | **MERKEZ** | **TORUL** | **KELKİT** | **ŞİRAN** | **KÖSE** | **KÜRTÜN** | **BİRİMİ (KM)** | |
| **PROĞRAM TÜLÜ** | 11,5 | 11,7 | 8 | 4,5 | 4 | 4,6 | 44,3 |  |
| **GERÇEKLEŞEN PROĞRAM** | 13,6 | 9,7 | 10,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 46,8 |  |
| **GERÇEKLEŞME ORANI** | **96%** | **42,00%** | **100%** | **100,00%** | **100,00%** | **65,00%** | **83,77%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **YOL ONARIMI** | **MERKEZ** | **TORUL** | **KELKİT** | **ŞİRAN** | **KÖSE** | **KÜRTÜN** | **BİRİMİ (KM)** | |
| **PROĞRAM TÜLÜ** | 16 | 10 | 17,5 | 20,8 | 0 | 14,7 | 79 |  |
| **GERÇEKLEŞEN PROĞRAM** | 20 | 0,1 | 33 | 29,3 | 0 | 8 | 90,4 |  |
| **GERÇEKLEŞME ORANI** | **88%** | **0,00%** | **89%** | **100,00%** | **100%** | **29,00%** | **67,67%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MALZEMELİ BAKIM** | **MERKEZ** | **TORUL** | **KELKİT** | **ŞİRAN** | **KÖSE** | **KÜRTÜN** | **BİRİMİ (KM)** | |
| **PROĞRAM TÜLÜ** | 14,9 | 45 | 34,2 | 29,3 | 13 | 26 | 162,4 |  |
| **GERÇEKLEŞEN PROĞRAM** | 13,4 | 13 | 49 | 29,3 | 10,5 | 21 | 136,2 |  |
| **GERÇEKLEŞME ORANI** | **90,00%** | **29,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **81,00%** | **81,00%** | **80,17%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN İLÇELERE GÖNDERİLEN BÜZ MİKTARINA AİT ENVANTER** | | | | |  |  |  |  |
| **İŞİN ADI** | **MERKEZ** | **TORUL** | **KELKİT** | **ŞİRAN** | **KÖSE** | **KÜRTÜN** | **TOPLAM (ADET)** | |
| **BÜZ** | 250 | 108 | 135 | 178 | 142 | 63 | 876 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN İLÇELERE GÖNDERİLEN KORİGE BORU MİKTARINA AİT ENVANTER** | | | | | |  |  |  |
| **İŞİN ADI** | **MERKEZ** | **TORUL** | **KELKİT** | **ŞİRAN** | **KÖSE** | **KÜRTÜN** | **TOPLAM (ADET)** | |
| **PLASTİK BORU(KORİGE)** | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2013 YILI İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN İLÇELERE GÖNDERİLEN SICAK ASFALT MİKTARINA AİT ENVANTER** | | | | | | | |  |
| **İŞİN ADI** | **MERKEZ** | **TORUL** | **KELKİT** | **ŞİRAN** | **KÖSE** | **KÜRTÜN** | **TOPLAM (TON)** | |
| **SICAK ASFALT** | 6600 | 1830 | 2460 | 1920 | 930 | 2160 | 15900 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013 YILINDA ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YAPILAN YENİ YOLLAR** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **S.No.** | **MERKEZ** | **KÖYÜ ve ÜNİTESİ** | **YAPILAN İŞ (Yeni Yol Yapımı)** | **AÇIKLAMASI** | **yapılması gereken** | **yapılan (km)** |
| **1** | **Merkez** | Boğalı Eski Yayla Yolu | Yeniyol | İPTAL | 1+,500 | 0+,000 |
| **2** | " | Yağlıdere Parti-Kayaüstü-Düzce-Sarıoğlu- Mollaalioğlu mah.-Taşkesen Yayla yolu | Yeniyol | Yapıldı | 3+,000 | 4+,000 |
| **3** | " | Karamustafa Ahletlik Bağlantı Yolu | Yeniyol | yapılmadı | 0+,500 | 0+,000 |
| **4** | " | Bahçecik Yayla Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 0+,500 | 5+,000 |
| **5** | " | Aş.Yuvalı Karşı Mah. | Yeniyol | Yapıldı | 0+,300 | 0+,500 |
| **6** | " | Boyluca Arazi Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 0+,500 | 0+,700 |
| **7** | " | Dölek Köyü Godil-Çukurlar -Demirmeşe | Yeniyol | Yapıldı | 0+,800 | 2+,000 |
| **8** | " | Gözeler Hapencili Mah.Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 0+,500 | 0+,500 |
| **9** | " | Nazlıçayır Köy İçi | Yeniyol | Yapıldı | 0+,500 | 0+,500 |
| **10** |  | Gümüşkaya Konar Mah ve Merkez Mah. | Yeniyol | Yapıldı | 0+,400 | 0+,400 |
| **11** |  | Aksu Dörtkonak Bağlantı Yolu | Yeniyol | İPTAL | 3+,000 | 0+,000 |
| **TOPLAM :** | | | | | **11+,500** | **13+,600** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **S.No.** | **TORUL** | **KÖYÜ ve ÜNİTESİ** | **YAPILAN İŞ (Yeni Yol Yapımı)** | **AÇIKLAMASI** | **yapılması gereken** | **yapılan (km)** |
| **1** | **Torul** | Kösdere İstilo Mah.Yolu | Yeniyol | Başlandı | 2+,000 | 0+,100 |
| **2** | " | Demirkapı Köyü Kılan mah.yolu | Yeniyol | Yapıldı | 3+,000 | 5+,500 |
| **3** | " | Yeşilköy Demirciler Mah.Yolu | Yeniyol | Yapılmadı | 0+,500 | 0+,000 |
| **4** | " | Zigana Köyü Çay Köy (Vizoronda) yolu | Yeniyol | Yapılmadı | 0+,500 | 0+,000 |
| **5** | " | Demirkapı Tepeönü Mah.Yolu | Yeniyol | Başlandı | 1+,000 | 0+,100 |
| **6** | " | Yücebelen K.Yücebelen Yayla Yolu | Yeniyol | Yapılmadı | 1+,500 | 0+,000 |
| **7** | " | Gümüştuğ Kara Yayla Yolu | Yeniyol | Yapılmadı | 1+,500 | 0+,000 |
| **8** | " | Gümüştuğ Yayıkçılar Yayla Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 0+,700 | 2+,000 |
| **9** | " | Zigana Koçlar -Çubuklar Soriyana Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 1+,000 | 2+,000 |
| **TOPLAM :** | | | | | **11+,700** | **9+,700** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **S.No.** | **Kürtün** | **KÖYÜ ve ÜNİTESİ** | **YAPILAN İŞ (Yeni Yol Yapımı)** | **AÇIKLAMASI** | **yapılması gereken** | **yapılan (km)** |
| **1** | **Kürtün** | Gürgenli Divrencek Yayla Yolu | Yeniyol | yapıldı | 0+,500 | 2+,000 |
| **2** | " | Araköy Mah.Yolu | Yeniyol | yapıldı | 1+,000 | 0+,500 |
| **3** | " | Yeşilköy Zuvalıca Mah.Yolu | Yeniyol | yapıldı | 2+,000 | 2+,000 |
| **4** | " | Ekinciler Mah.Yolu | Yeniyol | yapılmadı | 1+,000 | 0+,000 |
| **5** | " | Kırgeliş Mah.Yolu | Yeniyol | yapılmadı | 0+,100 | 0+,000 |
| **TOPLAM :** | | | | | **4+,600** | 4+,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **S.No.** | **Kelkit** | **KÖYÜ ve ÜNİTESİ** | **YAPILAN İŞ (Yeni Yol Yapımı)** | **AÇIKLAMASI** | **yapılması gereken** | **yapılan (km)** |
| **1** | **Kelkit** | Sarışeyh köy yolu | Yeniyol | yapıldı | 2+,500 | 4+,500 |
| **2** | " | Bindal Arazi Yolu | Yeniyol | yapıldı | 1+,000 | 1+,000 |
| **3** | " | Ağıl Deliler Bağ.Yolu | Yeniyol | yapıldı | 1+,000 | 1+,500 |
| **4** | " | Obalar Çömlecik Bağ.Yolu | Yeniyol | yapıldı | 2+,000 | 2+,000 |
| **5** | " | Gürleyik Arazi Yolu | Yeniyol | yapıldı | 1+,500 | 1+,500 |
| **TOPLAM :** | | | | | **8+,000** | **10+,500** |
|  |  |
| **S.No.** | **Şiran** | **KÖYÜ ve ÜNİTESİ** | **YAPILAN İŞ (Yeni Yol Yapımı)** | **AÇIKLAMASI** | **yapılması gereken** | **yapılan (km)** |
| **1** | **Şiran** | Çal Akbulak-Selimiye-Yk.Kulaca Yayla Yolu | **Yeni Yol** | yapılmadı | 4+,500 | 4+,500 |
| **TOPLAM :** | | | | | **4+,500** | 4+,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **S.No.** | **Köse** | **KÖYÜ ve ÜNİTESİ** | **YAPILAN İŞ (Yeni Yol Yapımı)** | **AÇIKLAMASI** | **yapılması gereken** | **yapılan (km)** |
| **1** | **Köse** | Özbeyli Yuvacık Bağlantı Yolu | Yeniyol | **Yeni Yol** | 4+,000 | 4+,000 |
| **TOPLAM :** | | | | | **4+,000** | 4+,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013 YILINDA ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YAPILAN YOL ONARIMLARI** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **S.No.** | **MERKEZ** | **KÖYÜ ve ÜNİTESİ** | **YAPILAN İŞ (Onarım)** | **AÇIKLAMASI** | **Yapılması Gereken (km)** | **yapılan (km)** |
| 1 | **Merkez** | Yağlıdere,Krom mahalle.yolu | Onarım | Yapılmadı | 2+,000 | 0+,000 |
| 2 | " | Bahçecik Yayla yolu | " | Yapıldı | 1+,000 | 1+,000 |
| 3 | " | Arslanca Salmangas Bağlantı Yolu | " | Yapıldı | 3+,000 | 3+,000 |
| 4 | " | Karamustafa Işık Hatipler Bağ.Yolu | " | Yapıldı | 1+,000 | 3+,000 |
| 5 | " | Olucak -Nazırlı Aktutan Bağ.Yolu | " | Yapıldı | 1+,500 | 5+,000 |
| 6 | " | Mescitli Ayranlı Mah.Yolu | " | Yapıldı | 3+,000 | 3+,000 |
| 7 | " | Dörtkonak Cevizli Mah. | " | Yapıldı | 1+,000 | 3+,500 |
| 8 | " | Yeşilyurt Türkmenli-Konacık Mah.Yol. | " | Yapıldı | 1+,000 | 1+,000 |
| 9 | " | Yk.Yuvalı Yılanlı Mah.Yolu | " | Yapıldı | 0+,500 | 0+,500 |
| 10 | " | Gökdere-Subaşı Bağlantı yolu | " | Yapıldı | 2+,000 | 0+,000 |
| **TOPLAM :** |  |  |  |  | **16+,000** | **20+,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **S.No.** | **İlçesi** | **KÖYÜ ve ÜNİTESİ** | **YAPILAN İŞ (Onarım)** | **AÇIKLAMASI** | **Yapılması Gereken (km)** | **yapılan (km)** |
| 1 | **Torul** | B.Çit Emirler Mah.Yolu | Onarım |  | 1+,000 | 0+,000 |
| 2 | " | Yıldız-Arpalı Bağlantı Yolu | " | Başlandı | 2+,000 | 0+,100 |
| 3 | " | Demirkapı Kozluca Aslanoğlu | " |  | 2+,000 | 0+,000 |
| 4 | " | Yeşilköy -Aksüt Onarım | " |  | 0+,500 | 0+,000 |
| 5 |  | Tokçam Usluca Mah.Yolu | " |  | 2+,000 | 0+,000 |
| 6 | " | Yurtköy Yol Onarımı | " |  | 2+,500 | 0+,000 |
| **TOPLAM:** |  |  |  |  | **10** | **0+,100** |
| **S.No.** | **İlçesi** | **KÖYÜ ve ÜNİTESİ** | **YAPILAN İŞ (Onarım)** | **AÇIKLAMASI** | **Yapılması Gereken (km)** | **yapılan (km)** |
| 1 | **Kürtün** | Araköy Köy içi | Onarım | Yapıldı | 1+,000 | 0+,500 |
| 2 | " | Beşir Eğrigüney Mah.Yolu | " | yapılmadı | 0+,500 | 0+,000 |
| 3 | " | Çayırçukur Mah.Yolu | " | Yapıldı | 0+,500 | 1+,000 |
| 4 | " | Gündoğdu Mah.Yolu | " | yapılmadı | 0+,500 | 0+,000 |
| 5 | " | Günyüzü Mah.Yolu | " | yapılmadı | 0+,500 | 0+,000 |
| 6 | " | Gürgenli Mah.Yolu | " | Yapıldı | 0+,700 | 2+,000 |
| 7 | " | Konacık Mah.Yolu | " | Yapıldı | 1+,000 | 1+,500 |
| 8 | " | Şendere Mah.Yolu | " | Yapıldı | 1+,000 | 1+,000 |
| 9 | " | Taşlıca Mah.Yolu | " | yapılmadı | 1+,000 | 0+,000 |
| 10 | " | Üçtaş mah.Yolu | " | Yapıldı | 1+,000 | 2+,000 |
| 11 | " | Yaylalı Mah.Yolu | " | yapılmadı | 1+,000 | 0+,000 |
| 12 | " | Söğüteli Kazıkbeli-Karagöl Yayla Yolu | " | yapılmadı | 2+,000 | 0+,000 |
| 13 | " | Gavraz Balıklı Yayla Yolu | " | yapılmadı | 3+,000 | 0+,000 |
| 14 | " | Kabaktepe onarım | " | yapılmadı | 1+,000 | 0+,000 |
| **TOPLAM** |  |  |  |  | **14+,700** | **8+,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **S.No.** | **İlçesi** | **KÖYÜ ve ÜNİTESİ** | **YAPILAN İŞ (Onarım)** | **AÇIKLAMASI** | **Yapılması Gereken (km)** | **yapılan (km)** |
|  | Kelkit | Bezendi Gındıralak Mah. | Onarım | yapıldı | 3+,000 | 6+,500 |
| 1 | " | Beşdeğirmen Eskikadı-Babakonağı | " | yapıldı | 3+,000 | 6+,000 |
| 2 | " | Dereyüzü Yayla Yolu | " | yapıldı | 1+,500 | 7+,000 |
| 3 | " | Çimenli Grp Yolu | " | yapıldı | 3+,000 | 3+,000 |
| 4 | " | Söğütlü Grp Yolu | " | yapıldı | 3+,000 | 7+,000 |
| 5 | " | Balkaya Yol Onarımı | " | yapıldı | 2+,000 | 0+,000 |
| 6 | " | Obalar Çömlecik Bağ.Yolu | " | yapıldı | 2+,000 | 3+,500 |
| **TOPLAM:** |  |  |  |  | **17+,500** | **33+,000** |
| **S.No.** | **İlçesi** | **KÖYÜ ve ÜNİTESİ** | **YAPILAN İŞ (Onarım)** | **AÇIKLAMASI** | **Yapılması Gereken (km)** | **yapılan (km)** |
| 1 | **Şiran** | Ozanca Eldeğin Boğazyayla Bağ.Yolu | Onarım |  | 4+,000 | 7+,000 |
| 2 | " | Eldiğin-Seydibaba köy yolu | " |  | 1+,000 | 1+,000 |
| 3 | " | Boğazyayla -Seydibaba Köy Yolu | " |  | 2+,000 | 2+,000 |
| 4 | " | Seydibaba -Sarıtaş-Toygar Mah.Yolu | " |  | 2+,500 | 4+,500 |
| 5 | " | Başköy-Güreş Köy Yolu | " |  | 3+,000 | 5+,000 |
| 6 | " | Aş.Duruçay-Tepedam Bağ Yolu | " |  | 3+,000 | 3+,000 |
| 7 | " | Günyüzü Söğütalan Bağ.Yolu | " |  | 2+,500 | 4+,000 |
| 8 | " | İnözü Köy Yolu | " |  | 0+,800 | 0+,800 |
| 9 | " | İncedere Köy Yolu | " |  | 2+,000 | 2+,000 |
| 10 |  |  | " |  |  |  |
| **TOPLAM:** |  |  |  |  | **20+,800** | **29+,300** |

**2013 YILINDA ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YAPILAN MALZEMELİ BAKIM PROGRAMI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No.** | **MERKEZ** | **Köy Yolu** | **YAPILAN İŞLER (Malzemeli Bakım)** | **yapılması gereken (km)** | **yapılan (km)** |
| 1 | Merkez | Mescitli Ayranlı mah.Yolu | Malz.Bakım | 5+,000 | 3+,500 |
| 2 | " | Çamlıköy mah.Yolları | " | 2+,000 | 2+,000 |
| 3 | " | Çorak Köy Yolu | " | 1+,000 | 1+,000 |
| 4 | " | Yk.Yuvalı Köy İçi | " | 0+,500 | 0+,500 |
| 5 | " | Gözeler Köy İçi | " | 0+,700 | 0+,700 |
| 6 | " | Aktutan Köy içi | " | 0+,700 | 0+,700 |
| 7 | " | Yeşilyurt Mah.Yolları | " | 1+,000 | 1+,000 |
| 8 | " | Kazantaş Köy İçi | " | 0+,500 | 0+,500 |
| 9 | " | Aksu-Çamlıköy Bağ.Yolu | " | 2+,000 | 2+,000 |
| 10 | " | Sungurbeyli Köy Yolu | " | 1+,000 | 1+,000 |
| 11 | " | Akocak Köy İçi | " | 0+,500 | 0+,500 |
| **TOPLAM:** |  |  |  | **14+,900** | **13+,400** |
|  |  |  |  |  |  |
| **S.No.** | **TORUL** | **Köy Yolu** | **YAPILAN İŞLER (Malzemeli Bakım)** | **yapılması gereken (km)** | **yapılan (km)** |
| 1 | Torul | Harmancık Gelinkaya Mah. |  | 5+,000 | 0+,000 |
| 2 | " | Aksüt mah.yolu |  | 5+,000 | 5+,000 |
| 3 | " | Köstere Dere mah. |  | 1+,000 | 1+,000 |
| 4 | " | Kirazlık mah.yolu |  | 6+,000 | 0+,000 |
| 5 | " | İlecik Köy Yolu |  | 2+,000 | 0+,000 |
| 6 | " | Tokçam köy yolu |  | 2+,000 | 2+,000 |
| 7 | " | Herek Güllü Mah.yolu |  | 2+,000 | 0+,000 |
| 8 | " | Yıldız Yk Mah.Yolu |  | 3+,000 | 0+,000 |
| 9 | " | Gülaçar Esentepe Mah.Yolu |  | 3+,000 | 0+,000 |
| 10 | " | Demirkapı Kozluca Mah.Yolu |  | 3+,000 | 3+,000 |
| 11 | " | Kocadal Güllü Mah.Yolu |  | 4+,000 | 0+,000 |
| 12 |  | Güzeloluk Köy Yolu |  | 7+,000 | 0+,000 |
| 13 | " | Demirkapı Gözgören Mah.Yolu |  | 2+,000 | 2+,000 |
| **TOPLAM:** |  |  |  | **45+,000** | **13+,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **S.No.** | **KÜRTÜN** | **Köy Yolu** | **YAPILAN İŞLER (Malzemeli Bakım)** | **yapılması gereken (km)** | **yapılan (km)** |
| 1 | Kürtün | Erikbeli Grup Yolu | Yapıldı | 5+,000 | 5+,000 |
| 2 | " | Üçtaş | Yapıldı | 5+,000 | 5+,000 |
| 3 | " | Beşir | yapılmadı | 1+,000 | 0+,000 |
| 4 | " | Ekinciler | Yapıldı | 1+,000 | 1+,000 |
| 5 | " | Kızılcadam | Yapıldı | 3+,000 | 3+,000 |
| 6 | " | Konacık | Yapılmadı | 2+,000 | 0+,000 |
| 7 | " | Elmalı | Yapılmadı | 2+,000 | 0+,000 |
| 8 | " | Sarıbaba | Yapıldı | 1+,000 | 1+,000 |
| 9 | " | Taşlıca İkibaca | Yapıldı | 3+,000 | 3+,000 |
| 10 | " | Söğüteli | Yapıldı | 3+,000 | 3+,000 |
| **TOPLAM:** |  |  |  | **26+,000** | **21+,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **S.No.** | **KELKİT** | **Köy Yolu** | **YAPILAN İŞLER (Malzemeli Bakım)** | **yapılması gereken (km)** | **yapılan (km)** |
| 1 | Kelkit | Bulak Köy İçi | Malz.Bakım | 0+,700 | 1+,000 |
| 2 | " | Çambaşı Köy İçi | " | 1+,500 | 7+,000 |
| 3 | " | Cemallı Uzunkol Gürleyik Grp Yolu | " | 5+,000 | 9+,000 |
| 4 | " | Babakonağı Köy yolu | " | 1+,500 | 1+,000 |
| 5 | " | Beşdeğirmen Köy İçi | " | 1+,500 | 1+,500 |
| 6 | " | Kılıççı Köy İçi | " | 1+,000 | 2+,000 |
| 7 | " | Eskiyol Köy içi | " | 2+,000 | 2+,000 |
| 8 | " | Öğütlü Köy içi | " | 1+,500 | 1+,500 |
| 9 | " | Başpınar Köy içi | " | 0+,500 | 0+,500 |
| 10 | " | Aksöğüt Köy içi | " | 1+,000 | 1+,000 |
| 11 | " | Karaçayır Köy içi | " | 1+,500 | 2+,500 |
| 12 | " | Kızılca Köy içi | " | 1+,500 | 1+,500 |
| 13 | " | Sökmen Köy İçi | " | 1+,500 | 1+,500 |
| 14 | " | Köycük Köy İçi | " | 1+,500 | 1+,500 |
| 15 | " | Örenbel Köy İçi | " | 1+,500 | 1+,500 |
| 16 | " | Yenice Köy İçi | " | 2+,000 | 2+,500 |
| 17 | " | Eskikadı Köy İçi | " | 1+,500 | 1+,500 |
| 18 | " | Kılıçtaşı Köy İçi | " | 3+,000 | 3+,000 |
| 19 | " | Gödil Mezra Yolu | " | 2+,000 | 5+,000 |
| 20 | " | Obalar Köy Yolu | " | 2+,000 | 2+,000 |
| **TOPLAM:** |  |  |  | **34+,200** | **49+,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **S.No.** | **ŞİRAN** | **Köy Yolu** | **YAPILAN İŞLER (Malzemeli Bakım)** | **yapılması gereken (km)** | **yapılan (km)** |
| 1 | Şiran | Ozanca Eldeğin Boğazyayla Bağ.Yolu | Malz.Bakım | 7+,000 | 7+,000 |
| 2 | " | Eldiğin-Seydibaba köy yolu | " | 1+,000 | 1+,000 |
| 3 | " | Boğazyayla -Seydibaba Köy Yolu | " | 2+,000 | 2+,000 |
| 4 | " | Seydibaba -Sarıtaş-Toygar Mah.Yolu | " | 4+,500 | 4+,500 |
| 5 | " | Başköy-Güreş Köy Yolu | " | 5+,000 | 5+,000 |
| 6 | " | Aş.Duruçay-Tepedam Bağ Yolu | " | 3+,000 | 3+,000 |
| 7 | " | Günyüzü Söğütalan Bağ.Yolu | " | 4+,000 | 4+,000 |
| 8 | " | İnözü Köy Yolu | " | 0+,800 | 0+,800 |
| 9 | " | İncedere Köy Yolu | " | 2+,000 | 2+,000 |
| **TOPLAM:** |  |  |  | **29+,300** | **29+,300** |
|  |  |  |  |
| **S.No.** | **KÖSE** | **Köy Yolu** | **YAPILAN İŞLER (Malzemeli Bakım)** | **yapılması gereken (km)** | **yapılan (km)** |
|  | Köse | Özbeyli Yuvacık Bağlantı Yolu | Malz.Bakım | 4+,000 | 1+,500 |
|  | " | Bizgili Örenşar Bağ.Yolu | " | 4+,000 | 4+,000 |
|  | " | Yuvacık Övünce Bağ.Yolu | " | 3+,000 | 3+,000 |
|  | " | Akbaba-Kayadibi Bağ.Yolu | " | 2+,000 | 2+,000 |
| **TOPLAM:** |  |  |  | **13+,000** | **10+,500** |
| GENEL TOPLAM: |  |  |  |  |  |

**2013 YILINDA KALE ASFALT VE BÜZ ŞANTİYESİNDE ALINAN VE ÜRETİLEN MALZEMELER**

1. **Alınan Asfalt Malzemeleri**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Malzemenin Cinsi** | |  | **Bütçe Tert** | | |  | | | **Miktarı(Ton)** |
| 1 | AC 160/220 Asfalt | |  | Özel İdare | |  | | | 350 | |
| 2 | AC 160/220 Asfalt | |  | Köydes ortak alım | |  | | | 700 | |
| **TOPLAM** | | | | | | | | | **1.050,00** | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
| **3-l. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımında Kullanılan Asfalt Miktarı :** | | | | | | | | | | |
| **S.No** | **İlçesi** | **Malzeme cinsi** | | **Yol tülü (km)** | **Miktarı** | | | | **Tutarı(Tl)** | |
| 1 | Merkez | 1. kat asfalt | | 14 | 105 | | | |  | |
| 2 | Torul | 1. kat asfalt | | 6 | 45 | | | |  | |
| 3 | Köse protokol | 1. kat asfalt | | 3 | 27 | | | |  | |
| 4 |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  | **G.TOPLAM** | | **23** | **177** | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
| **4- ll.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapımında kullanılan asfalt miktarı :** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
| **S.No** | **İlçesi** | **Malzeme cinsi** | | **Yol tülü (km)** | **Miktarı** | | | | **Tutarı(Tl)** | |
| 1 | Merkez | 2. kat asfalt | | 52 | 416 | | | |  | |
| 2 | Torul | 2. kat asfalt | | 7 | 52,5 | | | |  | |
|  |  | **G.TOPLAM** | | **59** | **468,5** | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  | **Stokta bulunan (ton)** | **2013 gelen (ton)** | | **2012 harcanan Asf.** | **stokta kalan** | | | | **Tutarı(Tl)** | |
| asfalt(160/220 | 117 | 1.195,58 | | 1.301,90 | 10,7 | | | |  | |
| AstarFm2B3 | 3,48 | 158,72 | | 155,7 | 6,5 | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
| **5- Asfalt Sathi Kaplama yapımında kullanılan ASTAR miktarı :** | | | | | | | | | | |
| **S.No** | **İlçesi** | **Malzeme cinsi** | | **Yol tülü (km)** | **Miktarı** | | | | **Tutarı(Tl)** | |
| 1 | Merkez-Torul | 1. kat asfalt | | 6 | 46,5 | | | |  | |
| 2 | Merkez | 1 Kat Asfalt | | 14 | 109,2 | | | |  | |
|  |  | **G.TOPLAM** | | **20** | **155,7** | | | |  | |
|  | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
| **6-Büz Üretimi ve Sanat yapıları İçin Alınan Çimento Miktarı :** | | | | | | | | | | |
| **S.No** | **Malzemenin Cinsi** |  | | **Bütçe Tert** |  | | | | **Miktarı(Ton)** | |
| 1 | Çimento |  | | Özel İdare |  | | | | 100 | |
|  |  |  | |  |  | | | |  | |
| **7-Çimento Sarfiyat Listesi** | | | | | | | | | | |
| **S.No** | **Malzemenin Cinsi** |  | | **Bütçe Tert** |  | | | | **Miktarı(Ton)** | |
| 1 | Büz Üretiminde |  | | Özel İdare |  | | | | 100 | |
|  |  |  | | TOPLAM |  | | | | 100 | |

**8-İlçelere Göre Dağılım Listesi :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **İlçesi** | **Ø30** | **Ø60** |  | **Ø80-Ø100** | **Toplam** |
| 1 | Merkez | 0 | 130 |  | 120 | 250 |
| 2 | Torul | 0 | 98 |  | 10 | 108 |
| 3 | Kürtün | 0 | 63 |  | 0 | 63 |
| 4 | Köse | 0 | 102 |  | 40 | 142 |
| 5 | Kelkit | 0 | 125 |  | 10 | 135 |
| 6 | Şiran | 0 | 178 |  | 0 | 178 |
| **G.TOPLAM** | | **0** | **696** |  | **180** | **876** |

**5/3 TARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU**

**TABLO-1 :PRROGRAM ÖDENEKLERİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **İŞİN ADI** | **PROGRAM DURUMU** | **ÖDENEĞİ TL** | **GERÇEKLEŞME ORANI** | **HARCANAN ÖDENEK TL** | **AÇIKLAMA** |
| 1 | İçme suyu borusu alımı | 2013 | 150.000 | %32 | 48.180 | 27.000 m İçmesuyu borusu alındı . İller Bankasından Boru Talep Edildi |
| 2 | Sulama Borusu Alımı | 2013 | 50.000 | %24 | 11.760 | 2100 m Sulama Borusu alındı. Depoda kalan boruların dağıtımı yapıldı. |
| 3 | Gölet Yapımı (Akçakale) | 2013 | 30.000 |  |  | Ulaşım yolları yapıldı .İnşaata 2014 yılında devam edilecek |
| 4 | İçmesuyu tesisi yapımı | 2013 | 110.000 | %51 | 55.561 | Dörtkonak köyü için 20.000 TL Torul Bakımevi içmesuyu tesisi için 15000 TL ilgili Köylere Hizmet Götürme birliklerine para aktarıldı.80 ton çimento alımı yapıldı ve 3 adet dalgıç pompa alımı yapıldı. |
| 5 | Organik Tarıma Destek | 2013 | 15.000 | %100 | 15.000 | Kelkit İlçesine 13.500 TL Köse İlçesine 750 TL ve Şiran İlçesine 750 TL aktarıldı. |
| 6 | Yonca Tohumu | 2013 | 159.075 | %87 | 137.997 | Talep yok |
| 7 | Hayvancılığa Destek | 2013 | 50.000 | %100 | 50.000 | Şap ilacı alındı |
| 8 | Süt Üretim İşletmelerine Destek | 2013 | 150.000 | %88 | 132.240 | Süt Nakil Tankı alımı yapıldı. |
| 9 | Arıcılığa Destek | 2013 | 40.000 | %100 | 40.000 | 1150 adet Kovan tabanı alındı |
| 10 | Sulama Tesisi Onarım | 2013 | 500.000 | %36 | 178.385 | Kelkit Balkaya/ Deliler sulama tesisi ile Köse Bizgili sulama tesisi inşaatları ve Kelkit Yeşioova SST Bitirildi. 2013 yılı programında yer alan işler ihale edildi. (Köse Övünce Göleti derivasyonu , Kelkit Bindal/Şiran Belen, Torul Kocadal/Kürtün Demirciler ve Merkez Köyleri Sulama tes.) |

**Tablo 2:MALZEMELER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. No | İLÇESİ | Verilen İçmesuyu Borusu | Köy Sayısı | Verilen Sulama Suyu Borusu | Köy Sayısı | Verilen Çimento | Verilen Dalgıç Pompa |
| 1 | MERKEZ | 14758 m | 39 | 2720 m | 31 | 20 Ton |  |
| 2 | KELKİT | 6150 m | 18 | 264 m | 2 | 20 Ton | 1 adet |
| 3 | ŞİRAN | 2800 m | 5 | 1778 m | 3 | 13 Ton | 1 adet |
| 4 | KÖSE | 3468 m | 11 |  |  | 7 Ton |  |
| 5 | KÜRTÜN | 200 m | 1 | 2054 m | 3 | 10 Ton |  |
| 6 | TORUL | 4666 m | 14 | 2598 m | 16 | 10 Ton | 1 adet |

**Tablo 3 : YAZIŞMALAR**

|  |  |
| --- | --- |
| GELEN EVRAK SAYISI | 1188 |
| GİDEN EVRAK SAYISI | 526 |
| GİDEN EVRAK ( OLUR ) SAYISI | 332 |

**5/4 - RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU**

- 1 adet I. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı verilmiş,

- 1 adet Madencilik Faaliyetleri ile ilgili I. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı verilmiş,

- 4 adet II. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı verilmiş,

- 19 adet Madencilik Faaliyetleri ile ilgili II. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı verilmiş,

- 4 adet Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmiş,

- Ruhsatsız sahadan kum-çakıl malzemesi alınması nedeniyle Murathanoğulları İnşaat’a 5.725,80 TL İdari Para Cezası uygulanmış olup, mahkeme süreci devam etmektedir.

- Ruhsatsız sahadan kum-çakıl malzemesi alınması nedeniyle Karatay İnşaat’a 903.580.00 TL İdari Para Cezası uygulanmış olup, mahkeme süreci devam etmektedir.

- Ruhsatsız sahadan kum-çakıl malzemesi alınması nedeniyle Recep ÇAKMAK’a 119,30 TL İdari Para Cezası uygulanmış,

- 2 adet Sıhhi Müessese Ruhsatı iptal edilmiş,

- 8 adet Madencilik Faaliyetleri ile ilgili II. Sınıf GSM Ruhsatı iptal edilmiş,

- 1 adet I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı iptal edilmiştir.

**İPTAL EDİLEN RUHSATLAR**

Ali Bulut I ( a ) Grubu Maden İşletme Ruhsatı

Aşkale çimento T.A.Ş II. Sınıf GSM Ruhsatı

Alpar Madencilik II. Sınıf GSM Ruhsatı

Mehmet Altıparmak II. Sınıf GSM Ruhsatı

Nuralkanoğlu T.A.Ş II. Sınıf GSM Ruhsatı

Koza Altın A.Ş II. Sınıf GSM Ruhsatı

Koza Altın A.Ş II. Sınıf GSM Ruhsatı

Cemal GÜVEN II. Sınıf GSM Ruhsatı

Gümüştaş Madencilik II. Sınıf GSM Ruhsatı

Nazife Dabağ Sıhhi Müessese Ruhsatı

Selahattin Selvi Sıhhi Müessese Ruhsatı

**KÖYDES**

**2013 YILI FAALİYET RAPORU**

2013 yılında YPK Kararı doğrultusunda İlimize 12.042.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 1.981.320,00 TL’si içme suyu projeleri için,7.402.990,00 TL’si yol projeleri için,637.700,00 TL’si kanalizasyon projeleri için,2.019.990,00 TL’si ise Ortak Alım Giderleri olarak İl Tahsisat Komisyonunca belirlenmiştir. Bu ödenekle İlimiz Merkez ve İlçelerinde 160 adet yol projesi,73 adet içme suyu projesi ve 25 adet kanalizasyon projesi planlanmıştır. YPK Kararı gereğince artan ödeneklerle yeni projeler yapılacağı belirlenmesi nedeniyle 17 adet içme suyu projesi ve 16 adet yol projesi olmak üzere toplam 291 proje uygulamaya alınmıştır.

Bu projelerden 185 adedi bitirilmiş, 59 adet proje devam etmektedir. 11 adet projenin ise yaklaşık maliyeti hazırlanmış, ancak mevsim şartları nedeniyle 2014 yılında ihalesi yapılacaktır. 36 adet projenin ise proje çalışmaları devam etmektedir

**5/5 - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU**

1. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında aylık mutat toplantılar yapılmış olup, toplam 12 adet karar

alınmış ve bu kararların uygulanmaları denetlenmiştir.

**5/6 - İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU**

**1.** İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce 2012 yılı içerisinde; 5 yapı ruhsatı, 2 yapı kullanma izni 4 imar planı, 2 imar planı değişikliği, 1 ilave imar planı değişikliği, , 6 tevhid, 11 ifraz, 1 geçit hakkı ve 7 halihazır harita talep dosyası onaylanmıştır. İşlemlerle ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **İşin Adı** | **İşin Yeri** | **İşin Amacı** | **Onay Tarihi** |
| **1** | İmar Planı Değişikliği | İkisu Köyü/Merkez (117/1-2-10) | K.D.K.Ç.A. | 11.03.2013 |
| **2** | İlave İmar Planı Değişikliği | Bindal Köyü/Kelkit (Afetzede Yerleşim Alanı) | Konut | 11.04.2013 |
| **3** | İmar Planı | Güzeloluk/Torul | Güzeloluk Regülatörü ve HES | 10.05.2013 |
| **4** | İmar Planı | Sadık, Sinanlı, Paşapınarı/Şiran | Köprübaşı Regülatörü ve HES | 10.05.2013 |
| **5** | İmar Planı | Büyükçit Köyü, Küçükçit Köyü/Torul | Gelincik Regülatörü ve HES | 14.06.2013 |
| **6** | İmar Planı | Geçit Köyü/Merkez (Köy Tüzel Kişiliğine Ait Muhtelif Parseller) | Konut,-Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı | 16.09.2013 |
| **7** | İmar Planı Değişikliği | İkisu Köyü/Merkez (117/1-2-10) | K.D.K.Ç.A. | 11.03.2013 |
| **8** | İfraz | Kılıççı Köyü/Kelkit 480 numaralı parsel | - | 18.01.2013 |
| **9** | Tevhid | Akbulak Köyü/Şiran 753 ve 754 numaralı parseller | - | 25.01.2013 |
| **10** | İfraz | Yitirmez Köyü/Merkez 133 ada 17 numaralı parsel | - | 05.02.2013 |
| **11** | Tevhid | Mescitli Köyü/Merkez 820 ve 822 numaralı parseller | - | 05.03.2013 |
| **12** | Tevhid | Dörtkonak Köyü/Merkez 127 ada 33 ve 51 numaralı parseller | - | 30.04.2013 |
| **13** | İfraz | Çamlıköy/Merkez 435 ada 2 parsel | - |  |
| **14** | Tevhid | Akbulak Köyü/Şiran 755 ve 941 numaralı parseller | - | 23.07.2013 |
| **15** | İfraz | Demirören Köyü/Merkez 101 ada 64 numaralı parsel | - | 23.07.2013 |
| **16** | İfraz | Demirören Köyü/Merkez 161 ada 10 numaralı parsel | - | 23.07.2013 |
| **17** | İfraz | Geçit Köyü/Merkez 135 ada 5 numaralı parsel | - | 06.08.2013 |
| **18** | Halihazır Haritalama |  | Kuletaşı Regülatörü ve HES | 22.2.2013 |
| **19** | Halihazır Haritalama | Büyükçit Köyü, Küçükçit Köyü/Torul | Gelincik Regülatörü ve HES | 20.03.2013 |
| **20** | Halihazır Haritalama | İkisu Köyü/Merkez (116 ada 1 numaralı parsel) | K.D.K.Ç.A. | 22.07.2013 |
| **21** | Halihazır Haritalama | Sadak Köyü/Kelkit | Sadak Köyü Koruma Amaçlı İmar Pl. Yapım İşi | 05.07.2013 |
| **22** | Halihazır Haritalama | Geçit Köyü/Merkez 130 ada 36 numaralı parsel | Konut | 24.10.2013 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **23** | İfraz | Merkez Yeniyol Köyü (155 ada 28-29-30 parsel) | - |  |
| **24** | Tevhid | Merkez Yeniyol Köyü (155 ada 28-29-30 parsel) | - |  |
| **25** | Tevhid | Torul Harmancık Köyü (120 ada 2-3 parsel) | - |  |
| **26** | İfraz | Şiran Sadık Köyü (137 ada 23 parsel) | - |  |
| **27** | İfraz | Merkez Yeniyol Köyü (168 ada 31 parsel) | - |  |
| **28** | İfraz | Merkez Demirciler Köyü(1 pafta  12 parsel) | - | 05.11.2013 |
| **29** | İfraz | Kızılca Köyü (11 pafta 379 parsel) | - | 19.11.2013 |
| **30** | Geçit Hakkı | Şiran Sadık Köyü (115 ada 8-9 parsel) | - | 19.11.2013 |
| **31** | Halihazır | Kürtün Ekinciler Köyü | HES Projesi | 01.11.2013 |
| **32** | Halihazır | Merkez İkisu Köyü(114 ada 142  parsel) | - | 07.11.2013 |
| **33** | Yapı Ruhsatı | Köse Akbaba köyü (150 parsel) | Ağıl | 15.11.2013 |
| **34** | Yapı Ruhsatı | Merkez Yağlıdere (339 ada 64 parsel) | Konut | 22.10.2013 |
| **35** | Yapı Ruhsatı | Merkez Çamlıköy (435 ada 2 parsel) | Spor Tesis alanı | 22.07.2013 |
| **36** | Yapı Ruhsatı | Merkez Akçakale (1935 -2354  parsel) | Konut | 19.06.2013 |
| **37** | Yapı Ruhsatı | Kelkit Sadak Köyü (2133 parsel) | Konut | 01.04.2013 |
| **38** | Yapı Kullanma İzin Belgesi | Kelkit Sadak Köyü 2350 parsel | Konut | 14.08.2013 |
| **39** | Yapı Kullanma İzin Belgesi | Merkez İkisu Köyü (128 ada 19 parsel) | Dinlenme Tesisi | 25.09.2013 |

**2.** 2013 Yılı İçerisinde 5 adet taşınmaz kiraya verilmiştir.

(Kiraya Verilen Taşınmazlar)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.N | Kullanım Amacı | Taşınmaz Bilgileri | | Kiralayan | Bedeli |
| 1 | Kiralama | Kelkit İlçe Özel İdare Sitesi 2.kat 35 Nolu Büro | | Mahir ALBAYRAK | 85.00 TL |
| 2 | Kiralama | Merkez Özel İdare İşhanı Binası 3.kat 55 nolu işyeri | | Gümüşhane Organize Sanayi Müdürlüğü | 130,00 TL |
| 3 | Kiralama | Torul Ticaret Merkezi ve Sosyal Tesis Binası zemin kat 2 nolu işyeri | | Hamza BAYRAK | 260,00 TL |
| 4 | Kiralama | Torul İlçesi Cebeli Köyü Karaca Mağarası Kır Kahvesi,kafeterya ve bahçesi | | Songül Araz Vekili Hüseyin YILDIZ | 2.200,00 TL |
| 5 | Kiralama(Devir yapıldı) | Gümüşhane Özdenoğlu Konağı | Naci AYDIN | | 756,72 TL |

3 -(Satın Alınan Taşınmazlar)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.N. | Değerlendirme Amacı | Taşınmaz Bilgileri | Satın Alınan | Bedeli |
| 1 | Kamulaştırma | Gümüşhane,Merkez,Hasanbey Mah.9 Ada 63 Parsel | Aydın TUNA  İlhan TUNA  Arif Kutlu TUNA  Gülşen NAS  Rasim TUNA  Mustafa Ferit TUNA  İlşan KUTLUTAN  Resmiye BİLGİÇ  Şadiye ÖNAL | 350.000,00 TL |

**4.**Birim Müdürlüğümüzce yapılan işler.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.No | İŞİN ADI | YAKLAŞIK MALİYET-TL | | SÖZLEŞME BEDELİ-TL | İHALE TÜRÜ |
| 1 | İlimiz,Merkez,Tamzı Köyü Çocuk Parkı Etrafının Çevrilmesi İçin Dekoratif Panel Çit Alımı | 2.167,50 | | 1.327,50 | 22/d |
| 2 | Vali Konağı Garaj Onarımı İçin Malzeme Alımı | 1.630,23 | | 1.426,50 | 22/d |
| 3 | Valilik Sistem Odasında Kullanılmak Üzere 1 adet Klima Alımı | 1.957,50 | | 1.240,00 | 22/d |
| 4 | Vali Konağı Garaj Kapılarında Kullanılmak Üzere Otomatik Panjur Kepenk Garaj Kapısı Alımı | 5.520,00 | | 4.950,00 | 22/d |
| 5 | Hükümet Konağı Kalorifer Sistemi İmbisat Deposu Bakım ve Onarım İşi | 2.417,95 | | 2.400,00 | 22/d |
| 6 | Merkez ve İlçe Köylerin Kanalizasyon ve Köyiçi İnşaatında Kullanılmak Üzere Çimento Alım İşi | 12.451,34 | | 9.120,00 | 22/d |
| 7 | Merkez ve İlçe Köylerin Kanalizasyon Altyapılarında Kullanılmak Üzere Kanalizasyon Borusu Alımı |  | | 44.066,45 | Açık İhale |
| 8 | Hükümet Konağı Valilik Giriş Salonu wc ve Lavaboları İle 4.kat erkek wc ve Lavaboları Bakım Onarım İşi | 8.216,56 | | 8.200,00 | 22/d |
| 9 | Özdenoğlu,Ataç ve Balyemez Konaklarının Yangın İhbar Santrallerinin Tesis Edilmesi İşi | 14.325,00 | | 7.101,00 | 22/d |
| 10 | Raif Tuna Konağı Rölöve,Restorasyon ve Restitüsyon Projelerinin Yapım İşi | 33.442,50 | | 31.800,00 | 22/d |
| 11 | Valilik Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşümü Proje Çizimi | 3.568,75 | | 850,00 | 22/d |
| 12 | İl Özel İdaresi Hizmet Binası ve Asansör Yapım İşi | 397.657,93 | | 325.000,00 | Açık İhale |
| 13 | Hükümet Konağı Dış Cephe Mantolama ve Boya Yapım İşi | 228.784,85 | | 173.750,00 | Açık İhale |
| 14 | Vali Konağı Emniyet Sistemleri ve Hükümet Konağı Dahili IP Kamera Sistemi Yapım İşi | 197.425,77 | | 162.000,00 | Açık İhale |
| 15 | Vali Yardımcıları Lojmanı ve Sosyal Tesis İnşaatı | 571.748,75 | | 450.000,00 | Açık İhale |
| 16 | İl Özel İdaresi Sosyal Tesis Binası Onarım İşi | 73.353,90 | | 65.000,00 | Açık İhale |
| 17 | Yeşildere Köy Konağı Restorasyonu | 438.930,44 | 334.788,88 | | Açık İhale |

**5.** İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce 2013 yılında, Köy altyapı projelerini

destekleme ödeneği kapsamında merkez ve İlçe köylerin kanalizasyon altyapılarında kullanılmak üzere kanalizasyon borusu ile kanalizasyon ve köyiçi inşaatın da kullanılmak üzere çimento alınmış ve ilçelere dağılımı yapılmıştır.

**6**. Ruhsata tabi olmayan yapılarla ilgili İdaremize ulaşan talep dilekçesiyle ilgili tespit yapılarak bu yapılara yönelik inşaat projelerinin temini yapılmıştır. Adres ve numaralandırmaya ilişkin yönetmelik kapsamında numaralandırma çalışması yapılmıştır.

**7**. Köylerde ihalesi yapılan beton parke ve kanalizasyon işlerinde;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan şartlı nakdi yardım ile çevre kirliliğinin giderilmesi ve köylerimizin daha yaşanılabilir bir ortama kavuşturulması amacıyla İlimiz,Şiran İlçesi,Bolluk Köyü beton parke yapım işi ve Şiran İlçesi,Kavaklıdere Köyü kanalizasyon ve fosseptik yapım işi yapılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan şartlı nakdi yardım ile çevre kirliliğinin giderilmesi ve köylerimizde oluşan atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi amacıyla İdaremiz tarafından 1 adet çöp toplama aracı ve İlimiz Kelkit İlçesi, İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından 346 adet çöp konteynırı satın alınmıştır.

**9-İdaremiz Adına Kayıtlı Taşınmazların Listesi.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taşınmaz Sıra No** | **İlçesi** | **Taşınmaz Numarası** | **Cinsi** | **Pafta No** | **Cilt No** | **Yüzölçümü (m2)** | **Edinme Şekli** | **Tescil Tarihi** | **Kayıtlardan Çıkış** | | **Arşiv** | | **Açıklamalar** |
| **Mahallesi/** | **Ada No** | **Sayfa No** | **Hisse** |
| **Köyü** | **Parsel No** | **Sıra No** | **Oranı** | **Nedeni** | **Tarihi** | **Tarihi** | **No** |
| 1 | MERKEZ |  | BİNA  1.1.6.2 |  | 14 | 1.706,00 |  | 30/01/1991 |  |  |  |  | 5 KATLI OTEL VE BAHÇESİ  (kirada) |
| HASANBEY | 23 | 1352 | TAM |  |
|  | 10 |  |  |  |
| 2 | MERKEZ |  | BİNA  1.1.9.1 |  | 12 | 1.075,50 | KAT MÜLKİYETİ | 18/06/2007 |  |  |  |  | ÖZEL İDARE İŞ HANI  (5 adet büro 1işyeri ) |
| HASANBEY | 36 | 1129-1135-1136-1142-1143-1161 | TAM |  |
|  | 23 |  |  |  |
| 3 | MERKEZ |  | BİNA  1.1.1.1  1.1.7.1 |  | 11 | 1.072,00 | KAT MÜLKİYETİ | 13/09/2006 |  |  |  |  | 4 KATLI ÖZEL İDARE SİTESİ  (2. ve 3. katlar tedaşa tahsisli) |
| HASANBEY | 23 | 1047-1065 | TAM |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 4 | MERKEZ |  | BİNA  1.1.15.1  1.1.7.1 |  | 5 | 418,00 | SATIŞ |  |  |  |  |  | SOĞUK HAVA DEPOSU  (KIZILAY GENEL MÜD. TAHSİSLİ) |
| KARAER | 95 | 467 | TAM | 30/07/1990 |
|  | 1 |  |  |  |
| 5 | MERKEZ |  | BİNA  1.1.1.1 |  | 4 | 1.054,00 | KAMULAŞTIRMA |  |  |  |  |  | KARAYOLLARI BİNASI  (karayolları kullanımında) |
| KARAER | 88 | 394 | TAM | 15/10/2003 |
|  | 9 |  |  |  |
| 6 | MERKEZ |  | ARSA  2.1.7.1 |  | 12 | 3.972,20 | TEVHİT İŞLEMİ |  |  |  |  |  | VALİ KONAĞI |
| KARAER | 241 | 1103 | TAM | 03/10/2007 |
|  | 68 |  |  |  |
| 7 | MERKEZ |  | BİNA  1.1.10.2 |  | 5 | 1.633,00 | BAĞIŞ |  |  |  |  |  | HASAN FEHMİ ATAÇ KONAĞI  (kirada) |
| HASANBEY | 39 | 468 | TAM | 28/06/2004 |
|  | 12 |  |  |  |
| 8 | MERKEZ |  | ARSA  1.1.10.2 |  | 6 | 934,00 | SATIŞ |  |  |  |  |  | HAS. FEH. ATAÇ. YANI PARK YERİ |
| HASANBEY | 45 | 524 | 8675/10300 | 30/01/1991 |
|  | 1 |  |  |  |
| 9 | MERKEZ |  | ARSA  1.1.6.2 |  | 3 | 212,00 |  |  |  |  |  |  | OTEL ARAÇ PARKI |
| HASANBEY | 23 | 260 | TAM | 03/06/1987 |
|  | 2 |  |  |  |
| 10 | MERKEZ |  | BAHÇE  1.1.6.2 |  | 14 | 737,00 | SATIŞ |  |  |  |  |  | OTEL BAHÇESİ |
| HASANBEY | 23 | 1349 | TAM | 21/09/1993 |
|  | 7 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | MERKEZ |  | ÜÇ KATLI BAHÇELİ EV  1.1.10.2 |  | 1 | | 759,00 | KAMULAŞTIRMA |  |  |  |  |  | ÖZDENOĞLU KONAĞI  (kirada) |
| KARŞIYAKA | 275 | 17 | | TAM | 10/10/2003 |
|  | 1 |  | |  |  |
| 12 | MERKEZ |  | BİNA  1.1.10.2 |  | 7 | | 3.518,76 | TEVHİT İŞLEMİ |  |  |  |  |  | BALYEMEZ KONAĞI  (kirada) |
| ÖZCAN | 604 | 651 | | TAM | 08/02//2007 |
|  | 10 |  | |  |  |
| 13 | MERKEZ |  | ARSA  1.5.7 |  | 2 | | 976,00 | KADASTRO |  |  |  |  |  | Yola terk |
| YENİMAHALLE | 202 | 130 | | TAM | 31/03/1982 |
|  | 1 |  | |  |  |
| 14 | MERKEZ |  | ARSA  1.1.12.2 |  | 2 | | 3.999,00 | KADASTRO |  |  |  |  |  | ATÖLYE VE DEPO ALANI |
| YENİMAHALLE | 202 | 131 | | TAM | 31/03/1982 |
|  | 2 |  | |  |  |
| 15 | MERKEZ |  | ARSA  1.1.1.1  1.1.7.1 |  | 2 | | 8.660,00 | KADASTRO |  |  |  |  |  | LOJMAN İDARİ BİNA |
| YENİMAHALLE | 202 | 133 | | TAM | 31/03/1982 |
|  | 4 |  | |  |  |
| 16 | MERKEZ |  | BAHÇE  1.3.2 |  | 3 | | 4.700,00 | KAMULAŞTIRMA |  |  |  |  |  | Üniversiteye tahsisli |
| BAĞLARBAŞI | 251 | 203 | | TAM | 18/05/1999 |
|  | 1 |  | |  |  |
| 17 | MERKEZ |  | ARSA  1.2 |  | 14 | | 17.501,97 | SATIŞ |  |  |  |  |  |  |
| BAĞLARBAŞI | 278 | 1363 | | TAM | 07/06/2013 |
|  | 73 |  | |  |  |
| 18 | MERKEZ |  | BAHÇE  1.3.2 |  | 5 | | 841 | TRAMPA |  |  |  |  |  | Kirada |
| BAĞLARBAŞI | 270 | 463 | | TAM | 30/09/1994 |
|  | 1 |  | |  |  |
| 19 | MERKEZ |  | STADYUM  1.1.5.1 |  | 6 | | 5.055,14 | KAMULAŞTIRMA |  |  |  |  |  | İNKILAP STADYUMU |
| KARAER | 306 | 594 | | 2379/2560 | 22/03/2010 |
|  | 3 |  | |  |  |
| 20 | MERKEZ |  | ARSA  1.1.5.1 |  | 10 | | 52,42 | KAMULAŞTIRMA |  |  |  |  |  | STADYUM YANI ARSA |
| KARAER | 306 | 964 | | TAM | 07/04/1999 |
|  | 17 |  | |  |  |
| 21 | MERKEZ |  | ARSA  1.1.14 |  | 7 | | 3.280,32 | BAĞIŞ |  |  |  |  |  | ŞEHİTLİK |
| CANCA | 441 | 677 | | TAM | 01/10/2007 |
|  | 8 |  | |  |  |
| 22 | MERKEZ |  | ARSA  1.2 |  | 10 | | 40,70 | İFRAZ İŞLEMİ |  |  |  |  |  | Arsa |
| BAĞLARBAŞI | 248 | 991 | | TAM | 24/02/1993 |
|  | 143 |  | |  |  |
| 23 | MERKEZ |  | ARSA  1.2 |  | 2 | | 3.130,00 | KADASTRO TESPİTİ |  |  |  |  |  | Üniversiteye Devir yapıldı |
| BAĞLARBAŞI | 248 | 147 | | TAM | 08/09/1984 |
|  | 58 |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MERKEZ |  | ARSA  1.2 |  | 2 | | 11,00 | KADASTRO |  |  |  |  |  | Üniversiteye Tahsisli |
| BAĞLARBAŞI | 248 | 180 | | TAM | 06/02/1984 |
|  | 91 |  | |  |  |
| 25 | MERKEZ |  | BİNA  1.1.7.1 |  | 1 | | 2047,60 | KADASTRO |  |  |  |  |  | Çitdüzü Lojmanları- 2 daire |
| CANCA | 424 | 31-32 | |  | 02/07/1992 |
|  | 153 |  | |  |  |
| 26 | MERKEZ |  | BAHÇE  1.3.2 |  |  | |  | KADASTRO |  |  |  |  |  |  |
| DİBEKLİ | 116 | 15/01/1998 |
|  | 6 |  |
| 27 | MERKEZ |  | BAHÇE  1.3.2 |  |  | |  | KAMULAŞTIRMA 44/132 HİSSE ORANI |  |  |  |  |  |  |
| TEKKE |  |  | 26/11/1998 |
| KADİRBEY | 2592 | 203,16 |  |
| 28 | MERKEZ |  | BAHÇE  1.3.2 |  |  | |  | SATIŞ |  |  |  |  |  |  |
| TEKKE |  |  | 07/05/1998 |
| KADİRBEY | 2586 | 594,30 |  |
| 29 | MERKEZ |  | BAHÇE  1.3.2 |  |  | |  | SATIŞ- 480/720 |  |  |  |  |  |  |
| TEKKE |  |  | 05/08/1998 |
| KADİRBEY | 2588 | 287,96 |  |
| 30 | MERKEZ |  | BAHÇE  1.3.2 |  |  | |  | SATIŞ |  |  |  |  |  |  |
| TEKKE |  |  | 03/06/1998 |
| KADİRBEY | 2590 | 626,91 |  |
| 31 | MERKEZ |  | KAVAKLIK  1.3.5 |  |  | |  | KAMULAŞTIRMA |  |  |  |  |  |  |
| SÜLEYMANİYE | 361 |  |  |
|  | 1 | 105,91 |  |
| 32 | MERKEZ |  | ARSALI AHŞAP EV VE AHIR |  |  | | 460,00 | KAMULAŞTIRMA |  |  |  |  |  | RAİF TUNA KONAĞI |
| HASANBEY | 9 | TAM | 17/06/2013 |
|  | 63 |  |  |
| 33 | KÖSE |  | TARLA  1.1.6.1 |  | 47 | | 9.211,98 | SATINALMA |  |  |  |  |  | GENÇLİK VE SPOR MÜD.KAPALI SPOR SALONU |
| KURTULUŞ | 141 | 4638 | | HİSSELİ | 25.05.2012 |
|  | 47 |  | | 25/28 |  |
| 34 | KÖSE |  | BİNA  1.1.7.1 |  | 1 | | 1.000,09 | BEDELSİZ DEVİR |  |  |  |  |  | 4 ADET LOJMAN GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNE TAHSİS |
| YENİMAHALLE | 313 | 50-66 | | TAM | 17/03/2005 |
|  | 15 |  | |  |  |
| 35 | KÖSE |  | BİNA  1.1.7.1 |  | 30 | | 1125,33 | SATIŞ |  |  |  |  |  | KAYMAKAM EVİ |
| YENİMAHALLE | 304 | 2901 | | TAM | 08/03/1991 |
|  | 10 |  | |  |  |
| 36 | KELKİT |  | BİNA  1.1.1.2 |  | 3 | 698,00 | | KAMULAŞTIRMA |  |  |  |  |  | ÖZEL İDARE SİTESİ |
| CUMHURİYET | 1 | 227 | 28,29,30,  32,34,35 | | 03/03/2006 |
|  | 80 |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KELKİT |  | ARSA  1.1.2.2 |  |  | 7920,40 | | TRANPA  HİSSE PAYI1142/2400 |  |  |  |  |  | İLKÖĞRETİM OKULU |
| BAHÇELİEVLER | 510 |  | HİSSELİ | |  |
|  | 1 |  |  | |  |
| 38 | KELKİT |  | ARSA  1.1.2.2 | 140 | 31 | 262,60 | | KAMULAŞTIRMA  +  BİRLEŞTİRME |  |  |  |  |  | MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TAHSİSLİ |
| BAHÇELİEVLER | 225/A 226/A 227/A 228/A | 2981 2982 2983 2984 | TAM | | 28/12/2012 |
|  | |
|  |  | |  |
| 39 | KÜRTÜN |  | BİNA  1.1.7.1 |  | 24 | 541,18 | |  |  |  |  |  |  | KAYMAKAM EVİ |
| AŞAĞI ULUKÖY | 321 | 2371 |  | |  |
|  | 15 |  | 1549/2400 | |  |
| 40 | KÜRTÜN |  | ARSA  1.1.1.1 |  | 7 | 1474,48 | | İMAR |  |  |  |  |  | Hükümet binası |
| AŞAĞI ULUKÖY | 201 | 614 | TAM | | 14/04/1998 |
|  | 18 |  |  | |  |
| 41 | KÜRTÜN |  | ARSA  1.1.7.1 |  | 7 | 376,83 | | İMAR |  |  |  |  |  | ADALET LOJ.BİNASI |
| AŞAĞI ULUKÖY | 201 | 617 |  | | 14/04/1998 |
|  | 21 |  | 468/2400 | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 42 | KÜRTÜN |  | TARLA  1.1.12.1 |  | 24 | 3.000,00 | | SATIŞ- 165/1920 HİSSE ORANI |  |  |  |  |  | KÜSSAN SİLAH FAB. |
| AŞAĞI ULUKÖY | 229 | 2339 |  | | 28/12/2001 |
|  | 184 |  | 1755/1920 | |  |
| 43 | KÜRTÜN |  | TARLA  1.1.1.1 |  | 28 | 214,36 | | İMAR |  |  |  |  |  | Hükümet binası |
| AŞAĞI ULUKÖY | 201 | 2688 | TAM | | 01/12/1995 |
|  | 17 |  |  | |  |
| 44 | KÜRTÜN |  | ARSA  1.1.2.3 |  | 10 | 1027,98 | | İMAR UYGULAMASI |  |  |  |  |  | Lise Pansiyonu |
| CAYRA | 154 | 972 | TAM | | 29/06/2006 |
|  | 12 |  |  | |  |
| 45 | KÜRTÜN |  | ARSA  1.1.2.3 |  | 29 | 1734,41 | | TEVHİT-İFRAZ-TAKSİM |  |  |  |  |  | Çok proğralı lise si Öğrenci Yurdu için arsa |
| AŞAĞI ULUKÖY | 252 | 2835 | TAM | | 20/12/2011 |
|  | 13 |  |  | |  |
| 46 | ŞİRAN |  | TARLA  1.1.2.2 |  | 20 | 1941,66 | | SATIŞ |  |  |  |  |  | İlköğretim arsası |
| YEŞİLBÜK |  | 1910 | TAM | | 20/11/2011 |
|  | 1913 |  |  | |  |
| 47 | ŞİRAN |  | BİNA  1.1.1.2 |  | 10 | 10.037,42 | |  |  |  |  |  |  | ŞANTİYE BİNASI |
| KARACA | 250 | 902 | TAM | | 11/02/2010 |
|  | 2 |  |  | |  |
| 48 | ŞİRAN |  | BİNA  1.1.1.2 |  |  | 708,49 | | KADASTRO |  |  |  |  |  | HİZMET BİNASI |
| KARACA | 202 | 262 | TAM | | 22/10/1996 |
|  | 7 |  |  | |  |
| 49 | ŞİRAN |  | TARLA  1.1.2.2 |  | 20 | 1.808,06 | | SATIŞ |  |  |  |  |  | İlköğretim arsası |
| YEŞİLBÜK |  | 1911 | TAM | | 26.09.2011 |
|  | 1914 |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TORUL |  | ARSA  1.2 |  |  | 251,14 | | KADASTRO |  |  |  |  |  | Gençlik Spor Müd. Tahsisli |
| TUĞRULBEY | 202 |  | TAM | | 04/11/1993 |
|  | 7 |  |  | |  |
| 51 | TORUL |  | TARLA  2.1.6.1 |  | 155 | 3793,34 | |  |  |  |  |  |  | KARACA MAĞARASI |
|  | 372 | 62 |  | | 07/01/1997 |
| CEBELİ | 6 | 24 |  | |  |
| 52 | TORUL |  | ARSA  1.2 |  |  |  | | KADASTRO | 03/03/1992 |  |  |  |  |  |
| ZİGANA | 115 | 4828,68 | |
|  | 2 |  | |
| 53 | TORUL |  | ARSA  1.2 |  | 5 | 85,12 | | TRANPA |  |  |  |  |  | Satılan lojmanların arkasında boş arsa |
| KALEDİBİ | 175 | 490 |  | | 23/03/2004 |
|  | 37 |  |  | |  |
| 54 | TORUL |  | BİNA  1.1.7.1 |  |  | 1067,17 | | KADASTRO |  |  |  |  |  | KAYMAKAM EVİ |
| TUĞRULBEY | 195 |  | TAM | | 04/11/1993 |
|  | 4 |  |  | |  |
| 55 | TORUL |  | BİNA  1.1.9.5 | 285 |  | 569,25 | | İFRAZ- 1150/10520 HİSSE ORANI |  |  |  |  |  | HAL BİNASI |
| KALEDİBİ | 3 |  |  | | 17/04/2003 |
| 56 | TORUL |  | BİNA  1.1.7.1 | 291 |  | 1205,45 | | TRAMPA |  |  |  |  |  | 16 Konut -15 tanesi yüksekokula tahsisli |
|  |
|  |
| TUĞRULBEY | 1 |  | TAM | | 05/08/2010 |

**5/7 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU**

**1-Araç ve İş Makineleri**

İl Özel İdaresi Demirbaşına kayıtlı olan ve genel hizmetlerde kullanılan 32 adet Hizmet aracı,12 adet kiralık otomobil olmak üzere 44 adet araç ile birlikte, altyapı hizmetleri makine parkında 21 adet greyder 9 adet dozer,9 adet yükleyici, 9 adet kanal kazıcı, 24 adet damperli kamyon, 1 adet sabit kasalı kamyon,5 adet seyyar kompresör, 3 adet silindir ve 37 adet diğer iş makinesi olmak üzere toplam 162 adet iş makinesi ve hizmet aracı bulunmaktadır. Makine parkına ait detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A-İl Özel İdaresinin Hizmet Araçlarının Dağılımı** | | | |
|
| **Araç/Makine Adı:** | **Modeli:** | **Adet:** | **Bulunduğu Birim:** |
| Renault Taksi | 1991 | 2 | Hizmet Aracı |
| Maria Taksi | 2001 | 1 | Hizmet Aracı |
| Isuzu Pikap | 2002 | 6 | Hizmet Aracı |
| Isuzu Pikap | 2009 | 4 | Hizmet Aracı |
| Nissan Pikap | 2004 | 1 | Hizmet Aracı |
| Nissan Pikap | 1997 | 1 | Hizmet Aracı |
| Ford Minibüs | 2008 | 1 | Hizmet Aracı |
| Ford Minibüs | 1998 | 1 | Hizmet Aracı |
| Ford Minibüs | 2011 | 1 | Hizmet Aracı |
| BMC Otobüs | 1982 | 1 | Hizmet Aracı |
| Sultan Otobüs | 2008 | 1 | Hizmet Aracı |
| Ford Kamyonet | 2010 | 1 | Hizmet Aracı |
| Man Otobüs | 1987 | 1 | Hizmet Aracı |
| Dodge Pikap | 2009 | 2 | Hizmet Aracı |
| Ford Pikap | 2011 | 2 | Hizmet Aracı Afet Acil Durum Müdürlüğü |
| Fiat Minibüs | 2012 | 1 | Hizmet Aracı Afet Acil Durum Müdürlüğü |
| Ford Pikap | 2012 | 1 | Hizmet Aracı Afet Acil Durum Müdürlüğü |
| Renault Megan | 2000 | 1 | Hizmet Aracı Valilik Hizmetleri |
| Mercedes Vito | 2004 | 1 | Hizmet Aracı Valilik Hizmetleri |
| Volkswagen Caravelle | 2013 | 1 | Hizmet Aracı Valilik Hizmetleri |
| Volkswagen Passat | 2013 | 1 | Hizmet Aracı Valilik Hizmetleri |
|  |  |  |  |
| **Kiralık Araçlar:** |  |  |  |
| Pikap |  | 10 | Hizmet Aracı |
| Taksi |  | 2 | Hizmet Aracı |
| **TOPLAM 44 Adet** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B-Altyapı Hizmetlerinde Kullanılan Araçlar** | | |  |
| **Araç/Makine Adı:** | **Adet:** | **Araç/Makine Adı:** | **Adet:** |
| Arazöz | 1 | Konkasör | 1 |
| Asf.Distribütörü | 2 | Paletli Eskavatör | 5 |
| Çekici Treyler | 3 | Las.Tek.Kanal Kazıcı | 9 |
| Damperli Kamyon | 24 | Kar Makinesi | 1 |
| Dem.Band.Silindir | 3 | Sey. Tamir Aracı | 6 |
| Dozer | 9 | Kaynak Makinesi | 3 |
| Vinç | 1 | Kasalı Kamyon | 1 |
| Greyder | 21 | Akaryakıt Tankeri | 2 |
| Kamp Treyler | 7 | Paletli Yükleyici | 1 |
| Treyler ( Kasalı,Semi) | 3 | Las. Tek. Yükleyici | 8 |
| Jenaratör | 3 | Paletli Delici | 1 |
| Seyyar Kompresör | 5 | Roley Tank | 2 |
| Hidrolik Kaya Delici | 2 |  |  |
| **TOPLAM 125 adet** | | | |

**2/a- AKARYAKIT HARCAMALARI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | MALZEME ADI | GECEN YILDAN DEVREDEN | | YIL İÇERİSİNDE GİREN | | YIL İÇERİSİNDE ÇIKAN | | GELECEK YILA DEVİR | |
| LT. KG.KT.AD. | TUTAR | LT. KG.KT. AD. | TUTAR | LT. KG.KT. AD. | TUTAR | LT. KG.KT.AD. | TUTAR |
| 1- | Kalorifer Yakıtı | -- | -- | 47.100 | 106.031.230 | 44.100 | 98.970.950 | 3.000 | 7.060.280 |
| 2- | Gaz,Benzin, Motorin | 43.692 | 162.685,007 | 946.411 | 3.792.969,83 | 916.682 | 3.657.762.698 | 73.421 | 297.892.139 |
| 3- | Pastel Gres,Koruyucu Yağ | 52 | 2.203.979 | 120 | 1.557.600 | 25 | 627.166 | 147 | 3.134.404 |
| 4- | Yağlar ve Katı Yağlar | 13.061 | 76.673.67 | 19.379 | 114.070.180 | 18.126 | 104.154.635 | 14.314 | 85.989.125 |
| 5- | Antifriz, Kutu Hidrolik | 253 | 2.032.727 | 904,00 | 8.229.320 | 621 | 7.771.821 | 536 | 2.490.226 |
| 6- | Adbulue | 660 | 919.306 | 4.000 | 4.106.400 | 2.846 | 3.120.680 | 1.814 | 1.905.026 |
| 7- | Cam Suyu | 153 | 162.486 | 500,00 | 501.500 | 185 | 194.582 | 468 | 469.404 |
| 8- | Eter Alkol | 102 | 415.458 | 200,00 | 767.000 | 47 | 178.214 | 255 | 1.004.244 |
| 9- | Astar MC 30 Pen Asfalf AC 160/220 | 63.000 | 71.078.440 | 1.355.300 | 1.839.300 | 1.402.300 | 1.886.774,14 | 16.000 | 24.117.570 |

**b-YILLARA GÖRE İLÇELERE GÖNDERİLEN AKARYAKIT MİKTARI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YILLAR | MOTORİN( LT ) | TORUL | KELKİT | ŞİRAN | KÜRTÜN | KÖSE |
| 2009 | 96700 | 62500 | 54500 | 102000 | 12500 |
| 2010 | 128.584 | 96.328 | 69.500 | 145.000 | 30.888 |
| 2011 | 143.131 | 102.685 | 109.250 | 146.000 | 36.566 |
| 2012 | 109.000 | 106.600 | 116.500 | 106.000 | 28.500 |
| 2013 | 107.000 | 109.000 | 96.000 | 111.400 | 31.000 |

**ALINAN ARAÇLAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.NO | ARACIN CİNSİ | ADETİ | AÇIKLAMALAR |
| 1 | JCB Kanal Kazıcı Yükleyici | 2 |  |
| 2 | Süt Toplama Aracı | 1 |  |
| 3 | Çöp Kamyonu | 1 |  |
| 4 | Renault Fluance | 2 |  |
| 5 | Volkswgen Caravelle Minibüs | 1 | Valilik Makam Hizmetleri için |
| 6 | Soosan Kırıcı Uç ( Büyük ) | 1 |  |
| 7 | Soosan kırıcı Uç ( Küçük ) | 1 |  |
| 8 | Doosan DX 300 LC Ekskavatör | 1 |  |
| 9 | Doosan DX 225 LC Ekskavatör | 1 |  |
|  |  |  |  |

**2-b ARAÇ KİRALAMALARI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S.NO** | **KİRALANAN ARAÇ MİKTARI** | **PARASAL DEĞERİ** |
| 1 | 41 İş Makinesi ve Araç | 22.838,10 |

**3-a YAPILAN İHALELER**

**2013 YILI YAPILAN MAL VE HİZMET ALIMI İHALELERİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **İHALENİN ADI** | **MİKTARI** | **İHALE ŞEKLİ** | **İHALENİN TARİHİ** | **ŞÖZLEŞME BEDELİ** |
| 1 | Yakacak ( Kömür ) Alımı | 100 Ton | 19.Mad. Açık İhale | 06.02.2013 | 46.600,00 TL |
| 2 | Muhtelif Araç ve İş Makinesine Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yapılmasına ait Hizmet alımı | 32 adet İş Makinesi ve 56 adet Araç | 19.Mad. Açık İhale | 15.05.2013 | 36.124,80 TL |
| 3 | Muhtelif Cins Madeni Yağ alımı |  | 19.Mad. Açık İhale | 17.04.2013 | 93.821,65 TL |
| 4 | Akaryakıt ( Fuel Oil 4 Kalorifer Yakıtı ) Alımı | 40.000 KĞ. | 19.Mad. Açık İhale | 12.07.2013 | 73.299,20 TL |
| 5 | Akaryakıt ( Motorin 10 ) Alımı | 400.000 Litre | 19.Mad. Açık İhale | 12.08.2013 | 1.316.000,00 TL |
| 6 | 657 Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Yemek Hizmeti Alımı |  | 19.Mad. Açık İhale | 11.02.2013 | 172.220,00 TL |
| 7 | Gümüşhane Merkez ve İlçelerine Bağlı Köylerin her türlü Bakım ve onarımla ilgili Hizmet Alımı |  | 19.Mad. Açık İhale | 25.03.2013 | 646.941,90 TL |
| 8 | 10 Adet Çift Kabinli Kamyonet ve 2 adet Binek Otomobil Kiralama işi Hizmet Alımı | 10 Adet Çift Kabin Kamyonet 2 Adet Binek Otomobil | 19.Mad. Açık İhale | 13.03.2013 | 264.610,00 TL |
| 9 | 2014 Yılı Gümüşhane İli ve İlçelerine bağlı Köylerin Tüm Altyapı Hizmetlerinin Bakım ve Onarımla ilgili Hizmet Alımı |  | 19.Mad. Açık İhale | 09.12.2013 | 103.165,00 TL |
| 10 | Akaryakıt ( Motorin 10 ,K.Benzin 95 Oktan ve Kalorifer Yakıtı ) Alımı | 800.000 Litre Motoin 10 , 10.000 Litre K.Benzin 95 Oktan ve 100.000 KĞ Kalorifer Yakıtı | 19.Mad. Açık İhale | 16.12.2013 | 2.933.800.000 TL |
| 11 | Muhtelif Araç ve İş Makinesine Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yapılmasına ait Hizmet alımı | 80 Araç ve 39 İş Makinesi | 19.Mad. Açık İhale | 17.12.2013 | 51.835.00 TL |

**2013 YILI MİLLİ EĞİTİMMÜDÜRLÜĞÜ ADINA YAPILAN MAL VE HİZMET ALIMI İHALELERİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.NO | İHALENİN ADI | MİKTARI | İHALE ŞEKLİ | İHALE TARİHİ | SÖZLEŞME BEDELİ |
| 1 | Akçahisar,Kocayokuş,Güvercinlik,Duymadik,Akgedik,Süle,  Yeniçe,Nazlıçayır,Gökdere,Çalık,Pehlivantaş,Geçit köyleri İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerinin 180 gün süreyle merkez Kale İlkokulu/Ortaokuluna taşınması | 180 Gün | 19.Madde Açık İhale | 20.08.2013 | Gökdere Köyü: 14.940,00 TL |
| Akçahisar,Kocayokuş,Güvercinlik,  Duymadık Köyleri: 23.220,00 TL |
| Çalık,Pehlivantaş,Geçit Köyleri : 19.260,00 TL |
| Akgedik,Süle Köyleri : 14.940,00 TL |
| 2 | Dibekli,Akçakale,Akçakale Cevizli Mah.Övündü,Övnüdü dere mah, İkisu ilkokulu/Ortaokulları öğrencilerinin 180 gün süreyle merkez Fevzipaşa İlkokulu/Ortaokuluna taşınması | 180 Gün | 19.Madde Açık İhale | 19.08.2013 | Akçakale Köyü :8.098,20 TL |
| Akçakale Cevizli Mah. :8.100,00 TL |
| Övündü , İkisu : 35.820,00 TL |
| Dibekli Köyü : 35.100,00 TL |
| 3 | Öğrenci Taşıma | 180 Gün | 19.Madde Açık İhale | 16.08.2013 | Arzular Ekinciler Mah :13.500,00 TL |
| Demirören,Akhisar,Ardıç,Süngübayır,  Kaletaş,Söğütağıl,Yayladere Köyleri :30.420,00 TL |
| Sarıçiçek Köyü :16.110,00 TL |
| **Dölek Köyü :16.200,00 TL** |
| **Ballıca Köyü : 6.930,00 TL** |
| **Kabaköy Köyü : 11.700,00 TL** |
| 4 | Kırıklı  Esenyurt  Gökçepınar, Kızılcaköy  Yeniköy,Ulukale mah. Aşağı Alıçlı  Pirahmet,Yeniyol  Çaltılı,Kurtoğlu,Üçkol Köyleri İlkokulu/Ortaokulları öğrencilerinin 180 gün süreyle Merkez Arzular İlkokulu/Ortaokuluna taşınması | 180 Gün | 19.Madde Açık İhale | 05.09.2013 | Pirahmet,Yeniyol Köyü :18.180,00 TL |
| Çaltılı,Kurtoğlu,Üçkol Köyleri :32.400,00 TL |
| 5 | Ortaöğretim Okulu Öğrencilerinin Taşınması İşi | 140 Gün | 19.Madde Açık İhale | 18.11.2013 | Arzular,Yeniyol Köyleri :12.600,00 TL |
| 6 | Mutfak Malzemesi Alımı | - | 19.Madde Açık İhale | 18.03.2013 | Hikmet YILDIZ :36.755,00 TL |
| 7 | Kalorifer Yaktırılması İşi | 210 Gün | 19.Madde Açık İhale | 22.10.2013 | Öznayır Ltd.Şti. :118.440,00 TL |
| 8 | Isınma Amaçlı Kömür Alımı | 680 Ton | 19.Madde Açık İhale | 04.10.2013 | Safi Katı Yakıt San.ve Tic.A.Ş :271.320,00 TL |
| 9 | Öğrenci Taşıma İşi | 180 gün | 21 / f Pazarlık | 18.09.2013 | Esenyurt Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerinin Arzular İlkokulu / Ortaokuluna Taşınması :14.940.00 TL |
| **Esenyurt Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerinin Arzular İlkokulu / Ortaokuluna Taşınması :26.460.00 TL** |
| Yenice ,Nazlıçayır Köyü İlk Öğretim Okulu öğrencilerinin Arzular İlkokulu / Ortaokuluna Taşınması : 18.000,00 TL |
| **Yeniköy ,Ulukale Mah.A.Alıçlı Köyü İlk Öğretim Okulu öğrencilerinin Arzular İlkokulu / Ortaokuluna Taşınmas:23.940,00 TL** |
| Kırıklı İlkögretim Okulu öğrencilerinin Arzular İlkokulu / Ortaokuluna Taşınması : 15.840,00 TL |
| 10 | Ortaöğretim Okulu Öğrencilerinin Taşınması | 140 gün | 21 / f Pazarlık | 27.11.2013 | Dibekli,Övündü Dere,Övündü Yukarı Mah.,İkisu,Mescitli Köyleri Ortaöğretim Okulu Öğrencilerinin Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesine Taşınması . 33.600,00 TL |
| **Tekke Beldesi Ortaöğretim Okulu Öğrencilerinin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine Taşınması : 22.120.,00 TL** |
| Kale Köyü Orta Öğretim Okulu Öğrencilerinin Ticaret Meslek Lisesine Taşınması : 16.800,00 TL |

**2013 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKULLARI İÇİN YAPILAN YAPIM İŞİ VE İNŞAAT MALZEMELİRİ İHALELERİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.No | İHALENİN ŞEKLİ | İHALE TARİHİ | İHALENİN ADI | TUTARI |
| 1 | 4734 Sayılı KİK. 19. maddesi açık ihale | 18.06.2013 | AFK Anadolu Lisesi Pasiyonu  Mantolama onarımı | 69.759,61 TL |
| 2 | 4734 Sayılı KİK. 19. maddesi açık ihale | 10.07.2013 | M.Ç.A.Öğretmen Lisesi Mantolama | 78.880,00 TL |
| 3 | 4734 Sayılı KİK. 19. maddesi açık ihale | 25/092013 | Yemi Mah.Anaokulu ve İ.Ö.Okulu | 1.824.500,00 TL |
| 4 | 4734 Sayılı KİK. 19. maddesi açık ihale | 18.07.2013 | M.Ç.A.Öğretmen Lisesi doğalgaz | 163.000,00 TL |
| 5 | 4734 Sayılı KİK. 19. maddesi açık ihale | 21.05.2013 | Tekke Spor Salonu | 598.900,00 TL |
| 6 | 4734 Sayılı KİK. 19. maddesi açık ihale | 24.04.2013 | Merkez Anaokulu Mantolama | 53.230,00 TL |
| 7 | 4734 Sayılı KİK. 19. maddesi açık ihale | 24.04.2013 | Halit Zarbun Anaokulu Mantolama | 30.780,00 TL |
| 8 | 4734 Sayılı KİK. 19. maddesi açık ihale | 18.06.2013 | A.Sağ.Mes.Lis.Mantolama | 170.100,00 TL |
| 9 | 4734 Sayılı KİK. 19. maddesi açık ihale | 18.04.2013 | M.E.M. Ve Rehberlik Engelli Asansör | 147.000,00 TL |
| 10 | 4734 Sayılı KİK. 19. maddesi açık ihale | 14.05.2013 | Atatürk Ortaokulu Mantolama | 106.000,00 TL |
| 11 | 4734 Sayılı KİK. 19. maddesi açık ihale | 14.05.2013 | Mehmet Akif İ.ö.o.Mantolama | 57.840,00 TL |
| 12 | 4734 Sayılı KİK. 19. maddesi açık ihale | 24.04.2013 | Yusuf Çiftçi İlkögretim Okulu Onarım | 33.500,00 TL |
| 13 | 4746 Sayılı KİK. 19. maddesi açık ihale | 24.04.2013 | Dumlu Pinar İlkögretim okulu  Mantolama | 174.250,00 TL |
| 14 | 4734Sayılı KİK. 19. maddesi açık ihale | 24.04.2013 | Işıl Sema Doğan İ.Ö.O Mantolama | 96.000,00 TL |
| 15 | 4734 Sayılı KİK. 22/d. Maddesine göre | 04.12.2013 | Köse İMKB Spor Salonu | 770.000,00 TL |

**4-2013 YILI YAPILAN HARCAMALAR VE KALEMLERİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S.NO** | **HARCAMA KALEMİ** | **TUTARI** |
| **1** | **5 03 2 2 02** Temizlik malzeme alımı | 11.322,25 |
| **2** | **5 03 7 1 02** Büro ve işyeri mak. tec. alımı | 34.164,65 |
| **3** | **5 03 7 3 01**  Tefriş bakım onarım giderleri | 20.691,72 |
| **4** | **5 03 7 2 01** Bilgisayar yazılım alımı | 22.470,98 |
| **5** | **5 03 7 1 01** Büro ve iş yeri mal. malz. alımı | 2.237,54 |
| **6** | **5 03 2 1 01** Kırtasiye alımı | 26.627,01 |
| **7** | **5 03 7 3 02** Mak. tec. bak. onr. gid. | 18.388,14 |
| **8** | **5 03 5 4 02** Sigorta giderleri | 61.021,96 |
| **9** | **5 03 7 3 03** Taşıt bak. onar. gid. | 110.006,85 |
| **10** | **5 03 2 3 02** Akaryakıt ve yağ alımları | 3.859.882,33 |
| **11** | **5 03 7 3 04** İş mak. onr. gid. | 1.500.913,13 |
| **12** | **5 03 2 3 01** Yakacak alımları | 134.661,49 |
| **13** | **5 03 2 9 90** Diğer Tük.Mal.Malz.Alımı | 38.645,41 |
| **14** | **5 03 2 5 01** Giyecek Alımı | 7.122,46 |
| **15** | **5 03 7 1 04** Yangından Korunma | 834,26 |
| **16** | **5 03 7 1 90** Diğer Day.Mal Malzeme Alımı | 74.315,31 |
| **17** | **5 05 8 1 02** Eğitime Katkı Payı | 658.703,08 |
| **18** | **5 06 1 2 90** Diğer Mak.Tehc.Alımı | 12.850,20 |
| **19** | **5 03 5 4 90** Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler | 798,12 |
| **20** | **5 03 5 01 02** Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 4.141,80 |
| **21** | **5 03 3 1 01** Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu | 15.679,96 |
| **22** | **5 03 5 4 01** İlan Giderleri | 14.880,27 |
| **23** | **5 03 2 5 02** Spor Yardımı | 202,00 |
| **24** | **5 03 5 1 04** Müteahhitlik Hizmetleri | 14.431,40 |
| **25** | **5 06 5 2 02** Elektrik Tesisat Giderleri | 2.028,20 |
| **26** | **6 06 1 6 01** Basılı Yayın Alımları | 19.472,20 |
|  |  |  |
|  | **GENEL TOPLAM** | **6.666.492,72** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5/8 - PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALİYET RAPORLARI**  **1-İÇME SUYU PROJELERİ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **S.NO**. | **İLÇESİ** | **KÖYÜ** | **ÜNİTESİ** | **İŞİN NEVİ** |
| 1 | Merkez | Akgedik |  | Proje Hazırlandı. |
| 2 | " | Aslanca |  | Proje Hazırlandı. |
| 3 | " | Aş.Alıçlı |  | Proje Hazırlandı. |
| 4 | " | Bandırlak |  | Proje Hazırlandı. |
| 5 | " | Çaltılı |  | Proje Hazırlandı. |
| 6 | " | Çamlıköy | Meletli-Moğaldas | Meletlinin projesi hazır.Moğaldas etüt ed. |
| 7 | “ | Çayırardı | Yk.Çayırardı | Proje Hazırlandı. |
| 8 | " | Çorak |  | Proje Hazırlandı. |
| 9 | " | Dibekli |  | Proje Hazırlandı. |
| 10 | " | Dörtkonak |  | Proje Hazırlandı. |
| 11 | “ | Esenyurt | Ballar | Proje Hazırlandı. |
| 12 | " | Gümüşkaya |  | Proje Hazırlandı. |
| 13 | " | İkiz |  | Proje Hazırlandı. |
| 14 | " | Övündü |  | Proje Hazırlandı.(Sondaj) |
| 15 | " | Pirahmet |  | Proje Hazırlandı. |
| 16 | " | Söğütağıl |  | Proje Hazırlandı. |
| 17 | " | Yayladere |  | Proje Hazırlandı. |
| 18 | " | Yitirmez | Merkez-Erikli | Proje Hazırlandı. |
| 19 | Kelkit | Aşut |  | Proje Hazırlandı. |
| 20 | “ | Aziz |  | Proje Hazırlandı. |
| 21 | “ | Balıklı |  | Proje Hazırlandı. |
| 22 | “ | Belenli |  | Proje Hazırlandı. |
| 23 | " | Bezendi |  | Proje Hazırlandı. |
| 24 | “ | Bulak |  | Proje Hazırlandı. |
| 25 | “ | Cemallı |  | Proje Hazırlandı. |
| 26 | “ | Çakırlar |  | Proje Hazırlandı. |
| 27 | “ | Çimenli |  | Proje Hazırlandı. |
| 28 | “ | Çömlecik |  | Proje Hazırlandı. |
| 29 | “ | Doğanca |  | Proje Hazırlandı. |
| 30 | " | Doğankavak |  | Etüd Hazırlandı. |
| 31 | " | Dölek |  | Arazi çalışması yapılacak. |
| 32 | " | Kazanpınarı |  | Proje Hazırlandı. |
| 33 | " | Kızılca |  | Etüd yapıldı menba özel mülkiyette. |
| 34 | “ | Öğütlü |  | Proje Hazırlandı. |
| 35 | “ | Örenbel |  | Proje Hazırlandı. |
| 36 | “ | Sütveren |  | Proje Hazırlandı. |
| 37 | “ | Şen |  | Proje Hazırlandı. |
| 38 | " | Yeniköy |  | Etüd aşamasında. |
| 39 | “ | Yeşilyurt |  | Proje Hazırlandı. |
| 40 | Köse | Oylumdere |  | Kaptajlar yenilenecek. |
| 41 | “ | Örenşar |  | Proje Hazırlandı. |
| 42 | “ | Subaşı |  | Kaynak araştırması yapıldı. |
| 43 | “ | Yaylım |  | Proje Hazırlandı. |
| 44 | Kürtün | Aş.Karadere |  | Proje Hazırlandı. |
| 45 | " | Çayırçukur | Merkez-Düz-İsmirli | Proje Hazırlandı. |
| 46 | “ | Damlıköy |  | Proje Hazırlandı. |
| 47 | “ | Ekinciler |  | Proje Hazırlandı. |
| **S.NO**. | **İLÇESİ** | **KÖYÜ** | **ÜNİTESİ** | **İŞİN NEVİ** |
| 48 | Kürtün | Elmalı |  | Projesi hazırlandı. |
| 49 | **“** | Gündoğdu |  | Projesi hazırlandı. |
| 50 | “ | Günyüzü | Sazlıbük | Kaynak araştırması yapılıyor |
| 51 | **“** | Sarıbaba | Merkez-Ocak | Projesi hazırlandı. |
| 52 | “ | Söğüteli | Aş.Mahalle | Memba tahsisi yapılıyor. |  |  |
| 53 | “ | Üçtaş | Merkez | Depo için yer bulunamadı. |
| 54 | Şiran | Aksaray |  | Mevcut tesis analiz edildi. |
| 55 | “ | Babacan |  | Proje hazırlandı |
| 56 | “ | Balıkhisar |  | İzleme devam ediyor. |
| 57 | “ | Boğazyayla |  | Proje hazırlandı. |
| 58 | “ | Çal |  | Proje hazırlandı. |
| 59 | “ | Çanakçı |  | Proje hazırlandı. |
| 60 | “ | Çatmalar |  | Proje hazırlandı. |
| 61 | “ | Evren |  | Menba tahsisi yapılacak |
| 62 | “ | Günbatur |  | Kaynak araştırması yapılıyor. |
| 63 | “ | İnözü |  | Proje hazırlandı. |
| 64 | “ | Koyunbaba |  | Proje hazırlandı. |
| 65 | “ | Ozanca |  | Etüd yapıldı. |
| 66 | “ | Pelitli |  | Proje hazırlandı. |
| 67 | “ | Ardıçlı |  | Kaynak araştırması yapılıyor. |
| 68 | Torul | Arpalı |  | Proje yapıldı. |
| 69 | “ | Atalar | Merkez-Has | Proje yapıldı. |
| 70 | “ | Bahçeli | Toraman | Proje yapıldı. |
| 71 | “ | Budak |  | Kaynak araştırması yapıldı. |
| 72 | “ | Cebeli | Meryamana-Çengelli | Proje yapıldı. |
| 73 | “ | Dedeli |  | Kaynak bulunamadı |
| 74 | “ | Demirkapı | Merkez-Horobos-Harhara | Proje yapıldı. |
| 75 | “ | Gülaçar | Manant | Proje yapıldı. |
| 76 | “ | Günay | Camii | Proje yapıldı. |
| 77 | “ | Güvemli | Vartlı | Araştırma devam ediyor |
| 78 | “ | Güzeloluk | Eskiköy-Göğüs | Proje yapıldı. |
| 79 | “ | Harmancık |  | Arazi çalışması yapıldı |
| 80 | “ | Herek | Baş mah. | Proje yapıldı. |
| 81 | “ | Işık | Çukurlar | Proje yapıldı. |
| 82 | “ | İnkilap |  | Proje yapıldı. |
| 83 | “ | Kocadal | Güllü | Kaynak bulunamadı |
| 84 | “ | Kösdere | Tanere-Akıncılar | Proje yapıldı. |
| 85 | “ | Özel İdare Bakımevi |  | Sondaj yapıldı. |
| 86 | “ | Tokçam |  | Proje yapıldı |
| 87 | “ | Yalınkavak | Kaledibi | Proje yapıldı. |
| 88 | “ | Yıldız |  | Proje yapıldı. |
| 89 | “ | Yücebelen | Köseli | Proje yapıldı. |
| 90 | “ | Zıgana | Eskiköy-Koçlar | Proje yapıldı. |

**2-YOL ETÜT VE ORMAN ALANLARI İZİNLERİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **İLÇESİ** | **KÖY VE BAĞLISI** | **İŞİN NEVİ** |
| 1 | Kelkit | Ağıl-Dölek Bağlantı Yolu | Yol Etüdü-Orman İzni |
| 2 | Kelkit | Beşdeğirmen-Eskikadı Babakonoğı Bağ.Yolu | Yol Etüdü |
| 3 | Kelkit | Dereyüzü Yayla Yolu | Yol Etüdü |
| 4 | Kelkit | Sarışeyh köy yolu | Yol Etüdü |
| 5 | Kelkit | Bindal Arazi yolu | Yol Etüdü |
| 6 | Kürtün | Yuk.Kürtün Grup Yolu Onarımı | Yol Projesi |
| 7 | Kürtün | Kabaktepe Şehitliği yol onarımı | Yol Projesi |
| 8 | Kürtün | Erikbeli Grup Yolu Onarımı | Yol Etüdü-Orman İzni-Proje |
| 9 | Kürtün | Çayırçukur Kurttarlası yolu | Yol Etüdü-Orman İzni |
| 10 | Kürtün | Araköy-Kavaklı arazi yolu | Yol Etüdü-Orman İzni |
| 11 | Kürtün | Yukarı Kürtün Grup Yolu Onarımı | Menfez-Yol Onarımı |
| 12 | Merkez | Canca Kalesi Yolu | Yol Etüdü |
| 13 | Merkez | Yağlıdere Düzce Mahallesi | Yol Etüdü |
| 14 | Merkez | Taşköprü-Dumanlı Bağ.Yolu | Yol Etüdü-Orman İzni-Proje |
| 15 | Merkez | Bahçecik Yayla yolu | Yol Etüdü |
| 16 | Merkez | Aktutan Arazi yolu | Yol Etüdü |
| 17 | Merkez | Yağlıdere Hamzaoğlu Yayla yolu | Yol Etüdü |
| 18 | Merkez | Yağmurdere Aş.Yuvalı Bağ.Yolu | Yol Etüdü |
| 19 | Merkez | Dibekli Başderesi Yolu | Yol Etüdü |
| 20 | Merkez | Yağlıdere Düzlüce Mah.Yolu | Yol Etüdü |
| 21 | Merkez | Gümüşkaya mahalle yolu | Yol Etüdü |
| 22 | Merkez | İkisu Buz Harava Yolu | Yol Etüdü |
| 23 | Şiran | Seydibaba Yayla Yolu | Yol Etüdü-Orman İzni-Proje |
| 24 | Şiran | Yuk.Duruçay-Kavaklıdere bağlantı yolu | Yol Etüdü-Orman İzni |
| 25 | Torul | Kirazlık Küskürme Mah.Mezire yolu | Yol Etüdü-Orman İzni |
| 26 | Torul | Köstere Arazi Yolu | Yol Etüdü-Orman İzni |
| 27 | Torul | Yücebelen Yayla Yolu | Yol Projesi |
| 28 | Torul | Budak Udali Mahalle Yolu | Yol Etüdü-Orman İzni-Proje |
| 29 | Torul | Atalar Özlüce Mezarlık Yolu | Yol Etüdü-Orman İzni |
| 30 | Torul | Demirkapı Kılan Yolu | Yol Etüdü-Orman İzni |
| 31 | Torul | Yeşilköy Demirciler mah.yolu | Yol Etüdü-Orman İzni |
| 32 | Torul | Demirkapı Tepeönü arazi yolu | Yol Etüdü-Orman İzni |

**3-KONTROLLÜK HİZMETLERİ VE PERSONEL TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **PERSONELİN ADI SOYADI** | **ÜNVANI** | **GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İŞLER** |
| 1 | A.Sait SARIÇİÇEK | Plan Proje Müdürü | Merkez Dumanlı-Taşköprü yolu onarım projesi yapımı |
| 2 | " | " | Kürtün Erikbeli yaylası yolu onarım projesi yapımı |
| 3 | " | " | Merkez Dumanlı-Taşköprü yolu onarım projesi kontrollüğü |
| 4 | " | " | Kürtün Erikbeli yaylası yolu onarım projesi kontrollüğü |
| 5 | " | " | Kürtün Dokap yeşilyol projesi yapımı kontrollüğü |
| 6 | " | " | Merkez Dokap Yeşilyol halihazır harita ve yol projesi yapımı kontrollüğü |
| 7 | " | " | İçme suyu ve kanalizyon tesis yapım işleri kontrol amirliği |
| 8 | " | " | Halihazır harita onay ve kontrolleri |
| 9 | " | " | Muayene ve Kabul İşlemleri |
| 10 | Emin YILMAZ | Ziraat Mühendisi | Kelkit Örenbel Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 11 | " | " | Kelkit Sütveren Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 12 | " | " | Kelkit Şen Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 13 | " | " | Kelkit Balıklı Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 14 | " | " | Kelkit Bezendi Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 15 | " | " | Kelkit Belenli Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 16 | " | " | Kelkit Çakırlar Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 17 | " | " | Kelkit Cemallı Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 18 | " | " | Kelkit Çömlecik Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 19 | " | " | Kelkit Çimenli Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 20 | " | " | Kelkit Aşut Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 21 | " | " | Kelkit Aziz Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 22 | " | " | Kelkit Öğütlü Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 23 | " | " | Kelkit Doğanca Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 24 | " | " | Kelkit Bulak Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 25 | " | " | Kelkit Kazanpınar Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 26 | " | " | Kelkit Yeşilyurt Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 27 | " | " | Kelkit Yeşilyurt Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 28 | " | " | Köse Yaylım Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 29 | " | " | Köse Örenşar Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 30 | " | " | Kürtün Gündoğdu Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 31 | " | " | Kürtün Çayırçukur Köyü Düz Mahalle İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 32 | " | " | Kürtün Çayırçukur Köyü İsmirli Mahalle İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 33 | " | " | Kürtün Sarıbaba Ocak ve Merkez Mahalle İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 34 | " | " | Kürtün Ekinciler Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 35 | " | " | Kürtün Aş.Karadere Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 36 | " | " | Kürtün Damlıköy İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 37 | " | " | Kürtün Elmalı Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 38 | " | " | Kürtün Söğüteli Köyü Aş.Mahalle İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 39 | " | " | Merkez Yuk.Çayırardı Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 40 | " | " | Merkez İkiz Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 41 | " | " | Merkez Bandırlak Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 42 | " | " | Merkez Dibekli-Gümüşkaya Köyleri İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 43 | " | " | Merkez Akgedik Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 44 | " | " | Merkez Pirahmet Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 45 | " | " | Merkez Çorak Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 46 | " | " | Merkez Çamlıköy Meletli Mah.İçme Suyu Projesi |
| 47 | " | " | Merkez Dörtkonak İşbirli Mah.İçme Suyu Projiesi |
| 48 | " | " | Merkez Söğütağıl Köyü İçme Suyu Projesi |
| 49 | " | " | Merkez Yayladare Köyü İçme Suyu Projesi |
| 50 | " | " | Merkez Aş.Alıçlı İçme Suyu Projesi |
| 51 | " | " | Merkez Yitirmez Erikli ve Merkez Mah.İçme Suyu Projesi |
| 52 | " | " | Merkez Esenyurt Ballar Mevkii İçme Suyu Projesi |
| 53 | " | " | Merkez Arslanca Köyü İçme Suyu Projesi |
| 54 | " | " | Merkez Çaltılı Köyü İçme Suyu Projesi |
| 55 | " | " | Şiran Boğazyayla İçme Suyu Projesi |
| 56 | " | " | Şiran Çanakçı Köyü İçme Suyu Projesi |
| 57 | " | " | Şiran Koyunbaba Köyü İçme Suyu Projesi |
| 58 | " | " | Şiran Babacan Köyü İçme Suyu Projesi |
| 59 | " | " | Şiran Pelitli Köyü İçme Suyu Projesi |
| 60 | " | " | Şiran Seydibaba Köyü İçme Suyu Projesi |
| 61 | " | " | Şiran Çalköy Köyü İçme Suyu Projesi |
| 62 | " | " | Şiran İnözü Köyü İçme Suyu Projesi |
| 63 | " | " | Şiran Ozanca Köyü İçme Suyu Projesi |
| 64 | " | " | Torul Bahçeli Köyü Toraman Mah. İçme Suyu Projesi |
| 65 | " | " | Torul Atalar Köyü Has ve Merkez Mah. İçme Suyu Projesi |
| 66 | " | " | Torul Cebeli Köyü Çengelli Mah. İçme Suyu Projesi |
| 67 | " | " | Torul Gülaçar Köyü Manant Mah. İçme Suyu Projesi |
| 68 | " | " | Torul Işık Köyü Çukurlar Mah. İçme Suyu Projesi |
| 69 | " | " | Torul Tokçam Köyü İçme Suyu Projesi |
| 70 | " | " | Torul Demirkapı Merkez Mah. İçme Suyu Projesi |
| 71 | " | " | Torul Demirkapı Horobos Mah. İçme Suyu Projesi |
| 72 | " | " | Torul Demirkapı Harhara Mah. İçme Suyu Projesi |
| 73 | " | " | Torul Köstere Köyü Tanere ve Akıncılar Mah. İçme Suyu Projesi |
| 74 | " | " | Torul Cebeli Meryemana Mah. İçme Suyu Projesi |
| 75 | " | " | Torul İnkilap Köyü İçme Suyu Projesi |
| 76 | " | " | Torul Yıldız Köyü İçme Suyu Projesi |
| 77 | " | " | Torul Yücebelen Köyü Köseli Mah. İçme Suyu Projesi |
| 78 | " | " | Torul Zigana Köyü Eskiköy Mah. İçme Suyu Projesi |
| 79 | " | " | Torul Zigana Köyü Koçlar Mah. İçme Suyu Projesi |
| 80 | " | " | Torul Güzeloluk Eskiköy Mah. İçme Suyu Projesi |
| 81 | " | " | Torul Tokçam Usluca Mah. İçme Suyu Projesi |
| 82 | " | " | Torul Günay Köyü Cami Mah.İçme Suyu Projesi |
| 83 | " | " | Torul Güzelouk Göğüs Mah.İçme Suyu Projesi |
| 84 | " | " | Torul Herek Köyü Başherek Mah.İçme Suyu Projesi |
| 85 | " | " | Torul Arpalı Köyü İçme Suyu Projesi |
| 86 | " | " | Torul Yalınkavak Kaledibi Mah. İçme Suyu Projesi |
| 87 | " | " | Torul Atalar Köyü Has ve Merkez Mah. İçme Suyu Kontrollüğü |
| 88 | " | " | Torul Zigana Eskiköy İçme Suyu Tesisi Yapımı Kontrollüğü |
| 89 | " | " | Torul Demirkapı Merkez Mah. İçme Suyu Tesisi Kontrollüğü |
| 90 | " | " | Torul Demirkapı Horobos Mah. İçme Suyu Tesisi Kontrollüğü |
| 91 | " | " | Torul Demirkapı Harhara Mah. İçme Suyu Tesis Kontrollüğü |
| 92 | " | " | Merkez Dibekli-Gümüşkaya İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 93 | " | " | Yol ve Ulaşım Hizmetleri çimento alımı-filler malzeme alımı iş ve işlemleri |
| 94 | " | " | Muayene ve Kabul İşlemleri |
| 95 | Nihal DAĞ | Jeoloji Yük.Müh. | Şiran Çatmalar Köyü İçme Suyu Projesi |
| 96 | " | " | Merkez Övündü Köyü İçme Suyu Sondaj Projesi |
|  |  |  |  |
| 97 | “ | “ | Torul Bakımevi İçme suyu Sondaj  Projesi |
| 98 | " | " | Merkez Çayırardı Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 99 | " | " | Merkez İkiz Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 100 | " | " | Merkez Bandırlak Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 101 | " | " | Merkez Dibekli-Gümüşkaya İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 102 | " | " | Merkez Çorak Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 103 | " | " | Merkez Arslanca Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 104 | " | " | Merkez Aş.Alıçlı Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 105 | " | " | Merkez Dörtkonak Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 106 | " | " | Merkez Esenyurt Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 107 | " | " | Merkez Akgedik Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 108 | " | " | Merkez Pirahmet Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 109 | " | " | Merkez Yitirmez Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 110 | " | " | Merkez Yayladere Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 111 | " | " | Şiran Günyüzü Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 112 | " | " | Şiran Kırıntı Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 113 | " | " | Şiran Sadık Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 114 |  |  | Muayene ve Kabul İşlemleri |
| 115 | Fatma LERMİOĞLU | İnşaat Mühendisi | Merkez Aktutan Köyü Kanalizasyon Tesisi Projesi |
| 116 | " | " | Merkez Olucak Köyü Kanalizasyon Tesisi Projesi |
| 117 |  |  | Merkez Arslanca Köyü Balahor Yaylası Kanalizasyon Tesisi Projesi |
| 118 | " | " | Kürtün Günyüzü Köyü Kanalizasyon Tesisi Projesi |
| 119 | " | " | Kürtün Güvende Yaylası doğal taş parke yapım işi yaklaşık maliyeti |
| 120 | " | " | Kürtün Kadırga Yaylası doğal taş parke yapım işi yaklaşık maliyeti |
| 121 | " | " | Kürtün Erikbeli Yaylası doğal taş parke yapım işi yaklaşık maliyeti |
| 122 | " | " | Kürtün Kazıkbeli Yaylası doğal taş parke yapım işi yaklaşık maliyeti |
| 123 | " | " | Merkez Köyleri köy içi parke yapımı kontrollüğü (620 m2-Süle-Akgedik-Alemmdar) |
| 124 | " | " | Merkez Köyleri köy içi parke yapımı kontrollüğü |
| 125 | " | " | İdari bina yapım-onarım işi kontrollüğü |
| 126 |  |  | Muayene ve Kabul İşlemleri |
| 127 | Erdem KAZANCI | Harita Mühendisi | Kelkit Sadak köyü Halihazır harita kontrollüğü |
| 128 | " | " | Kürtün Ekinciler halihazır harita kontrolü |
| 129 | " | " | Merkez Aş.Alıçlı topoğrafi harita onayı |
| 130 | " | " | Merkez Mescitli köyü ruhsat sahası onayı |
| 131 | " | " | Köse Kayadibi Köy GSM ruhsatı |
| 132 | " | " | Merkez Yaydemir köyü ifraz işlemleri |
| 133 | " | " | Şiran Boğazyayla içme suyu ve yol yapım işi kontrollüğü |
| 134 | " | " | Şiran Koyunbaba ve Babacan Köyleri içme suyu tesisi yapımı kontrollüğü |
| 135 | " | " | Şiran Pelitli köyü içme suyu tesisi yapımı kontrollüğü |
| 136 | " | " | Kürtün Aş.Karadere Köyü İçme Suyu Tesisi Yapımı kontrollüğü |
| 137 | " | " | Muayene ve Kabul İşlemleri |
| 138 | Burak YILDIRIM | Harita Mühendisi | Kürtün İlçesi Erikbeli Grup yolu onarım işi kontrollüğü |
| 139 |  |  | Merkez Dumanlı Taşköprü yaylası yolu onarım işi kontrollüğü |
| 140 | " | " | Kürtün Çayırçukur Düz Mahalle içme suyu tesisi yapımı işi kontrollüğü |
| 141 | " | " | Kürtün Çayırçukur İsmirli Mahallesi içme suyu tesisi yapımı işi kontrollüğü |
| 142 | " | " | Torul Tokçam Usluca mah.içme suyu tesisi yapımı kontrollüğü |
| 143 | " | " | Torul Yıldız köyü içme suyu tesis yapımı kontrollüğü |
| 144 | " | " | Torul Bahçecik ve Cebeli köyleri içme suyu tesis yapımı kontrollüğü |
| 145 | " | " | Torul Gülaçar,Işık ve Tokçam köyleri içme suyu tesis yapımı kontrollüğü |
| 146 | " | " | Torul Cebeli Meryemana mah.içme suyu tesisi yapımı kontrollüğü |
| 147 | Ayhan DOĞAN | Harita Teknikeri | Kürtün Bağlama köyü içme suyu tesis yapımı kontrollüğü |
| 148 | " | " | Kürtün Elmalı köyü içme suyu tesis yapımı kontrollüğü |
| 149 | " | " | Torul Kalecik köyü içme suyu tesis yapımı kontrollüğü |
| 150 | " | " | Torul İnkilap köyü içme suyu tesis yapımı kontrollüğü |
| 151 | " | " | Şiran Çanakçı köyü içme suyu tesis yapımı kontrollüğü |
| 152 | " | " | Kelkit Doğanca köyü içme suyu depo alanı orman izni |
| 153 | " | " | Köse Subaşı köyü içme suyu arama için orman alanı izni |
| 154 | " | " | Kürtün Demirciler köyü S.S.T orman alanı izni. |
| 155 | " | " | Kürtün Çayırçukur köyü İsmirli mah.içme suyu orman alanı izni |
| 156 | " | " | Kürtün Araköy-Kavaklı mevki orman alanı izni |
| 157 | " | " | Kürtün Çayırçukur köyü Düzler mah.içme suyu orman alanı izni |
| 158 | " | " | Kürtün Çayırçukur köyü Kurttaşı mevkii yolu orman alanı izni |
| 159 | " | " | Kürtün Kazıkbeli-Güvende Bağlantı yolu orman alanı izni |
| 160 | " | " | Merkez Dumanl Taşköprü yaylası yol onarımı orman alanı izni |
| 161 | " | " | Merkez Akgedik köyü içme suyu orman alanı izni |
| 162 | " | " | Merkez Bahçecik köyü yayla yolu orman alanı izni |
| 163 | " | " | Merkez Çaltılı köyü içme suyu orman alanı izni. |
| 164 | " | " | Merkez Boyluca köyü arazi yolu orman alanı izni |
| 165 | " | " | Merkez Çamlıca mahallesi S.S.T. Orman alanı izni |
| 166 | " | " | Merkez Çamlıköy Meletli Mah.İçme suyu orman alanı izni |
| 167 | " | " | Merkez Çayırardı köyü içme suyu orman alanı izni |
| 168 | " | " | Merkez Dibekli Gümüşkaya içme suyu tesisi orman alanı izni |
| 169 | " | " | Merkez Dölek köyü arazi yolu orman alanı izni |
| 170 | " | " | Merkez Yağlıdere köyü Dışbudak mahallesi arazi yolu orman alanı izni |
| 171 | " | " | Merkez Olucak köyü Köklücü mahalle yolu onarımı orman alanı izni |
| 172 | " | " | Şiran Boğazyayla köyü içme suyu ve yolu orman alanı izni |
| 173 | " | " | Şiran Çalköy içme suyu tesisi orman alanı izni |
| 174 | " | " | Şiran Seydibaba köyü içme suyu tesisi orman alanı izni |
| 175 | " | " | Şiran Seydibaba köyü içme suyu tesisi orman alanı izni |
| 176 | " | " | Torul Tokçam Ülveli Usluca Bağlantı yolu orman alanı izni |
| 177 | " | " | Torul Cebeli Köyü Karaca mağrası içme suyu orman alanı izni |
| 178 | " | " | Torul Demirkapı köyü Kılan mahallesi yolu orman alanı izni |
| 179 | " | " | Torul Demirkapı köyü Tepeönü mahallesi yolu orman alanı izni |
| 180 | " | " | Torul Kirazlık köyü Küskürme mezra yolu orman alanı izni |
| 181 | " | " | Torul Köstere köyü arazi yolu orman alanı izni |
| 182 | " | " | Torul Tokçam köyü yayla yolu orman alanı izni |
| 183 | " | " | Torul Yıldız Köyü S.S.T orman alanı izni |
| 184 | " | " | Torul Tokçam Köyü Usluca mahallesi içme suyu orman alanı izni |
| 185 | " | " | Torul Budak Musi-Gambat mahalle yolu orman alanı izni |
| 186 | Ekrem YAĞLIDERE | Teknisyen | İçme suyu tahsis,askı ilanı ve tahsis kararı yazışmaları |
| 187 | " | " | Kürtün Sapmaz köyü yeni yerleşim yeri iş ve işlemleri |
| 188 | " | " | İller Bankası ödenekleri ve yazışmaları |
| 189 | " | " | Dokap Yeşilyol ödenek talepleri ve yazışmaları |
| 190 | " | " | Turizm Müdürlüğü ödenekleri ve yazışmaları |
| 191 | " | " | Kürtün Aş.Karadere Köyü İçme Suyu Tesisi Yapımı kontrollüğü |
| 192 | " | " | Kürtün Bağlama köyü içme suyu tesis yapımı kontrollüğü |
| 193 | " | " | Kürtün Elmalı köyü içme suyu tesis yapımı kontrollüğü |
| 194 | " | " | Kürtün Çayırçukur Düz Mahalle içme suyu tesisi yapımı işi kontrollüğü |
| 195 | " | " | Kürtün Çayırçukur İsmirli Mahallesi içme suyu tesisi yapımı işi kontrollüğü |

**5/9 HUKUK İŞLERİ**

**İL ÖZEL İDARESİ DAVA DOSYALARI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2010 YILINDAN ÖNCE AÇILAN DAVA DOSYALARI** | | | | | | | |
| **S.No.** | **Esas No.** | **Mahkemesi** | | **Davacı** | **Davalı** | **Konu** | **Sonuç** |
| 1 | 2003/168 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | | İl Özel İdaresi (Köy Hiz. Gn. Md.) | B. Yalçın-K.B. Kılıç-H. Öktem | Tazminat | KısmiLeh/Tem |
| 2 | 2009/1 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | | Belediye Başkanlığı - Şiran | İl Özel İdaresi – Gümüşhane | Alacak (Su bedeli) | Temyiz |
| 3 | 2009/540 | Vergi Mahkemesi – Trabzon | | İl Özel İdaresi | Vergi Dairesi Müdürl. G.Hane | Ceza İptali | Lehte/Temyiz |
| 4 | 2013/24 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | | İl Özel İdaresi (11.11.2009) | Selçuk İnş. Ltd. Şti. | Aysın R.Ataç İlköğrt. Tazminat | Devam |
| **2010 YILINDA AÇILAN DAVA DOSYALARI** | | | | | | | |
| 1 | 2010/76 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | | İl Özel İdaresi (11.03.2010) | Ömer Akyıldız varisleri | Kelkit Gödül İlköğr. Ok.Tazminat | Devam |
| 2 | 2010/86 | 1.Asliye Hukuk Mah. İstanbul | | İnal Ataç Varisleri | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | H.F.Ataç Konağı -Tazminat | Devam |
| 3 | 2010/127 | Asliye Hukuk (İş) Mah. G.hane | | Nebahat Giriftin ve Müşterekleri | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Faiz Talebi hk. | Devam |
| 4 | 2010/147 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | | İl Özel İdaresi (05.05.2010) (2010/563) | Selçuk İnş. Ltd. Şti.(563 birleşti) | Yusuf Çiftçioğ. İlkö Tazminat | Devam |
| 5 | 2013/24 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | | İl Özel İdaresi (05.08.2010) | Bayındırlık Teknik Elemanları | Ay. Rafet Ataç İlköğr.Tazminat | Devam |
| 6 | 2010/422 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | | Nebahat Giriftin ve Müşterekleri | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Ek Maddi Tazminat Talebi hk. | Devam |
| 7 | 2010/377 | 1.Asliye Hukuk Mah. İstanbul | | İnal Ataç Varisleri | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Manevi Tazminat Talebi hk. | Devam |
| 8 | 2010/178 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | | İl Özel İdaresi | Bahadır Mühendislik | Gümüş Otel Kira Alacağı Tahsili | Devam |
| 9 | 2010/661 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | | Ali SATMAK | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Sözleşmeye Ayk.Ned.Tazminat | Devam |
| 10 | 2010/669 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | | Türkan GÜNDAY | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | İşhanı Sitesi hk. Tazminat | Lehte/Bitti |
| 11 | 2010/1783 | İdare Mahkemesi – Trabzon | | Baydarlar Karisör İmalatı | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Ruhsat İptali Yürütmenin Durd. | Lehte/Temyiz |
| 12 | 2010/1784 | İdare Mahkemesi – Trabzon | | Yusuf ÖZDEMİR | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Ruhsat İptali Yürütmenin Durd. | Lehte/Temyiz |
| **20111 YILINDA AÇILAN DAVA DOSYALARI** | | | | | | | |
| 1 | 2011/52 | Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane | Ceylan TAŞDEMİR | | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Devam |
| 2 | 2011/55 | Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane | İhsan KOYUN | | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Lehte/Bitti |
| 3 | 2011/62 | Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane | Halit ERGÜN | | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Lehte/Bitti |
| 4 | 2011/63 | Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane | Cemal AKÇAY | | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Devam |
| 5 | 2011/79 | Asliye Hukuk Mah. Gümüşhane | Eureko Sigorta A.Ş. | | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | 34 GB 2453 plakalı araç,Tazminat | Devam |
| 6 | 2011/805 | İdare Mahkemesi – Trabzon | Bilal KARATAŞ | | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Kaçak Akaryakıt ned. İkramiy tal. | Devam |
| 7 | 2011/756 | İdare Mahkemesi – Trabzon | Cahit YILDIZ (Şiran Ozanca Muht) | | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | İçme suyu tahsis iptal Yürt. Durd. | Devam+ |
| 8 | 2011/227 | Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane | Ali Yıldırım Varisleri(Deniz Yıldırım ve) | | İl Özel İdaresi – Gümüşhane | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Devam |
| 9 | 2011/274 | Asliye Hukuk Mah. Gümüşhane | İl Özel İdaresi - Gümüşhane | | Muammer Daloğlu mirasçıları | Süleymaniye Mah. Kamulaştırma | Lehte/Bitti |
| 10 | 2011/1780 | İdare Mahkemesi – Trabzon | Özen Köyü Muhtarlığı - Kenan Elmas | | İl Özel İdaresi – Gümüşhane | Murathanoğll. Taş Ocağı iptali | Devam |
| 11 | 2011/154 | Sulh Ceza Mahkemesi – Kelkit | Salih Koç- Vekili Av. İsmail Taştan | | İl Özel İdaresi – Gümüşhane | Kum cezasına itiraz (Mad. K.1(a) | Kısmen/Lehte |
| 12 | 2011/189 | Asliye Huk. Mahkemesi-Kelkit | Rubil ve İlyas Gökdemir | | İl Özel İdaresi | Kelkit İMKB Okul(Elatmanın ön) | Feragat/Lehte |
| 13 | 2011/2041 | İdare Mahkemesi – Trabzon | Mur-Ak İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. | | İl Özel İdaresi | İhale iptali yürütme durdurulması | Lehte/Bitti |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **2012 YILINDA AÇILAN DAVA DOSYALARI** | | | | | | | |
| 1 | 2012/326 | Asliye Hukuk (İş) Mah.-G.Hane | Özcan Kadakal (Av. M. Burak Temren) | | İl Özel İdaresi -Gümüşhane | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Devam |
| 2 | 2012/332 | İdare Mahkemesi – Trabzon | Daştan Meral (Vekil Av. Fatih Çakır) | | İl Özel İdaresi - Gümüşhane | Taşocağı Ruhsat İptali ve Yürt. Drd. | Lehte/Temyiz |
| 3 | 2012/908 | İdare Mahkemesi - Trabzon | Ali Özdemir ve Ark. (Av. Zuhal B.Baş) | | İl Özel İdaresi - Gümüşhane | Taş Konkasör Ruhsat İptali (Arazlar) | Alehte Temyiz |
| 4 | 2012/164 | Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit | Yusuf Yeğin | | İl Özel İdaresi | İmar para cezasına itiraz(Sadak Köyü) | Alehte/Bitti |
| 5 | 2012/165 | Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit | Şinasi Çelik | | İl Özel İdaresi | İmar para cezasına itiraz(Sadak Köyü) | Alehte/Bitti |
| 6 | 2012/175 | Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit | Altan Çelik | | İl Özel İdaresi | İmar para cezasına itiraz(Sadak Köyü) | Alehte/Bitti |
| 7 | 2012/177 | Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit | Sami Erdoğan | | İl Özel İdaresi | İmar para cezasına itiraz(Sadak Köyü) | Alehte/Bitti |
| 8 | 2012/182 | Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit | Mahmut Keleş | | İl Özel İdaresi | İmar para cezasına itiraz(Sadak Köyü) | Alehte/Bitti |
| **2013 YILINDA AÇILAN DAVA DOSYALARI** | | | | | | | |
| 1 | 2013/8 | Sulh Ceza Mahkemesi – Kelkit | Behsat Keleş | | İl Özel İdaresi | İmar para cezasına itiraz(Sadak Köyü) | Devam |
| 2 | 2013/16 | Asliye Hukuk (İş) Mah.-G.Hane | Ahmet Oktay Ürkmez | | İl Özel İdaresi | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Devam |
| 3 | 2013/32 | Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit | Muammer Öztürk | | İl Özel İdaresi | Mad. Kan. Kum Cezasına itiraz | Devam |
| 4 | 2013/34 | Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit | Halil Selçuk | | İl Özel İdaresi | Maden Kan. İd. Para cezasına itiraz | Devam |
| 5 | 2013/41 | Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit | Mahmut Semiz | | İl Özel İdaresi | İmar Para Cezasına itiraz (Sdk Köyü) | Alehte/Bitti |
| 6 | 2013/45 | Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit | Mahmut Bulut | | İl özel İdaresi | Maden Kan. İd. Para cezasına itiraz | Devam |
| 7 | 2013/105 | Asliye Hukuk (İş) Mah.-G.Hane | Murat İnce | | İl Özel İdaresi | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Devam |
| 8 | 2013/301 | İdare Mahkemesi – Trabzon | Tekke Belediye Başkanlığı | | İl Özel İdaresi | Kalker Ocağı Yürütmenin Durdrlms. | Devam |
| 9 | 2013/330 | İdare Mahkemesi-Trabzon | Serdal Çetinkaya | | İl Özel İdaresi | İşlemin iptali, Yürütm. Durdurulması | Devam |
| 10 | 2013/319 | İdare Mahkemesi-Trabzon | Hasan Çobanoğlu | | İl Özel İdaresi | İşlemin iptali, Yürütm. Durdurulması | Devam |
| 11 | 2013/167 | Asliye Hukuk (İş) Mah.-G.Hane | Adnan Hazır | | İl Özel İdaresi | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Devam |
| 12 | 2013/16 | İcra Hukuk Mahkemesi-G.Hane | Selçuk İnşaat | | İl Özel İdaresi | Banka Hacizlerinin Kaldırılması | Devam |
| 13 | 2013/190 | Asliye Hukuk (İş) Mah.- G.Hane | Fatma Ant iç ve müşt (Hasan Çelik vrs) | | İl Özel İdaresi | Tazminat | Devam |
| 14 | 2013/533 | İdare Mahkemesi – Trabzon | Tamer Özdemir ve Arkadaşları | | İl Özel İdaresi | Arazlar ruhsat iptali ve yürt. durdurma | Devam |
| 15 | 2013/17 | Sulh Ceza Mah.-Torul | Öz Kandazoğlu Tic.ltd.Şti | | İl Özel İdaresi | İdari Para Cezası İptali | Devam |
| 16 | 2013/257 | Sulh Ceza Mah.-Kelkit | Murathanoğulları Hazır Beton | | İl Özel İdaresi | İdari Para Cezası İptali | Devam |
| 17 | 2013/395 | Asl. Hk. Mah. Gümüşhane | Fatma Nükhet Yavsıebussuutoğlu | | İl Özel İdaresi | Elatmanın Önlenmesi | Devam |

**5/10 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU**

01.01.2012-31.12.2013 tarihleri arasında :

Gelen Evrak Sayısı : 10629

Giden Evrak Sayısı : 7980

Bilgi Edinme Başvuru Sayısı : 17

**5/11 ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU**

İl Genel Meclisince 125,

İl Encümenince 50 adet karar alınmıştır.

**5-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

**D-Diğer Hususlar**

II-AMAÇ VE HEDEFLER

**A-İdarenin Amaç ve Hedefleri**

**TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER**:

1-Yapılan bütün hizmet sunumları Avrupa Birliği standartlarında insanımızın mutluluğuna hizmet edecek amaca yöneliktir.

2-Paydaşlara hizmet sunumlarında imkânlar ölçüsünde maliyet paylaşımı yöntemi uygulanmaya çalışılmıştır.

3-Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde demokratik devlet yönetimini, sosyal adaleti, değişim ve gelişimi gözeten bir kamu yönetimi yapısının ve işleyişinin oluşturulması, kamu yönetimine, ihtiyaçlara göre esnek ve hızlı bir işleyiş yapısı ile kaliteli mal ve hizmet sunumu anlayışının ve buna ilişkin etkin yöntemlerin yerleştirilmesi temel amaçtır.

4-Kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaşın memnuniyeti esas alınmak sureti ile hizmet kalitesine ve sonuçlara odaklanarak, kamu yönetiminin etkinliğini ve halk nezrinde güvenilirliğini geliştirmek esas olacaktır.

5-Yıllardan beri Türk İnsanı için büyük bir psikolojik ve yapısal problem olan bürokratik engeller azaltılarak insanlarımızı yormayan bir yaklaşım ve metotla hizmet verilmesi.

**KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER**:

1-Kurum içinde nitelikli kamu hizmeti sunumu için, performans yönetimi, toplam kalite yönetimi gibi çeşitli çağdaş yönetim tekniklerinden yararlanılması, böylece Gümüşhane İl Özel İdaresi’nde kamu yönetiminin, yeni yaklaşımlardan da faydalanarak toplam yönetim kalitesinin artırılması.

2-Gümüşhane İl Özel İdaresi; paydaşların, hizmet alanların ve Gümüşhane kamuoyunun her zaman hizmet memnuniyetinin olduğu bir kurum kimliğine kavuşturulması.

3-İl Özel İdaresi birimlerinde nitelikli insan gücünün geliştirilmesine ayrılan kaynakların artırılmasına ve etkin kullanımına özen gösterilmesi.

4-Kurum içerisinde düzenli ve süratli bilgi akışı ile işlemlerde basitliğin sağlanabilmesi ve birimlerde kırtasiyeciliği önleme, evrak, dosyalama ve arşiv sorunlarına köklü çözümler getirmek amacıyla her birimde elektronik bilgi yönetimine önlem verilmesi.

**YATIRIMLARDA AMAÇ VE HEDEFLER**:

1-İl Özel İdaresince, yatırım alt yapı öncelikleri olan eğitim, sağlık, içme suyu, yol, sulama suyu ve diğer kırsal altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi.

2-Yatırımların tahsis önceliklerinin belirlenmesinde mevcut durum envanterlerinden ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince yapılan tespit ve incelemelerden yararlanılmıştır.

3-Yatırımlarda, modern ve çağdaş dünyanın uyguladığı katılımcılık anlayışı yerleştirilmeye çalışılmıştır.

4-İl Özel idaresince gerçekleştirilecek yatırımların gereklilik öncelikleri belirlenecek; özellikle köylere yönelik hizmetlere ait projelerde, ihtiyaç önceliği, mevcut proje stoku, teknik, ekonomik ve sosyal yapılabilirlik kriterleri ve İl Özel İdaresinin bütçe imkânları dikkate alınacaktır. Mevcut kaynaklarının daha verimli kullanımı sağlanmıştır.

5-Köy yerleşim yerlerine götürülecek hizmetlerin daha planlı ve düzenli olması için ilçeler bazında köy bilgi kitapçıkları oluşturulmuştur.

**EĞİTİM HİZMETLERİNDE AMAÇ VE HEDEFLER:**

1-Gümüşhane ili genelinde eğitim kurumlarının yapısal dönüşüm ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunması.

2-Gümüşhane’de eğitimin her kademesinde başarının artırılması çalışmalarına destek verilmesi.

3-Eğitim kalitesini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım gibi konularda eğitim kurumları desteklenmesi.

**SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞMALARINDA AMAÇ VE HEDEFLER:**

1-İl genelinde sağlık hizmetlerinin, eşitlik ve hakkaniyet içinde halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir yapıya kavuşturulmasına yapısal destek verilmesi.

2-Sosyal hizmet ve yardım sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği sağlanacaktır.

3-Gümüşhane ili genelinde sağlık kurumlarının yapısal dönüşüm ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacaktır.

4-Sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım gibi konularda destek verilmesi

**ÇOCUK, GENÇLİK, KADIN VE AİLEYE YÖNELİK HİZMETLERDE AMAÇ VE HEDEFLER:**

1-Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın beden ve ruh sağlığı düzeylerinin yükseltilmesi ve hayat kalitelerinin iyileştirilmesi için gerekli önlemler alınması yönünde ilgili kurumla işbirliği yapılması.

2- Milli ve manevi değerlerin korunmasında ve geliştirilmesinde temel unsur olan aile her bakımdan güçlendirilecek, ekonomik ve sosyal yapıdaki değişime ve gelişmelere uyum sağlamasına yardımcı olacak tedbirler alınacaktır.

3-Gençliğin, düşünce ve beden yönünden geliştirilmesini sağlayacak kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin desteklenmesi.

4-Gençlerin eğitim, sağlık, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, istihdam ve serbest zaman değerlendirme kurularındaki sorunlarının tespitine imkan verecek araştırma çalışmaları yapılacak ve bunlara uygun çözüm önerileri geliştirilecektir.

5-Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi ve eşit fırsat ve imkanlardan yararlanılmasının sağlanması için eğitim seviyesi yükseltilecek, kalkınma sürecine, iş hayatına ve karar alma mekanizmalarına daha fazla katılımları sağlamak amacıyla yapılan etkinlik ve çalışmalara destek verilmesi

6-Kadınların okur-yazarlılığının artırılması amacıyla yapılacak projelere destek verilmesi

7-Üniversiteye giremeyen gençlere kısa yoldan beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetlerini artıracak, bu yöndeki çalışmalar desteklenecektir.

8-Belirlenecek kriterler çerçevesinde yoksul ailelere yardım yapılacak, mikro kredi verilecek, bu çerçevede mevcut uygulamalar yeniden gözden geçirilecektir.

9-Ailenin gelir sürekliliğinin, sağlık ve eğitim hizmetleri ihtiyacının karşılanması ve aileye sosyal güvenlik ve sosyal yardım sağlanması hususunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

10-Çocuğun bakım ve yetiştirilmesinde ideal ve öncelikli ortamın aile ortamı olduğu ilkesinden hareketle, özürlü çocuklar ve korunmaya muhtaç çocukların ailesi yanında korunup yetişmesini sağlamak üzere aileye yönelik sosyal destek programlarına ağırlık verilecektir.

**KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİNDE AMAÇ VE HEDEFLER:**

1-Türk kültürü ve dili araştırmalarına önem ve öncelik verilecektir. Bu kapsamda Gümüşhane’nin bilimsel nitelikli tarihinin yazılması, Gümüşhane mahalli kültürünün araştırılması çalışmalarına destek verilecektir.

2-Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması için gerekli çalışmalar desteklenecektir.

3-Kültür varlıklarımızın korunması için halkın ve kamu görevlilerinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.

4-Turizm amaçlı sportif faaliyetlerle, kış turizminin artırılması ve yaygınlaştırılması için gerekli altyapı ve tanıtım faaliyetlerine önem verilecektir.

5-Türk kültür değerlerinin ve mirasının korunması, zenginleştirilmesi ve gelecek nesillere geliştirilerek aktarılması çalışmalarına destek verilecektir.

6-Yok olmakta olan yerel sanat ve zanaatların korunması, sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, bunların yozlaştırılmadan yeniden üretimine ve pazarlanmasına yönelik modellerin araştırılması için projeler geliştirilecektir.

7-Plan döneminde Gümüşhane’ye gelen turist sayısının bir önceki yıllara oranla %100 artırılması için her türlü çalışma desteklenecektir.

8-Karaca mağarasının tanıtım ve alt yapı çalışmalarına hız verilecektir.

9-Plan döneminde turizm potansiyeli olan mağaraların hizmete açılmasına devam ettirilecektir.

10-Türkiye’nin en çok yaylasına sahip olan Gümüşhane ilinde yayla turizminin profesyonel boyuta ulaşması için çalışmalar yapılacaktır.

11- Doğal ve kültürel varlıkların bir bütün olarak korunması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla korunması gerekli varlıklara ait çeşitli kişi ve kurumların elinde bulunan bilgi, belge ve görüntülü dokümanın bir araya getirilip muhafaza edilmesi ve kullanıcıların erişimine sunulması çalışmalarına destek verilecektir.

12-Geleneksel Gümüşhane el sanatlarının ve folklorunun korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması sağlanacak, bütün sanat faaliyetleri desteklenecektir.

13-Kültür ve sanatta özgün düşünce ve eser üretimi özendirilecek, kültür hayatına katkısı bulunanlar ve sanatçılar desteklenilecektir.

14-Gümüşhane’nin karakteristik özelliklerini yansıtan tarihi konakların restorasyon ve turizme kazandırılması çalışmasına devam edilecektir.

**TARIM, ORMAN, HAYVANCILIK VE MADENCİLİKTE AMAÇ VE HEDEFLER**

1-Hayvancılığın geliştirilmesine her türlü destek verilecektir.

2-Hayvancılığın öncelikli faaliyet dalı olduğu ilimizde ilgili kuruluşlar tarafından yapılacak mera ıslahına ve mera yönetimi çalışmalarına destek verilecektir.

3-Su ürünlerinde sürdürülebilir üretimin artırılması amacıyla; doğal kaynakların rasyonel kullanımı sağlanacaktır.

4-Gümüşhane ilinde ormansızlaşma, çölleşme, toprak erozyonu, sel, heyelan ve çığ gibi afetleri önlemek amacıyla, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı ve sosyal ormancılık faaliyetlerine destek verilecektir.

5-Kent ormancılığı yaygınlaştırılacak ve plan dönemi içinde bütün ilçelerde birer kent ormanı yapılması çalışmalarına destek verilecektir.

6-Üreticilerin kooperatifleşmesi, şirketleşmesi ve üretici birliklerinin kurulması çalışmalarına devam edilecektir.

7-Flora yapısı zengin olan ilimizde arıcılığın geliştirilmesine her türlü destek verilecektir.

8-Orman köylüsünün kalkındırılması amacıyla her türlü etkinlik desteklenecektir.

9-Tarihe bir maden şehri olarak geçen Gümüşhane’de madencilik sektöründe faaliyet gösteren ve gösterecek kamu ve özel kuruluşların teşviki çalışmalarına devam edilecektir.

10-Gümüşhane’ye özgü meyvelerle ilgili yapılacak geliştirme proje çalışmaları desteklenecektir.

**İSTİHDAMA YÖNELİK AMAÇ VE HEDEFLER:**

1-Aile işletmeciliğinin geliştirilmesi amacıyla istihdam artırıcı projelerin desteklenmesi sağlanacaktır.

2-İl Özel İdaresi koordinatörlüğünde potansiyeli olan yörelerde, gelir artırıcı, küçük ölçekli yöresel projeler oluşturulacak ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

3-Kırsal alanda yaşayan nüfusun gelirini artırmak ve işsizliği azaltmak için yöresel potansiyeli bulunan; turizm, el sanatları, hayvancılık, dokumacılık gibi alanlarda girişimciler desteklenecektir.

4-Bölgesel gelişmenin başarılı ve hızlı bir şekilde sağlanabilmesi için, başta Gümüşhaneli iş adamları olmak üzere yurtiçi kamu ve özel sektör yatırımcıları çeşitli vesilelerle Gümüşhane’de yatırım yapmaya teşvik edilecektir.

5-Gümüşhane için büyük problem olan göçe neden olan sebeplerin bilimsel araştırması sayesinde göçün durdurulması ve geriye dönüşüm projeleri hazırlanacaktır.

6-Beceri kazandırma ve meslek edindirme kurslarının yaygınlaştırılmasına destek verilecektir.

7-Nitelikli elemanların bölgede kalmalarına çalışılacaktır.

8-İnsan kaynaklarının güçlendirilmesi ve özellikle kendi hesabına çalışma potansiyelinin artırılması çalışmalarına destek verilecektir.

**ÇEVREYE YÖNELİK AMAÇ VE HEDEFLER:**

1-Dönem içinde imkânlar ölçüsünde il çevre düzeni planı çalışmaları başlatılacaktır.

2-Çevre ve kalkınma ile ilgili veri ve bilgi erişim sistemleri oluşturulacak, çevre izleme ve ölçüm altyapısı geliştirilecek, çevre envanterleri, istatistikler ve standartlara yönelik ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

3-Çevre alanında öncelikli faaliyetler belirlenecek, uygulamada ilgi grupları arasında eşgüdüm sağlanacak ve sorunların çözümünde toplumsal uzlaşmaya önem verilecektir.

4-Tıbbi ve tehlikeli atıklar ile kullanılmış yağ, araç lastiği, pil gibi özel atıkların güvenli şartlarda toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve denetlenmesi sağlanacaktır.

**KÖY ALT YAPI ÇALIŞMALARINDA AMAÇ VE HEDEFLER:**

1-Gümüşhane ilinin ilçeler bazında köy öncelikleri belirlenerek ilçelere ait envanter çalışmaları yapılacaktır.

2-İl Özel İdaresinin sulama hizmetleri programı ektin bir şekilde uygulanacaktır.

3-Köy yollarının mevcut ulaşım altyapılarının etkin kullanılmasına ve korunmasına önem verilecek, bakım ve onarım faaliyetleri düzenli olarak ve zamanında yapılacaktır.

4-Plan döneminde, köylerimizin standart asfaltlı yol oranı yükseltilecektir.

5-Grup köy yollarının standardizasyonunun yükseltilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

6-Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesinden önce korunması sağlanacak ve atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması özendirilecektir.

7-Etkili su kullanımı, altyapı tesislerinin ve su kaynaklarının korunması konusunda toplum bilinçlendirilecek ve su israfını önleyici eğitim programlarının yazılı, sözlü ve görsel basında yer alması sağlanacaktır.

8-Taşkınları önlemede öncelik derelerin ıslahına verilecektir. İmar planlarında doğal dere yataklarında yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir.

9-Mevcut proje stoku gözden geçirilerek daha rasyonel ve yürütülebilir bir hale gelecektir.

10-Kırsal alanlarda, sosyal altyapı hizmetlerinden şebekeli içme suyu, kanalizasyon ve aratma tesislerinin yaygınlaştırılması ve standartlarının yükseltilmesi çalışmaları sürdürülecektir.Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köyler içme suyuna kavuşturulacak, kırsal kanalizasyon şebekeleri çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik yörelerde yaygınlaştırılacaktır.

11-Köy altyapı çalışmalarında kullanılan mevcut iş makinelerinden ekonomik ömrünü dolduranların envanterden çıkartılması ve yerine imkanlar ölçüsünde yeni iş makineleri alınarak, gerektiğinde ihtiyaç duyulan konularda hizmet alımına gidilecektir.

12- Köy altyapı çalışmalarının daha verimli yürütülebilmesi için personel, iş makineleri araç ve gereçlerin sevk ve idaresinde ilçelere yetki verilmiştir.

**B-Temel Politikalar ve Öncelikler**

**C-Diğer Hususlar**

**III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

**A-Mali Bilgiler**

**1-Bütçe Uygulama Sonuçları**

**EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE**  **GELİRLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| GELİRİN TÜRÜ | MİKTARI (TL) |
| Vergi Gelirleri | 24.201,60 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 3.212.681,77 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 76.933.548,50 |
| Diğer Gelirler | 16.878.716,36 |
| TOPLAM | 97.049.148,23 |

**EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE** **BÜTÇE** **GİDERLERİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| GİDERİN TÜRÜ | MİKTARI (TL) |
| Personel Giderleri | 24.354.860,71 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 4.472.842,43 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 24.471.449,53 |
| Faiz Giderleri | 112.011,73 |
| Cari Transferler | 3.822.814,57 |
| Sermaye Giderleri | 18.254.962,85 |
| Sermaye Transferleri | 138.464,00 |
| TOPLAM | 75.627.405,82 |

**FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLER**

|  |  |
| --- | --- |
| AÇIKLAMA | HARCAMA (TL) |
| Genel Kamu Hizmetleri | 40.788.488,24 |
| Savunma Hizmetleri | 2.294.720,45 |
| Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri | 729.440,33 |
| Ekonomik İşler ve Hizmetler | 8.102.214,10 |
| Çevre Koruma Hizmetleri | 1.629.525,78 |
| Sağlık Hizmetleri | 888.965,50 |
| Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri | 961.907,24 |
| Eğitim Hizmetleri | 19.725.728,94 |
| Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri | 209.343,41 |
| İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri | 297.071,83 |
| TOPLAM | 75.627.405,82 |

**2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar**

2013 mali yılında 75.627.405,82TL bütçe giderimiz, 97.049.148,23TL bütçe gelirimiz, 31.360.499,37TL banka nakit devrimiz ve 38.949.517,50TL de bütçe ödenek devrimiz olmuştur.

**3-Mali Denetim Sonuçları**

**4-Diğer Hususlar**

**B-Performans Bilgileri**

**1-Faaliyet ve Proje Bilgileri**

|  |  |
| --- | --- |
| Faaliyet ve Projenin Adı | Harcama  Miktarı  (TL) |
| İl Özel İdare Hizmetleri Akaryakıt ve Yağ Alımları | 4.017.997,28 |
| Valilik Akaryakıt Giderleri | 11.922,08 |
| İş Makineleri Onarım Giderleri | 1.495.509,47 |
| Kamulaştırma ve Satın Alma Giderleri | 350.210,00 |
| Taşıt Alımı Projesi | 85.729,83 |
| Babakonağı Köyü Köy Konağı Projesi | 25.000,00 |
| Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımları | 359.593,98 |
| Temsil ve Tanıtma Giderleri | 43.103,17 |
| Vali Yardımcıları Lojman ve Sosyal Tesis İnşaatı | 332.280,05 |
| Vilayetler Hizmet Birliği Payı | 138.464,00 |
| Birliklere ve Şirketlere Katılım Payı | 10.000,00 |
| Mahalli İdare Birliklerine Yardım | 761.102,70 |
| Organize Sanayiye Katılımı | 51.000,00 |
| Vali Konağı Onarımı | 83.927,39 |
| Yeşildere Köy Konağı Restorasyon Projesi | 284.187,88 |
| Şiran SODES Projesine Destek | 25.000,00 |
| Hükümet Konağı Bakım ve Onarım Projesi | 14.542,20 |
| Raif Tuna Konağı Uygulama Projesi | 31.800,00 |
| Yol Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri | 124.583,98 |
| Asfalt Alım Projesi | 1.839.813,27 |
| Trafik İşaret ve Levhaları Alımı | 64.782,00 |
| Patlayıcı Madde Alımları | 157.659,43 |
| Tarımsal Amaçlı Sulama Borusu Alımı | 11.760,00 |
| İçme Suyu Borusu Alımı | 48.180,00 |
| Arıcılığı Geliştirme Projesi | 40.000,00 |
| İçme Suyu Tesisi Yapımı | 55.560,70 |
| Organik Tarıma Destek | 15.000,00 |
| Sulama Kanalları Yapım ve Onarımı | 153.384,94 |
| Süt Üretim İşletmelerine Destek Projesi | 132.239,86 |
| Hayvancılığı Destekleme Projesi | 49.995,00 |
| Yonca Tohumu Alımı | 137.996,50 |
| Yeşil Yol Ağı Projesi | 342.591,93 |
| Şiran Köy Yolları Beton Kilit Parke Yapım İşi | 201.711,63 |
| Merkez Çaltılı Köyü Grup Yolu Sanat Yapıları Yapım İşi | 45.613,48 |
| Merkez Gözeler,Dörtkonak,Aksu Grup Yolu Sanat Yapıları İnşaatı | 109.223,25 |
| Gümüşhane İli Altyapı Hizmetleri Projesi | 1.400.000,00 |
| Merkez Çayırardı Köyü Yuk. Mah. İçme Suyu Tesisi | 39.161,40 |
| Bandırlak Köyü İçme Suyu Tesisi Yapımı Projesi | 29.929,88 |
| İkiz Köyü İçme Suyu Projesi | 25.768,58 |
| Merkez Aslanca Köyü İçme Suyu Tesisi Yapımı | 33.235,11 |
| Torul Zigana Köyü İçme Suyu Tesisi Yapımı | 35.759,71 |
| Şiran Y.Sadık ve Pelitli Köyleri Kanalizasyon ve Foseptik Yapımı | 74.114,25 |
| Şiran Tepedam Köyü Kanalizasyon ve Foseptik Yapım İşi | 56.050,00 |
| Torul Tokçam-Kocadal-Herek Sanat Yapıları Yapım İşi | 68.269,47 |
| Bayburt-Gümüşhane İlleri Katı Atık Birliğine Katılım | 319.281,73 |
| Katı Atık Birliğine Katılım Payı | 12.477,90 |
| Merkez Yağlıdere-Olucak Grup Yolu | 949.547,59 |
| Torul Demirkapı-Herek Grup Yolu | 499.805,28 |
| Kelkit-Erzincan Bölünmüş Devlet Yolu | 85.163,57 |
| Kelkit Tütenli Heyalan Düzenleme İşi | 2.857.366,37 |
| Kelkit Bindal Köyü Altyapı Tesisleri Yapımı | 159.697,73 |
| Evini Yapana Yardım ve İhaleli İşler Projesi | 673,200,00 |
| Amatör Spor Kulüplerine Yardım | 221.000,00 |
| İlköğretim Hizmetleri Payı | 658.703,08 |
| İl Afet ve Acil Durum Müd. Payı | 224.804,79 |
| Faiz Giderleri | 112.011,73 |

**2-Performans Sonuçları Tablosu**

**3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi**

**4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi**

**5-Diğer Hususlar**

**IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

A-Üstünlükler

1- Üst Yönetimin ve İdare personellerinin çalışma azmi ve gayreti.

2- İl Özel İdaresinin kendi bütçesini yapabilmesi.

3- İl Özel İdaresinin kırsal kalkınmada yönlendirici ve koordinatör olması.

4- Makine parkının bulunması.

5- Geçmişten gelen kurumsal deneyiminin olması.

6- İlimizin tarihi ve doğal özellikleri nedeniyle turizm potansiyelinin bulunması.

7- İlimizin maden yatakları yönünden zengin olması ve bu alandaki çalışmaların ivme kazanması ile istihdama yönelik çalışmalara destek olacak olması.

B-Zayıflıklar

1- Coğrafi yapının dağlık ve bazı ilçelerdeki yerleşim alanlarının birbirine uzak olması,

2- İlin gelir kaynaklarının çok kısıtlı olması,

3- Komşu il olan Trabzon’un teşvik yasası kapsamına alınması,

4- İlimizde endüstri ve sanayinin gelişmemiş olması buna bağlı olarak işsizliğin olması,

5- İlimizde yakın zamanda arama, sondaj ve işletme çalışmalarına başlanılacak maden sahalarında çalışacak insan gücü için konaklama ihtiyacının yetersiz olması,

6- Nitelikli personel eksikliği,

7- Teknik ve ara teknik eleman yetersizliği,

8- Personeller arasındaki ücret dengesizliği,

9- Diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim ve koordinasyonun yeterince oluşturulamaması ve ortak proje üretilememesi,

10-Kurum personellerine yeterli hizmet içi eğitimlerin verilememesi,

C-Değerlendirme

**V-ÖNERİ VE TEDBİRLER**

İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları yeni yasal düzenlemelerle tüm ili kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ancak, İller Bankası payı dışında düzenli ve yeterli gelir bulunmayan ilimiz özel idaresinin mali durumu verilen bu görev ve sorumlulukları karşılayacak yeterlilikte değildir. Bu nedenle ilimiz gibi kalkınmada öncelikli illerin görev ve sorumlulukları gereği hizmetlerini yerine getirebilmesi için mutlaka genel bütçe kaynaklarından desteklenmesi gerekmektedir.

İlimizde kış şartlarının ağır geçmesi ve arazinin engebeli olması sonucu doğal afetlere maruz kalmakta, yatırımlara ayrılabilecek önemli miktarda kaynak karla mücadele veya başka doğal afetlerle mücadeleye ayrılmaktadır. Bu nedenle İl Özel İdarelerinin yatırımlara daha fazla kaynak ayırabilmeleri için mali yapılarının daha da güçlendirilmesi gerekmektedir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdarelerine Merkezi Yönetim tarafından yürütülmekte olan bir çok kamu hizmeti görevi verilmiştir. Bu çerçevede; İl Çevre Düzeni Planı, Yoksullara Mikro Kredi verilmesi, İmar ve İşyerleri ile İlgili Ruhsatların verilmesi, kalkınma planlarıyla uyumlu Stratejik Planların hazırlanması ve uygulanması gibi ek görevler ve sorumluluklar verilmiştir. Ancak İl Özel İdarelerinde bu konularda uzmanlaşmış, eğitimli yeteri derecede idari personel bulunmamaktadır. Bu konularda uzmanlık isteyen bu tür görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi için, görevli personelin temel bilgi ve uygulamalar açısından hizmet içi eğitimlerle yeterli seviyeye getirilmesi ve uzman personel görevlendirilmesi gerekmektedir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile birlikte büyük bir değişim ve gelişim sürecindeki İlimiz Özel İdaresinde görev alanı ile ilgili ihtiyaç ve sorunları gidermeye yönelik iyileştirici faaliyetler imkanlar ölçüsünde ve öncelik sırasına uygun olarak yürütülmeye çalışılmaktadır.

İl Özel İdaresinin organları ile çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmanın daha üst seviyeye çıkarılması, gerek hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliği artıracak, gerekse üretilecek hizmetin kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.

Yönetim kavramının özünde bulunan top yekûn başarının olmazsa olmazları olan organlar ve/veya çalışanlar arasında istişare, dayanışma ve yardımlaşma gibi hususlara azami özen gösterilmektedir.

|  |
| --- |
| Üst Yöneticinin Kontrol Güvence Beyanı  **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**  Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;  Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.  Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane 14/02/2014)  (İmza)  Dr. Yusuf MAYDA  Gümüşhane Valisi |

|  |
| --- |
| **KURUM YÖNETİCİSİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**  Kurum Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;  Bu raporda yer alan bilgilerin, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.  Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane 14/02/2014)  (İmza)  Ekrem AKDOĞAN  Genel Sekreter |

|  |
| --- |
| **Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı**  **MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI**  Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;  Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.  İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Gümüşhane 11/02/2014)  (İmza)  A. Vahip UÇAR  Mali Hizmetler Müdürü |

|  |
| --- |
| Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı  **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**  Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane 11/02/2014)  (İmza)  Musa ÇAKIR  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü |

|  |
| --- |
| Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı  **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**  Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane 11/02/2014)  (İmza)  Kemal TÜZER  Tarım Hizmetleri Müdürü |

|  |
| --- |
| Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı  **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**  Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane 11/02/2014)  (İmza)  Z. Abidin KELEŞ  Ruhsat ve Denetim Müdürü |

|  |
| --- |
| Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı  **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**  Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane 11/02/2014)  (İmza)  Recep DEMİRKIRAN  Sağlık İşleri Müdürü |

|  |
| --- |
| Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı  **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**  Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane 11/02/2014)  (İmza)  Ömer Kutlu OĞUR  İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü |

|  |
| --- |
| Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı  **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**  Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane 11/02/2014)  (İmza)  Hasbi Yılmaz ŞAHİNÖZ  Destek Hizmetleri Müdürü |

|  |
| --- |
| Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı  **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**  Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane /02/2014)  (İmza)  Ali Sait SARIÇİÇEK  Plan ve Proje Müdürü |

|  |
| --- |
| Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı  **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**  Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane 11/02/2014)  (İmza)  Cengiz KESLER  Hukuk İşleri |

|  |
| --- |
| Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı  **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**  Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane 11/02/2014)  (İmza)  Erdoğan TANIŞ  Yazı İşleri Müdürü |

|  |
| --- |
| Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı  **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**  Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane 11/02/2014)  (İmza)  Erol NAZIR  Encümen Müdürü |

|  |
| --- |
| Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı  **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**  Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Gümüşhane 11/02/2014)  (İmza)  Erhan BÖLÜKBAŞI  Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü |