SUNUŞ

Ülkemizde kamu yönetimi, merkezi ve yerinden yönetim olarak ikiye ayrılmıştır. Bir yerinden yönetim kuruluşu olan İl Özel İdareleri, il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali açıdan özerk kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlardır.

Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yönetimde etkinliği ve verimliliği temel alan, geleceğe yönelik hızlı kararlar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma ve değişime uyum sağlama gibi yeniden yapılanma süreci çerçevesinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5286 sayılı Kanunla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kaldırılarak köye yönelik hizmetlerin İl Özel İdarelerine devrinden sonra İl Özel İdareleri yepyeni bir yapıya kavuşmuş olup, bu bağlamda İl Özel İdarelerinin görev ve yetkileri artırılmıştır. Milli Eğitim, Sağlık, Tarım, Çevre, Sanayi ve Ticaret, Bayındırlık, Kültür, Spor, Sosyal Hizmetler, Acil Afet, İmar, Yol, Su, Kanalizasyon gibi birçok görevler İl Özel İdarelerine verilmiştir.

İl Özel İdaremizin çok kısıtlı imkanlarına rağmen bir çok hizmet ve faaliyet gerçekleştirilmiştir. Birliklerin kanuni bir alt yapıya kavuşturulmasıyla KÖYDES gibi çok önemli bir projenin başarıyla uygulanması sonucu köylerimiz adeta yeni bir yapıya bürünmüştür. 2014  yılında KÖYDES projesi kapsamında ilimiz için ayrılan toplam  7.693.248,00 TL ödenek gönderilmiş olup; gönderilen ödeneğin tamamı ilgili birlik hesaplarına aktarılmıştır. KÖYDES kanalıyla geçekleştirilen hizmetlerde İl Özel İdaresi personellerinin üstün gayret ve çabaları, çalışmaların olumlu netice vermesinde etken olmuştur.

Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 2014 yılı bütçe hedefleri ve çalışma planları yeni yapılanma süreci içerisinde yeni bir anlayışla yapılmış olup, İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve İl Özel İdaresi teşkilatı uyum içerisinde bu çalışmaları azami tasarruf ilkeleri çerçevesinde tamamlamıştır.

2014 mali yılı sonu itibariyle; Vergi Gelirleri 16.145,11TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  1.800.813,61TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler 66.097.557,28 TL, Diğer Gelirler 24.388.159,98TL, olmak üzere toplam 92.302.675,98 TL gelirimiz olmuştur.

2014 mali yılı sonu itibariyle; Personel giderleri (mülga köy hizmetleri personeli dahil)                                                  25.045.465,53TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine 4.056.897,51 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 28.913.475,12TL, Faiz Giderlerine 177.862,09TL, Cari Transferlere 4.871.159,86 TL, Sermaye Giderlerine 18.358.336,84 TL, olmak üzere toplam harcama miktarı 81.423.196,95 TL olarak gerçekleşmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince hazırlanan 2014 yılı Gümüşhane İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu’nu İl Genel Meclisimizin takdirlerine sunarken, raporda yer alan çalışmaların gerçekleşmesinde büyük çaba gösteren İl Genel Meclisi Üyelerine, İl Özel İdaresinin tüm çalışanlarına, İl Müdürlüklerimize ve  her türlü desteği esirgemeyen saygıdeğer halkımıza en içten  teşekkürlerimi arz ediyorum.

Yücel YAVUZ

Vali

2014 YILI GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER

  - Misyon ve Vizyon

  - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

  - İdareye İlişkin Bilgiler

- Fiziksel Yapı

- Teşkilat Yapısı

- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- İnsan Kaynakları

- Sunulan Hizmetler

- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

C-Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE  İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2-Temel mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

4-Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

I-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Gümüşhane ilinde; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde; imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yerine getirmektir

Kısaca: hesap verilebilir, demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla; vatandaşlara en yakın yerlerde ve uygun yöntemlerle, insan ve çevre odaklı, gerektiğinde sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek, mahalli, müşterek nitelikte olmak üzere, bütçe imkânları ve önceliklerini de dikkate alarak, kanunlarla verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmektir.

Vizyonumuz

İnsanlarımızın yaşam kalitesi ve refah düzeyini yükseltmek, köyler ve kent arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek, toplumun yaşadıkları yerden dolayı mutluluk duyduğu, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bölgenin gelişmiş illeri arasında olmak için;

İhtiyaçlara duyarlı, kısır çekişmelerden ve politik kaygılardan uzak bir karar alma ve uygulama sistemine sahip, güleryüzlü personel ve yönetici kadrolar ile takım ruhunun oluşturulduğu bir hizmet kuruluşu olmaktır.

Kısaca; Gümüşhane’yi, insanların severek yaşadıkları bir il haline getirmektir.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İl  Özel İdaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin hizmetlerin il sınırları içinde,

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl çevre düzeni planı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni planı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl Özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumlarına uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

İl Özel İdaresi; İl Merkezinde Cumhuriyet Caddesinde bulunan 3 katlı bina ile yine il merkezinde Yeni Mahallede bulunan 2 adet binada hizmet vermektedir.

2- Teşkilat Yapısı

Gümüşhane İl Özel İdaresi; Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri  Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Tarım Hizmetleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Encümen Müdürlüğü,  Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliğinden oluşmaktadır.

TEŞKİLAT ŞEMASI

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tüm birimlerimizde Internet bağlantılı bilgisayarlar bulunmaktadır. Bütçe ve muhasebe işlemleri İçişleri Bakanlığının hazırlatmış olduğu yazılım üzerinden gerçekleştirilmektedir.

4- İnsan Kaynakları

5-Sunulan Hizmetler

5/1 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYETLERİ

- 13 Adet sözleşmeli personellerle ilgili işlemler yapıldı.

- 53 kişiye derece, kademe ve terfi işlemi yapıldı.

- 320 personele e-içişleri personel kaydı yapıldı.

- 50 personele görev kartı verildi.

- 22 işçinin emekli işlemi yapıldı.

- 3 kişiye askerlik izni nedeniyle işlem yapıldı.

- 6360 sayılı yasa gereği 25 adet personelin devir ve atama işlemi yapıldı.

- 13 adet kadro ihdası 12 adet kadro iptali yapıldı.

- 2 şeflik, 1 mühendislik ve 4 müdürlük alanında görevde yükselme sınavı açıldı.

- 2 personelin eğitim seminerine katılması sağlandı.

- 10 stajyer öğrenciye beceri eğitimi ve maaş işlemi yapıldı.

- 1419 gelen, 444 giden evrak işlemi yapıldı.

- 138 onay yazısı işlemi yapıldı.

- Protokol gereği Kredi Yurtlar kurumuna öğrenci yerleştirme işlemleri yapıldı.

- Personel izin modülüne 254 işçi, 73 memur ve 12 sözleşmeli personel izin bilgileri girildi.

- 485 kişiye izin işlemi yapıldı.

- 16 kişiye lojman tahliye ve tahsisi işlemi yapıldı.

- 2015 yılı için mal bildirim işlemleri başlatıldı.

- 226 Özel İdare İşçilerinin  aylık maaş ve tediye ödeme işlemleri yapıldı.

- 50 İl Özel İdare memuruna aylık maaş ve tediye ödeme işlemleri yapıldı.

- 12 sözleşmeli memur aylık maaş işlemleri yapıldı.

- 9 Encümen’e aylık maaş işlemleri yapıldı.

- Tüm Personele  23.948.946,02 TL toplam bütçe gideri yapıldı.

26-BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

| Yurt içi geçici görev yollukları | 5.873,56 |
| --- | --- |
| Yurt içi sürekli görev yollukları ve kıdem tazminatları | 1.172.144,64 |
| Kurslara katılma ve eğitim giderleri | 40.720,67 |
| Diğer giderler Toplamı | 22.730.207,15 |

GENEL TOPLAM:                                   23.948.946,02-TL

| S.No. | Sınıfı | Ünvanı |  |  | Adet | Derece | Dolu | Boş |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G.İ.H | Genel Sekreter |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | G.İ.H | Genel Sekreter Yrd. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | G.İ.H | Genel Sekreter Yrd. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | G.İ.H | İl Özel İdare Müdür Yrd. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | G.İ.H | Encümen Müdürü |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | G.İ.H | Gelir Müdürü |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | G.İ.H | Emlak İstimlak Müdürü |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | G.İ.H | İlçe Özel İdare Müdürü |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | G.İ.H | İlçe Özel İdare Müdürü |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | G.İ.H | İlçe Özel İdare Müdürü |  |  | 1 | 3 | 1 |  |
| 11 | G.İ.H | İlçe Özel İdare Müdürü |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 12 | G.İ.H | İlçe Özel İdare Müdürü |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 13 | G.İ.H | İlçe Özel İdare Müdürü |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 14 | G.İ.H | Mali Hizmetler Müdürü |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | G.İ.H | İnsan Kaynak. Ve Eğt.Müd. |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 16 | G.İ.H | İmar ve Kent.İyileş.Müd. |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 17 | G.İ.H | Destek Hizmetleri Müdürü |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | G.İ.H | Yol ve Ulaşım Hizmet.Müd. |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 19 | G.İ.H | Ruhsat ve Denetim Müdürü |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | G.İ.H | Tarımsal Hizmetler Müdürü |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 21 | G.İ.H | Plan ve Proje Müdürü |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 22 | G.i.H | Yazı İşleri Müdürü |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 23 | G.İ.H | Bilgi İşlem Müdürü |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 24 | G.İ.H | Hukuk Müşaviri |  |  | 1 | 5 |  | 1 |
| 25 | A.H | Avukat |  |  | 1 | 6 |  | 1 |
| 26 | D.H | İç Denetçi |  |  | 1 | 3 |  | 1 |
| 27 | T.H | Mühendis |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 28 | T.H | Mühendis |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | T.H | Mühendis |  |  | 4 | 1 | 4 |  |
| 30 | T.H | Mühendis |  |  | 1 | 2 | 1 |  |
| 31 | T.H. | Mühendis |  |  | 7 | 5 | 1 | 6 |
| 32 | T.H. | Mühendis |  |  | 4 | 5 |  | 4 |
| 33 | T.H. | Mühendis |  |  | 2 | 5 |  | 2 |
| 34 | T.H. | Mühendis |  |  | 1 | 5 |  | 1 |
| 35 | T.H. | Mimar |  |  | 1 | 5 |  | 1 |
| 36 | T.H. | Arkeolog |  |  | 1 | 5 |  | 1 |
| 37 | T.H. | Şehir Plancısı |  |  | 1 | 5 | 1 |  |
| 38 | T.H. | Sanat Tarihçisi |  |  | 1 | 5 |  | 1 |
| 39 | T.H. | Ekonomist |  |  | 1 | 3 |  | 1 |
| 40 | T.H | Tekniker |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 41 | T.H | Tekniker |  |  | 1 | 8 | 1 |  |
| 42 | T.H | Tekniker |  |  | 1 | 5 | 1 |  |
| 43 | T.H | Teknisyen |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 44 | G.İ.H | Mali Hizmetler Uzmanı |  |  | 2 | 1 |  | 2 |
| 45 | G.İ.H | Mali Hizmetler Uzman Yrd. |  |  | 1 | 6 |  | 1 |
| 46 | G.İ.H | Sivil Savunma Uzmanı |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 47 | G.İ.H | Ayniyat Saymanı |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 48 | G.İ.H | Uzman |  |  | 2 | 1 | 2 |  |
| 49 | G.İ.H | Şef |  |  | 2 | 3 |  | 2 |
| 50 | G.İ.H | Şef |  |  | 1 | 3 | 1 |  |
| 51 | G.İ.H | Şef |  |  | 6 | 7 |  | 6 |
| 52 | G.İ.H | Şef |  |  | 5 | 3 | 5 |  |
| 53 | T.H | Programcı |  |  | 1 | 5 |  | 1 |
| 54 | G.İ.H | Bilgisayar İşletmeni |  |  | 1 | 3 | 1 |  |
| 55 | G.İ.H. | Bilgisayar İşletmeni |  |  | 1 | 9 | 1 |  |
| 56 | G.İ.H | Bilgisayar İşletmeni |  |  | 1 | 3 | 1 |  |
| 57 | G.İ.H | Bilgisayar İşletmeni |  |  | 2 | 10 |  | 2 |
| 58 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşletmeni |  |  | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 59 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşletmeni |  |  | 1 | 3 | 1 |  |
| 60 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşletmeni |  |  | 1 | 10 | 1 |  |
| 61 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşletmeni |  |  | 1 | 8 | 1 |  |
| 62 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşletmeni |  |  | 1 | 4 | 1 |  |
| 63 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşletmeni |  |  | 1 | 8 | 1 |  |
| 64 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşlet. |  |  | 1 | 10 | 1 |  |
| 65 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşlet. |  |  | 1 | 8 |  | 1 |
| 66 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşlet. |  |  | 3 | 3 |  | 3 |
| 67 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşlet. |  |  | 1 | 5 |  | 1 |
| 68 | G.İ.H | Veri Hazırlama Kont.İşlet. |  |  | 1 | 10 |  | 1 |
| 69 | G.İ.H | Ambar Memuru |  |  | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 70 | G.İ.H | Tahsildar |  |  | 1 | 5 | 1 |  |
| 71 | G.İ.H | Memur |  |  | 1 | 5 | 1 |  |
| 72 | G.İ.H | Memur |  |  | 1 | 10 | 1 |  |
| 73 | G.İ.H | Memur |  |  | 3 | 5 |  | 3 |
| 74 | G.İ.H | Şoför |  |  | 1 | 5 | 1 |  |
| 75 | G.İ.H | Şoför |  |  | 2 | 12 | 1 | 1 |
| 76 | G.İ.H | Şoför |  |  | 3 | 5 |  | 3 |
| 77 | G.İ.H | Şoför |  |  | 1 | 7 |  | 1 |
| 78 | Y.H | Bekçi |  |  | 1 | 7 | 1 |  |
| 79 | Y.H | Kaloriferci |  |  | 1 | 7 |  | 1 |
| 80 | Y.H | Kaloriferci |  |  | 1 | 7 |  | 1 |
| 81 | Y.H | Kaloriferci |  |  | 5 | 12 | 4 | 1 |
| 82 | Y.H | Kaloriferci |  |  | 1 | 13 |  | 1 |
| 83 | Y.H | Hizmetli |  |  | 1 | 5 |  | 1 |
| 84 | Y.H | Hizmetli |  |  | 1 | 7 |  | 1 |
| 85 | Y.H | Hizmetli |  |  | 4 | 12 | 2 | 2 |
| 86 | Y.H | Aşçı |  |  | 1 | 13 |  | 1 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 134 |  | 59 | 75 |

| SÜREKLİ İŞÇİ NORM KADRO STANDARDI TOPLAMI |  | MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOLU | BOŞ | TOPLAM |
| 73 |  | 232 |  | 232 |

28- SÜREKLİ İŞÇİ DOLU-BOŞ KADRO CETVELİ

| MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNUN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNVAN KODU | UNVANI | ADEDİ |  |  |
|  |  | DOLU | BOŞ | TOPLAM |
| 0 0 0 0 0 0 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Asfalt Plent Operatörü Asfalt Serici Operatörü Asfalt Serici Operatör Yardımcısı Asfalt Usta Yardımcısı Aşçı Aşçı Yardımcısı Atölye Ustası Atölye Usta Yardımcısı Ateşleyici Bina ve Mal Bakıcısı Büro Görevlisi Distribitör Operatörü Düz İşçi Elektrik Tesisat Ustası İnşaat Ustası İşçi İş Makineleri Operatörü (Büyük) İş Makineleri Operatörü (Küçük) İş Makineleri Şoförü İş Makineleri Yağcısı Köy Tesisleri Teknisyeni Makine ve Yedek Parça Teknisyeni Nivocu Seyyar Tamir Ustası Sürveyan Şoför Tabancacı Operatör Usta Ustabaşı Yağcı | 2 2 1 2 3 3 17 1 2 12 2 1 30 2 3 27 27 3 10 10 3 1 1 1 2 18 6 27 10 1 2 |  | 2 2 1 2 3 3 17 1 2 12 2 1 30 2 3 27 27 3 10 10 3 1 1 1 2 18 6 27 10 1 2 |
| KURUM TOPLAMI (Tüm İşçi Unvanları) |  | 232 |  | 232 |

| BİRİMLER | MEMUR |  |  | İŞÇİ | SÖZLEŞMELİ | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G.İ.H | T.H | Y.H | DAİMİ | 4/B |  |
| Genel Sekreterlik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| İnsan Kay. ve Eğt. Müdürlüğü | 3 | 0 | 4 | 37 | 1 | 45 |
| Destek Hiz. Müdürlüğü | 6 | 0 | 0 | 89 | 3 | 98 |
| Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğü | 2 | 3 | 0 | 25 | 1 | 31 |
| Mali Hiz. Müdürlüğü | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| Plan Proje Müdürlüğü | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 |
| Ruhsat Denetim Müdürlüğü | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| İmar ve Kent. İyl. Müdürlüğü | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| Yazı İşler Müdürlüğü | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| Tarım Hiz. Müdürlüğü | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 12 |
| Hukuk İşleri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Encümen Müdürlüğü | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Torul İlçe Özel İdare Müdürlüğü | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
| Kürtün İlçe Özel İdare Müdürlüğü | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| Şiran İlçe Özel İdare Müdürlüğü | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |
| Kelkit İlçe Özel İdare Müdürlüğü | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| Köse İlçe Özel İdare Müdürlüğü | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| TOPLAM | 38 | 14 | 7 | 232 | 13 | 304 |

| GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARE YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5/2 2014 YILI İL ÖZEL İDARE PROGRAMINA GÖRE YAPILAN İŞLERE AİT GERÇEKLEŞME ORANI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞİN ADI | MERKEZ | TORUL | KELKİT | ŞİRAN | KÖSE | KÜRTÜN | TOPLAM (KM) |  |
| YENİ YOL | 6,6 | 5,2 | 7,5 | 4 | 0 | 6,5 | 29,8 |  |
| YOL ONARIMI | 21 | 8,95 | 10,5 | 18,5 | 2,5 | 9,7 | 71,15 |  |
| STABİLİZE | 9,5 | 9,5 | 7 | 26,3 | 11 | 6,5 | 69,8 |  |
| MALZEMELİ BAKIM | 15 | 13 | 15,5 | 25 | 0,5 | 16,5 | 85,5 |  |
| TRAFİK İŞ. VE LEV. | 140 | 151 | 197 | 86 | 35 | 51 | 660 |  |
| ASFALT ONARIM | 295 | 100 | 212 | 146 | 50 | 48 | 851 |  |
| REGLAJ | 2700 | 2307 | 2247 | 1140 | 204 | 2064 | 10662 |  |
| BÜZ | 120 | 90 | 100 | 90 | 50 | 80 | 530 |  |
| GÜMÜŞHANE İLİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 YILI İL ÖZEL İDARE PROĞRAMI-YAPILAN İŞLER VE GERÇEKLEŞME ORANI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YENİ YOL | MERKEZ | TORUL | KELKİT | ŞİRAN | KÖSE | KÜRTÜN | BİRİMİ (KM) |  |
| PROĞRAM TÜLÜ | 5,6 | 5,2 | 7,5 | 4 | 0 | 6,5 | 28,8 |  |
| GERÇEKLEŞEN PROĞRAM | 3,6 | 1,5 | 7,5 | 4 | 0 | 3,8 | 20,4 |  |
| GERÇEKLEŞME ORANI | 64% | 29% | 100% | 100% | 0% | 58% | 71% |  |
| YOL ONARIMI | MERKEZ | TORUL | KELKİT | ŞİRAN | KÖSE | KÜRTÜN | BİRİMİ (KM) |  |
| PROĞRAM TÜLÜ | 21 | 8,95 | 10,5 | 18,5 | 2,5 | 9,7 | 71,15 |  |
| GERÇEKLEŞEN PROĞRAM | 18,5 | 4,65 | 5,5 | 18,5 | 2,5 | 1,7 | 51,35 |  |
| GERÇEKLEŞME ORANI | 88% | 51,96% | 52% | 100,00% | 100% | 17,53% | 72,17% |  |
| MALZEMELİ BAKIM | MERKEZ | TORUL | KELKİT | ŞİRAN | KÖSE | KÜRTÜN | BİRİMİ (KM) |  |
| PROĞRAM TÜLÜ | 15 | 13 | 15,5 | 25 | 0,5 | 16,5 | 85,5 |  |
| GERÇEKLEŞEN PROĞRAM | 13,5 | 11,5 | 15,5 | 25 | 0,5 | 16,5 | 82,5 |  |
| GERÇEKLEŞME ORANI | 90,00% | 88,46% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 96,41% |  |
| STABİLİZE | MERKEZ | TORUL | KELKİT | ŞİRAN | KÖSE | KÜRTÜN | BİRİMİ (KM) |  |
| PROĞRAM TÜLÜ | 9,5 | 9,5 | 7,0 | 26,3 | 11,0 | 6,5 | 69,8 |  |
| GERÇEKLEŞEN PROĞRAM | 8,5 | 4,5 | 7,0 | 26,3 | 11,0 | 6,0 | 63,3 |  |
| GERÇEKLEŞME ORANI | 89,47% | 47,37% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 92,31% | 88,19% |  |
| 2014 YILI İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN İLÇELERE GÖNDERİLEN BÜZ MİKTARINA AİT ENVANTER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞİN ADI | MERKEZ | TORUL | KELKİT | ŞİRAN | KÖSE | KÜRTÜN | TOPLAM (ADET) |  |
| VERİLMESİ GEREKEN BÜZ | 120 | 90 | 100 | 90 | 50 | 80 | 530 |  |
| VERİLEN BÜZ | 200 | 138 | 71 | 163 | 100 | 125 | 797 |  |
| 2014 YILI İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN İLÇELERE GÖNDERİLEN KORİGE BORU MİKTARINA AİT ENVANTER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞİN ADI | MERKEZ | TORUL | KELKİT | ŞİRAN | KÖSE | KÜRTÜN | TOPLAM (ADET) |  |
| PLASTİK BORU(KORİGE) | 36 | 20 | 19 | 19 | 11 | 20 | 125 |  |
| 2014 YILI İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN İLÇELERE GÖNDERİLEN SICAK ASFALT MİKTARINA AİT ENVANTER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞİN ADI | MERKEZ | TORUL | KELKİT | ŞİRAN | KÖSE | KÜRTÜN | TOPLAM (TON) |  |
| VERİLECEK OLAN SICAK ASFALT | 2940 | 1020 | 2130 | 1470 | 510 | 480 | 8550 |  |
| VERİLEN SICAK ASFALT | 3300 | 1260 | 2520 | 1440 | 690 | 1350 | 10560 |  |
| 2014 YILI İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN İLÇELERE GÖNDERİLEN ÇİMENTO MİKTARINA AİT ENVANTER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞİN ADI | MERKEZ | TORUL | KELKİT | ŞİRAN | KÖSE | KÜRTÜN | TOPLAM (TON) |  |
| ÇİMENTO | 40 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 175 |  |

| 2014 YILINDA ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YAPILAN YENİ YOLLAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.No. | MERKEZ | KÖYÜ ve ÜNİTESİ | YAPILAN İŞ (Yeni Yol Yapımı) | AÇIKLAMASI | yapılması gereken | Yapılan (km) |
| 1 | Merkez | Geçit Akpınar Bağlantı Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 1+,000 | 1+,000 |
| 2 | " | Çamlıköy Değirmen Mah.Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 0+,500 | 0+,500 |
| 3 | " | Ballıca Arazi Yolu | Yeniyol | Yapılmadı | itilaf | İtilaf |
| 4 | " | Dibekli Soğuksu Mah.Yolu | Yeniyol | Yapılmadı | 1+,000 |  |
| 5 | " | Dölek Mahalle Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 0+,500 | 0+,500 |
| 6 | " | Çalık Arazi Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 0+,500 | 0+,500 |
| 7 | " | Aktutan Temurlu Arazi Yolu | Yeniyol | Yapılmadı | 1+,000 |  |
| 8 | " | Pirahmet Köy İçi | Yeniyol | Yapıldı | 0+,100 | 0+,100 |
| 9 | " | Aksu Dörtkonak Bağ.Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 1+,000 | 1+,000 |
| TOPLAM : |  |  |  |  | 5+,600 | 3+,600 |
| S.No. | TORUL | KÖYÜ ve ÜNİTESİ | YAPILAN İŞ (Yeni Yol Yapımı) | AÇIKLAMASI | yapılması gereken | Yapılan (km) |
| 1 | Torul | Demirkapı Tepeönü-Hova Horobos-Mezra Mah.yolu | Yeniyol | Yapıldı | 1+,000 | 1+,000 |
| 2 | " | Budak Dikmeler-Köhler-Manastır Mah.Yolu | Yeniyol | Yapılmadı | 1+,000 |  |
| 3 | " | Köstere İstilo ve Ulviye Mah.Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 0+,500 | 0+,500 |
| 4 | " | Aksüt Kıran Mah.Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 0+,500 | 0+,000 |
| 5 | " | Tokçam Köyü Mollalar Ülveler Mah.Yolu | Yeniyol | Yapılmadı | 0+,500 |  |
| 6 | " | Arılı Köyü Çiftlik Mevkii | Yeniyol | Yapıldı | 0+,700 | 0+,000 |
| 7 | " | Yurt Köyü Güzergah Değişikliği | Yeniyol | Yapıldı | 1+,000 | 0+,000 |
| TOPLAM : |  |  |  |  | 5+,200 | 1+,500 |
| S.No. | Kürtün | KÖYÜ ve ÜNİTESİ | YAPILAN İŞ (Yeni Yol Yapımı) | AÇIKLAMASI | Yapılması gereken | Yapılan (km) |
| 1 | " | Üçtaş Köyü Ambarlı Akköy Bağ.Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 0+,500 | 0,5 |
| 2 | " | Günyüzü Köyü-Sicimli-Karahamzalı-Kuşlanağzı | Yeniyol | Yapıldı | 0+,500 | 0,5 |
| 3 | " | Araköy Karşı Mahalle-Kavaklı Mevki | Yeniyol | Yapılmadı | 1+,000 |  |
| 4 | " | Beşir Köyü Mezarlık Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 0+,500 | 0,5 |
| 5 | " | Göndere Köyü Tüfekçi Mah. | Yeniyol | Yapılmadı | 0+,300 |  |
| 6 | " | Kızılcadam Çalman Mah.Yolu | Yeniyol | Yapılmadı | 0+,500 |  |
| 7 | " | Şendere Mah.Yolları | Yeniyol | Yapılmadı | 0+,500 |  |
| 8 | " | Taşlıca Deregözü Çardakyanı ve Dereyatağı mev. | Yeniyol | Yapılmadı | 0+,700 |  |
| 9 | " | Kuşluk Köyü Yayla Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 1+,000 | 1+,300 |
| 10 | " | Arpaköy Olukkıran Mezra Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 1+,000 | 1+,000 |
| TOPLAM : |  |  |  |  | 6+,500 | 3+,800 |
| S.No. | Kelkit | KÖYÜ ve ÜNİTESİ | YAPILAN İŞ (Yeni Yol Yapımı) | AÇIKLAMASI | yapılması gereken | yapılan (km) |
| 1 | Kelkit | Sarışeyh köy yolu | Yeniyol | Yapıldı | 4+,000 | 4+,000 |
| 2 | " | Çambaşı Arazi Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 1+,500 | 1+,500 |
| 3 | " | Bindal Arazi Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 2+,000 | 2+,000 |
| TOPLAM : |  |  |  |  | 7+,500 | 7+,500 |
| S.No. | Şiran | KÖYÜ ve ÜNİTESİ | YAPILAN İŞ (Yeni Yol Yapımı) | AÇIKLAMASI | yapılması gereken | yapılan (km) |
| 1 | Şiran | Gökçeler Arazi Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 2+,000 | 2+,000 |
| 2 | " | Başköy Mahalle Yolu | Yeniyol | Yapıldı | 2+,000 | 2+,000 |
| TOPLAM : |  |  |  |  | 4+,000 | 4+,000 |

| 2014 YILINDA ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YAPILAN YOL ONARIMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.No. |  | MERKEZ |  | KÖYÜ ve ÜNİTESİ |  | YAPILAN İŞ (Onarım) | AÇIKLAMASI |  | Yapılması Gereken (km) |  | yapılan (km) |  |
| 1 |  | Merkez |  | Yağlıdere,Krom mahalle.yolu |  | Onarım | Yapıldı |  | 3+,000 |  | 3+,000 |  |
| 2 |  | " |  | Çamlıköy Işıkdere Mah.Yolu |  | " | Yapıldı |  | 4+,000 |  | 4+,000 |  |
| 3 |  | " |  | Arslanca Salmangas Bağlantı Yolu |  | " | Yapıldı |  | 3+,000 |  | 3+,000 |  |
| 4 |  | " |  | İkisu Yılmazlar Mah.Yolu |  | " | Yapıldı |  | 1+,000 |  | 1+,000 |  |
| 5 |  | " |  | Aş.Yuvalı Mah.Yolu |  | " | Yapıldı |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 6 |  | " |  | Mescitli Ayranlı Mah.Yolu |  | " | Yapıldı |  | 1+,000 |  | 1+,000 |  |
| 7 |  | " |  | Yeşilyurt Türkmenli |  | " | Yapıldı |  | 1+,000 |  | 1+,000 |  |
| 8 |  | " |  | Yk.Yuvalı Yılanlı Mah.Yolu |  | " | Yapıldı |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 9 |  | " |  | Gümüşkaya Köyü |  | " | Yapıldı |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 10 |  | " |  | Çaltılı Kurtoğlu Grp Yolu |  | " | Yapıldı |  | 1+,000 |  | 0+,500 |  |
| 11 |  | " |  | Gökdere-Subaşı Bağlantı yolu |  | " | yapılmadı |  | 2+,000 |  |  |  |
| 12 |  | " |  | Süle Köy İçi |  | " | Yapıldı |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 13 |  | " |  | Gözeler Dörtkonak Grp Yolu |  | " | Yapıldı |  | 3+,000 |  | 3+,000 |  |
| TOPLAM : |  |  |  |  |  |  |  |  | 21+,000 |  | 18+,500 |  |
| S.No. |  | İlçesi |  | KÖYÜ ve ÜNİTESİ |  | YAPILAN İŞ (Onarım) | AÇIKLAMASI |  | Yapılması Gereken (km) |  | yapılan (km) |  |
| 1 |  | Torul |  | Yıldız-Arpalı Bağlantı Yolu |  | Onarım | Yapıldı |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 2 |  | " |  | Demirkapı Kozluca Aslanoğlu |  | Onarım | Yapıldı |  | 1+,500 |  | 1+,500 |  |
| 3 |  | " |  | Tokçam Usluca Mah.Yolu |  | Onarım | Yapıldı |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 4 |  | " |  | Atalar Merkez Mah.Yolu |  | Onarım | Yapıldı |  | 0+,150 |  | 0+,150 |  |
| 5 |  | " |  | K.Çit Yukarı Mah.Yolu |  | Onarım | Yapılmadı |  | 0+,500 |  |  |  |
| 6 |  | " |  | Demirkapı Kuşlu Mah.Yolu |  | Onarım | Yapıldı |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 7 |  | " |  | Yurt Köy Yolu |  | Onarım | Yapılmadı |  | 2+,000 |  | 0+,500 |  |
| 8 |  | " |  | Güvemli Varti Mah.yolu |  | Onarım | Yapılmadı |  | 1+,000 |  |  |  |
| 9 |  | " |  | B.Çit Emirler Mah.Yolu |  | Onarım | Yapılmadı |  | 0+,300 |  |  |  |
| 10 |  | " |  | Kocadal Elma Mah.Çamurlar Yayla yolu |  | Onarım | Yapılmadı |  | 0+,500 |  |  |  |
| 11 |  | " |  | Yıldız Yayla Yolu |  | Onarım | Yapıldı |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 12 |  | " |  | Demirkapı Dağdibi-Kopuz Grp Yolu |  | Onarım | Yapıldı |  | 1+,000 |  | 1+,000 |  |
| TOPLAM: |  |  |  |  |  |  |  |  | 8+,950 |  | 4+,650 |  |
| S.No. |  | İlçesi |  | KÖYÜ ve ÜNİTESİ |  | YAPILAN İŞ (Onarım) | AÇIKLAMASI |  | Yapılması Gereken (km) |  | yapılan (km) |  |
| 1 |  | Kürtün |  | A.Karadere Köyü |  | Onarım | Yapılmadı |  | 1+,000 |  |  |  |
| 2 |  | " |  | Taşlıca Köyü Dağtarla Mah.Yolu |  | " | Yapıldı |  | 0+,200 |  | 0+,200 |  |
| 3 |  | " |  | Kızılot Karşı ve Haindere Mah.Yolu |  | " | Yapıldı |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 4 |  | " |  | Kırgeliş Merekderesi |  | " | Yapıldı |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 5 |  | " |  | Yaylalı Köyü |  | " | Yapılmadı |  | 1+,000 |  |  |  |
| 6 |  | " |  | Yeşilköy-Küçükdere |  | " | Yapıldı |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 7 |  | " |  | Ekinciler Köyü |  | " | Yapılmadı |  | 2+,000 |  |  |  |
| 8 |  | " |  | Güvende Çakmakkaya Yolu |  | " | Yapılmadı |  | 4+,000 |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  | 9+,700 |  | 1+,700 |  |
| S.No. |  | İlçesi |  | KÖYÜ ve ÜNİTESİ |  | YAPILAN İŞ (Onarım) | AÇIKLAMASI |  | Yapılması Gereken (km) |  | yapılan (km) |  |
| 1 |  | Kelkit |  | Güzyurdu Grp Yolu |  | Onarım | Yapılmadı |  | 1+,000 |  | 0+,000 |  |
| 2 |  | " |  | Beşdeğirmen Eskikadı-Babakonağı |  | " | Yapıldı |  | 2+,000 |  | 1+,000 |  |
| 3 |  | " |  | Özen Köyü Arazi Yolu |  | " | Yapıldı |  | 2+,000 |  | 2+,000 |  |
| 4 |  | " |  | Çimenli Grp Yolu |  | " | Yapıldı |  | 1+,000 |  | 1+,000 |  |
| 5 |  | " |  | Gödil Köyü Mezra ve Arazi Yolu |  | " | Yapıldı |  | 1+,500 |  | 1+,500 |  |
| 6 |  | " |  | Balkaya Yol Onarımı |  | " | Yapılmadı |  | 3+,000 |  | 0+,000 |  |
| TOPLAM: |  |  |  |  |  |  |  |  | 10+,500 |  | 5+,500 |  |
| S.No. |  | İlçesi |  | KÖYÜ ve ÜNİTESİ |  | YAPILAN İŞ (Onarım) | AÇIKLAMASI |  | Yapılması Gereken (km) |  | yapılan (km) |  |
| 1 |  | Şiran |  | Yedibölük Köy Yolu |  | Onarım | Yapıldı |  | 2+,000 |  | 2+,000 |  |
| 2 |  | " |  | Araköy Köy Yolu |  | " | Yapıldı |  | 2+,000 |  | 2+,000 |  |
| 3 |  | " |  | Yk Kulaca Yayla Yolu |  | " | Yapıldı |  | 2+,000 |  | 2+,000 |  |
| 4 |  | " |  | Gökçeler Arazi Yolu |  | " | Yapıldı |  | 2+,000 |  | 2+,000 |  |
| 5 |  | " |  | Seydibaba -Sarıtaş-Toygar |  | " | Yapıldı |  | 4+,000 |  | 4+,000 |  |
| 6 |  | " |  | Akbulak Köy Yolu |  | " | Yapıldı |  | 5+,000 |  | 5+,000 |  |
| 7 |  | " |  | Paşapınarı Köy Yolu |  | " | Yapıldı |  | 1+,000 |  | 1+,000 |  |
| 8 |  | " |  | Günyüzü Köy Yolu |  | " | Yapıldı |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| TOPLAM: |  |  |  |  |  |  |  |  | 18+,500 |  | 18+,500 |  |
| S.No. |  | İlçesi |  | KÖYÜ ve ÜNİTESİ |  | YAPILAN İŞ (Onarım) | AÇIKLAMASI |  | Yapılması Gereken (km) |  | yapılan (km) |  |
| 1 |  | Köse |  | Akbaba Kayadibi bağlantı yolu |  | Onarım | Yapıldı |  | 1+,500 |  | 1+,500 |  |
| 2 |  | " |  | Bizgili arazi yolu |  | " | Yapıldı |  | 1+,000 |  | 1+,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | TOPLAM |  |  | 2+,500 |  | 2+,500 |  |
| 2014 YILINDA ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YAPILAN STABİLİZE PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.No. |  |  | Köy Yolu |  | YAPILAN İŞLER (stabilize) |  |  | yapılması gereken (km) |  | yapılan (km) |  |
| 1 | Merkez |  | Mescitli Ayranlı mah.Yolu |  | Yapıldı |  |  | 1,500 |  | 1+,500 |  |
| 2 | " |  | Yeşilyurt Türkmenli Mah.Yolu |  | Yapıldı |  |  | 1,500 |  | 1+,500 |  |
| 3 | " |  | Karamustafa Evrenli Mah.Yolu |  | Yapıldı |  |  | 1,500 |  | 1+,500 |  |
| 4 | " |  | Aktutan Tefil Mah.Yolu |  | Yapıldı |  |  | 2,000 |  | 1+,000 |  |
| 5 | " |  | Gözeler Dörtkonak Grup Yolu |  | Yapıldı |  |  | 3,000 |  | 3+,000 |  |
| TOPLAM: |  |  |  |  |  |  |  | 9+,500 |  | 8+,500 |  |
| S.No. |  |  | Köy Yolu |  | YAPILAN İŞLER (stabilize) |  |  | yapılması gereken (km) |  | yapılan (km) |  |
| 1 | Torul |  | Aksüt -Tokçam Grup yolu |  | Yapıldı |  |  | 1,000 |  | 0+,500 |  |
| 2 | " |  | İlecik Köy Yolu |  | Yapılmadı |  |  | 0,500 |  | 0+,000 |  |
| 3 | " |  | Yalınkavak Güvercinlik Mah.yolu |  | Yapıldı |  |  | 0,500 |  | 0+,500 |  |
| 4 | " |  | Güzeloluk Köy Yolu |  | Yapılmadı |  |  | 0,500 |  | 0+,000 |  |
| 5 | " |  | B.Çit Emirler Mahalle yolu |  | Yapılmadı |  |  | 0,500 |  | 0+,000 |  |
| 6 | " |  | Yıldız Yukarı Mahalle yolu |  | Yapılmadı |  |  | 0,500 |  | 0+,000 |  |
| 7 | " |  | Gümüştuğ Sarpuşka Mah.Yolu |  | Yapılmadı |  |  | 0,500 |  | 0+,000 |  |
| 8 | " |  | Cebeli Köy Yolu |  | Yapıldı |  |  | 0,500 |  | 0+,500 |  |
| 9 | " |  | Uğurtaşı Alpulu Mahalle Yolu |  | Yapılmadı |  |  | 0,500 |  | 0+,000 |  |
| 10 | " |  | Demirkapı Kayadibi Mah.yolu |  | Yapılmadı |  |  | 0,500 |  | 0+,000 |  |
| 11 | " |  | Gülaçar Esenetepe Mah.Yolu |  | Yapılmadı |  |  | 1,000 |  | 0+,000 |  |
| 12 | " |  | Demirkapı Dağdibi Kopuz |  | Yapıldı |  |  | 3,000 |  | 3+,000 |  |
| TOPLAM: |  |  |  |  |  |  |  | 9+,500 |  | 4+,500 |  |
| S.No. |  |  | Köy Yolu |  | YAPILAN İŞLER (stabilize) |  |  | yapılması gereken (km) |  | yapılan (km) |  |
| 1 | Kürtün |  | Beytarla-Sapmaz-Tilkicek |  | Yapıldı |  |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 2 | " |  | Aş.Karadere Köyü |  | Yapıldı |  |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 3 | " |  | Üçtaş Köyü İncilidüzü Mah. |  | Yapıldı |  |  | 0+,600 |  | 0+,600 |  |
| 4 | " |  | Taşlıca Köyü |  | Yapılmadı |  |  | 0+,500 |  | 0+,000 |  |
| 5 | " |  | Yeşilköy Güvende Yolu |  | Yapıldı |  |  | 1+,000 |  | 1+,000 |  |
| 6 | " |  | Çayırçukur Köyü |  | Yapıldı |  |  | 0+,200 |  | 0+,200 |  |
| 7 | " |  | Gündoğdu Köyü Sevincek Mah. |  | Yapıldı |  |  | 0+,200 |  | 0+,200 |  |
| 8 | " |  | Yk Kürtün Grp Yolu |  | Yapıldı |  |  | 3+,000 |  | 3+,000 |  |
| TOPLAM: |  |  |  |  |  |  |  | 6+,500 |  | 6+,000 |  |
| S.No. |  |  | Köy Yolu |  | YAPILAN İŞLER (stabilize) |  |  | yapılması gereken (km) |  | yapılan (km) |  |
| 1 | Kelkit |  | Uzunkol Gürleyik Grp Yolu |  | yapıldı |  |  | 7+,000 |  | 7+,000 |  |
| TOPLAM: |  |  |  |  |  |  |  | 7+,000 |  | 7+,000 |  |
| S.No. | Şiran |  | Köy Yolu |  | YAPILAN İŞLER (Malzemeli Bakım) |  |  | yapılması gereken (km) |  | yapılan (km) |  |
| 1 | " |  | Ara Köy Yolu |  | Yapıldı |  |  | 2+,000 |  | 2+,000 |  |
| 2 | " |  | Yk Kulaca Yayla Yolu |  | Yapıldı |  |  | 2+,000 |  | 2+,000 |  |
| 3 | " |  | Seydibaba -Sarıtaş-Toygar |  | Yapıldı |  |  | 2+,000 |  | 2+,000 |  |
| 4 | " |  | Akbulak Köy Yolu |  | Yapıldı |  |  | 2+,000 |  | 2+,000 |  |
| 5 | " |  | Akbulak Yayla Yolu |  | Yapıldı |  |  | 2+,000 |  | 2+,000 |  |
| 6 | " |  | Paşapınarı Köy Yolu |  | Yapıldı |  |  | 1+,000 |  | 1+,000 |  |
| 7 | " |  | Günyüzü Köy Yolu |  | Yapıldı |  |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 8 | " |  | Aksaray Köy Yolu |  | Yapıldı |  |  | 0+,800 |  | 0+,800 |  |
| 9 | " |  | Çakırkaya Bolluk |  | Yapıldı |  |  | 0+,500 |  | 0+,500 |  |
| 10 | " |  | Kozağaç Köy Yolu |  | Yapıldı |  |  | 1+,000 |  | 1+,000 |  |
| 11 | " |  | Pelitli Mah.Yolu |  | Yapıldı |  |  | 2+,000 |  | 2+,000 |  |
| 12 | " |  | Başköy Mah.Yolu |  | Yapıldı |  |  | 2+,000 |  | 2+,000 |  |
| 13 | " |  | Yk Duruçay Kavaklıdere |  | Yapıldı |  |  | 3+,000 |  | 3+,000 |  |
| 14 | " |  | Selimiye Yeniköy |  | Yapıldı |  |  | 2+,500 |  | 2+,500 |  |
| 15 |  |  | Bilgili-Bahçeli |  | Yapıldı |  |  | 1+,000 |  | 1+,000 |  |
| 16 | " |  | Söğütalan-Söğütlü Köy Yolu |  | Yapıldı |  |  | 2+,000 |  | 2+,000 |  |
| TOPLAM: |  |  |  |  |  |  |  | 26+,300 |  | 26+,300 |  |
| S.No. | KÖSE |  | Köy Yolu |  | YAPILAN İŞLER (Malzemeli Bakım) |  |  | yapılması gereken (km) |  | yapılan (km) |  |
|  | " |  | Altuntaş Köy Yolu |  | Yapıldı |  |  | 2,500 |  | 2+,500 |  |
|  | " |  | Özbeyli Yuvacık Bağ.Yolu |  | Yapıldı |  |  | 1,500 |  | 1+,500 |  |
|  | " |  | Özbeyli-Gökçeköy Bağ Yolu |  | Yapıldı |  |  | 2,000 |  | 2+,000 |  |
|  | " |  | Örenşar Bizgili Bağ.Yolu |  | Yapıldı |  |  | 2,500 |  | 2+,500 |  |
|  | " |  | Örenşar Köy İçi |  | Yapıldı |  |  | 0,500 |  | 0+,500 |  |
|  | " |  | Akbaba-Kayadibi Bağ.Yolu |  | Yapıldı |  |  | 2,000 |  | 2+,000 |  |
| TOPLAM: |  |  |  |  |  |  |  | 11+,000 |  | 11+,000 |  |
| GENEL TOPLAM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2014 YILINDA ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YAPILAN MALZEMELİ BAKIM PROGRAMI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.No. | MERKEZ | Köy Yolu | YAPILAN İŞLER (Malzemeli Bakım) | yapılması gereken (km) | yapılan (km) |
| 1 | Merkez | Dörtkonak Cevizli Mah.Yolu | Yapıldı | 2+,000 | 1+,000 |
| 2 | " | Yağmurdere Çatak Bağ.Yolu | Yapıldı | 3+,000 | 3+,000 |
| 3 | " | Alçakdere Köy Yolu | Yapıldı | 1+,000 | 1+,000 |
| 4 | " | Güngören İspatan Mah.Yolu | Yapıldı | 1+,000 | 0+,500 |
| 5 | " | Yağlıdere Mahalle Yolları | Yapıldı | 3+,000 | 3+,000 |
| 6 | " | Mescitli Arnavutluk ve Ayranlı | Yapıldı | 3+,000 | 3+,000 |
| 7 | " | Olucak Nazırlı Mah.Yolu | Yapıldı | 2+,000 | 2+,000 |
| TOPLAM: |  |  |  | 15+,000 | 13+,500 |
| S.No. |  | Köy Yolu | YAPILAN İŞLER (Malzemeli Bakım) | yapılması gereken (km) | yapılan (km) |
| 1 | Torul | Demirkapı Gözgören Mah.Yolu | Yapıldı | 0+,500 | 0+,500 |
| 2 | " | Köstere Dere mah.yolu | Yapılmadı | 0+,500 | 0+,000 |
| 3 | " | Demirkapı Kılan Mah.yolu | Yapıldı | 0+,500 | 0+,500 |
| 4 | " | İlecik Köy Yolu | Yapılmadı | 1+,000 | 0+,000 |
| 5 | " | Güzeloluk Köy Yolu | Yapılmadı | 1+,000 | 0+,000 |
| 6 | " | Kirazlık Köyü Mah.Yolları | Yapıldı | 4+,000 | 4+,000 |
| 7 | " | Demirkapı Gözgören Mah.Yolu | Yapıldı | 0+,500 | 0+,500 |
| 8 | " | Tokçam Köy Yolu | Yapılmadı | 0+,500 | 0+,000 |
| 9 | " | Herek Güllü Mah.Yolu | Yapıldı | 0+,500 | 3+,000 |
| 10 | " | Demirkapı Kozluca Mah.Yolu | Yapıldı | 1+,000 | 1+,000 |
| 11 | " | Yıldız Yukarı Mah.Yolu | Yapılmadı | 0+,500 | 0+,000 |
| 12 | " | Gülaçar Esentepe Mah.yolu | Yapıldı | 1+,000 | 1+,000 |
| 13 | " | Kocadal Güllü Mah.Yolu | Yapıldı | 1+,000 | 1+,000 |
| 14 | " | Aksüt Mandrışka Mah.Yolu | Yapılmadı | 0+,500 | 0+,000 |
| TOPLAM: |  |  |  | 13+,000 | 11+,500 |
| S.No. |  | Köy Yolu | YAPILAN İŞLER (Malzemeli Bakım) | yapılması gereken (km) | yapılan (km) |
| 1 | Kelkit | Bezendi Köy Yolu | Yapıldı | 2+,000 | 2+,000 |
| 2 | " | Kazanpınar Köy Yolu | Yapıldı | 2+,000 | 2+,000 |
| 3 | " | Çambaşı Köy İçi | Yapıldı | 1+,500 | 1+,500 |
| 4 | " | Karaçayır Köy içi | Yapıldı | 2+,000 | 2+,000 |
| 5 | " | Öğütlü Köy içi | Yapıldı | 2+,000 | 2+,000 |
| 6 | " | Yenice Köy İçi | Yapıldı | 3+,000 | 3+,000 |
| 7 | " | Elmelik Ky Yolu | Yapıldı | 3+,000 | 3+,000 |
| TOPLAM: |  |  |  | 15+,500 | 15+,500 |
| S.No. |  | Köy Yolu | YAPILAN İŞLER (Malzemeli Bakım) | yapılması gereken (km) | yapılan (km) |
| 1 | Şiran | Yedibölük Köy Yolu | Yapıldı | 2,000 | 2+,000 |
| 2 | " | Yk Kulaca Yayla Yolu | Yapıldı | 2,000 | 2+,000 |
| 3 | " | Seydibaba -Sarıtaş-Toygar | Yapıldı | 2,000 | 2+,000 |
| 4 | " | Akbulak Köy Yolu | Yapıldı | 5,000 | 5+,000 |
| 5 | " | Paşapınarı Köy Yolu | Yapıldı | 1,000 | 1+,000 |
| 6 | " | Yk Duruçay Kavaklıdere | Yapıldı | 3,000 | 3+,000 |
| 7 | " | Kozağaç Köy Yolu | Yapıldı | 1,000 | 1+,000 |
| 8 | " | Başköy Mah.Yolu | Yapıldı | 2,000 | 2+,000 |
| 9 | " | Selimiye Yeniköy | Yapıldı | 5,000 | 5+,000 |
| 10 | " | Söğütalan-Söğütlü Köy Yolu | Yapıldı | 2,000 | 2+,000 |
| TOPLAM: |  |  |  | 25+,000 | 25+,000 |
| S.No. |  | Köy Yolu | YAPILAN İŞLER (Malzemeli Bakım) | yapılması gereken (km) | yapılan (km) |
|  | Köse | Köse-Akbaba Köy yolu | Malz.Bakım | 0+,500 | 0+,500 |
| TOPLAM: |  |  |  | 0+,500 | 0+,500 |
| S.No. |  | Köy Yolu | YAPILAN İŞLER (Malzemeli Bakım) | yapılması gereken (km) | yapılan (km) |
| 1 | Kürtün | Konacık Köyü | Yapıldı | 1,000 | 1+,000 |
| 2 | " | Günyüzü Köyü | Yapıldı | 2,000 | 2+,000 |
| 3 | " | Elceğiz Köyü | Yapıldı | 1,000 | 1+,000 |
| 4 | " | Şendere Köyü | Yapıldı | 2,000 | 2+,000 |
| 5 | " | Gürgenli Köyü | Yapıldı | 2,000 | 2+,000 |
| 6 | " | Arpacık Köyü | Yapıldı | 1,000 | 1+,000 |
| 7 | " | Ekinciler Köyü | Yapıldı | 1,000 | 1+,000 |
| 8 | " | Damlıköy | Yapıldı | 1,000 | 1+,000 |
| 9 | " | Aktaş Köy Yolu | Yapıldı | 2,000 | 2+,000 |
| 10 | " | Kızılot Köy Yolu | Yapıldı | 1,500 | 1+,500 |
| 11 | " | Kırgeliş Köy Yolu | Yapıldı | 1,000 | 1+,000 |
| 12 | " | Bağlama Köy Yolu | Yapıldı | 1,000 | 1+,000 |
| TOPLAM: |  |  |  | 16+,500 | 16+,500 |

| 2014 YILINDA KALE ASFALT VE BÜZ ŞANTİYESİNDE ALINAN VE ÜRETİLEN MALZEMELER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Asfalt Sathi Kaplama Yolların Tamirinde Kullanılan Sıcak Karışım Asfalt Miktarı : |  |  |  |  |  |  |  |
| S.No | İlçesi | Malzeme cinsi | Kull. Sıcak Karışım Mik. (TON) | Miktarı (TON) | Tutarı(Tl) |  |  |
| 1 | Merkez | Sıcak karışım Asfalt | 3300 | 132,00 |  |  |  |
| 2 | Torul | " | 1260 | 50,40 |  |  |  |
| 3 | Kürtün | " | 1350 | 54,00 |  |  |  |
| 4 | Köse | " | 690 | 27,60 |  |  |  |
| 5 | Kelkit | " | 2520 | 100,80 |  |  |  |
| 6 | Şiran | " | 1920 | 76,80 |  |  |  |
| 7 | Torul Belediyesi | " | 140 | 5,60 |  |  |  |
| 8 | Köse Belediyesi | " | 30 | 1,20 |  |  |  |
| 9 | Kelkit Belediyesi | " | 1080 | 43,20 |  |  |  |
| 10 | Şiran Belediyesi | " | 60 | 2,40 |  |  |  |
| 11 | Gümüşhane Belediyesi | " | 60 | 2,40 |  |  |  |
| 12 | organize san.Ask | " | 1020 | 40,80 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.430,00 | 537,20 |  |  |  |
| 3- l.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapımında kullanılan asfalt miktarı : |  |  |  |  |  |  |  |
| S.No | İlçesi | Malzeme cinsi | Yol tülü (km) | Miktarı | Tutarı(Tl) |  |  |
| 1 | Merkez | 1. kat asfalt | 14 | 105,0 |  |  |  |
| 2 | Torul | 1. kat asfalt | 6 | 45,0 |  |  |  |
| 3 | Köse protokol | 1. kat asfalt | 3 | 27,0 |  |  |  |
| 4 | Alemdar Köy Yolu | 1. kat asfalt | 1,2 | 10,8 |  |  |  |
|  |  | G.TOPLAM | 24,2 | 187,8 |  |  |  |
| 4- ll.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapımında kullanılan bitüm miktarı : |  |  |  |  |  |  |  |
| S.No | İlçesi | Malzeme cinsi | Yol tülü (km) | Miktarı | Tutarı(Tl) |  |  |
| 1 | Merkez | 2. kat asfalt | 31,2 | 249,6 |  |  |  |
| 2 | Torul | 1. Kat Asf | 4,3 | 34,4 |  |  |  |
| 3 | Şiran | 1. Kat Asfalt | 2,8 | 22,4 |  |  |  |
| 4 | Köse | 2. kat asfalt | 11 | 88,0 |  |  |  |
| 5 | Merkez | 1. Kat Asf | 1 | 8,0 |  |  |  |
|  |  | G.TOPLAM | 50,3 | 402,4 |  |  |  |
|  | Stokta bulunan (ton) | 2014 gelen (ton) | 2014 harcanan Asf. | stokta kalan | Tutarı(Tl) |  |  |
| Asfalt(50/70 | 10,70 | 1.117,50 | 1.127,40 | 0,8 |  |  |  |
| AstarFm2B3 | 6,50 | 37,72 | 41,1 | 3,1 |  |  |  |
| 5- Asfalt Sathi Kaplama yapımında kullanılan ASTAR miktarı : |  |  |  |  |  |  |  |
| S.No | İlçesi | Malzeme cinsi | Yol tülü (km) | Miktarı | Tutarı(Tl) |  |  |
| 1 | Merkez | 1. kat asfalt | 1 | 7,8 |  |  |  |
| 2 | Torul | 1.kat asfalt | 4,3 | 33,3 |  |  |  |
|  |  | G.TOPLAM | 5,3 | 41,1 |  |  |  |
| 3-Büz Üretimi ve Sanatyapıları İçin Alınan Çimento Miktarı |  |  |  |  |  |  |  |
| S.No | Malzemenin Cinsi |  | Bütçe Tert |  | Miktarı(Ton) |  |  |
| 1 | Çimento |  | Özel İdare |  | 175 |  |  |
| 4-Çimento Sarfiyat Listesi |  |  |  |  |  |  |  |
| S.No | Malzemenin Cinsi |  | Bütçe Tert |  | Miktarı(Ton) |  |  |
| 1 | Büz Üretiminde |  | Özel İdare |  | 150 |  |  |
|  |  |  | TOPLAM |  | 150 |  |  |
| 5-Büz Üretim ve İlçelere Göre Dağılım Listesi |  |  |  |  |  |  |  |
| S.No | İlçesi | Ø30 | Ø60 |  | Ø80-Ø100 | toplam |  |
| 1 | Merkez | 0 | 130 |  | 70 | 200 |  |
| 2 | Torul | 0 | 123 |  | 15 | 138 |  |
| 3 | Kürtün | 0 | 105 |  | 20 | 125 |  |
| 4 | Köse | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  |
| 5 | Kelkit | 0 | 55 |  | 16 | 71 |  |
| 6 | Şiran | 0 | 139 |  | 24 | 163 |  |
| G.TOPLAM |  | 0 | 652 |  | 145 | 797 |  |
| Alınan paralar |  |  |  |  |  |  |  |
| S.NO | ilçesi |  | TUTARI TL. |  |  |  |  |
| 1 | Torul |  | 245.000,00 |  |  |  |  |
| 2 | Şiran |  | 62.129,00 |  |  |  |  |
| 3 | Merkez |  | 598.000,00 |  |  |  |  |
| 4 | Köse |  | 217.000,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ortak ödenek |  | 930.000,00 |  |  |  |  |
| 6 | GÜMÜŞTAŞ |  | 60.000,00 |  |  |  |  |
| 7 | MERKEZ 1. KAT |  | 69.000,00 |  |  |  |  |
| 8 | Kelkit belediyesi |  | 45.000,00 |  |  |  |  |
| 9 | Milli Eğitim |  | 22.440,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.248.569,00 |  |  |  |  |

5/3 TARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TABLO 1: PROGRAM ÖDENEKLERİ

| S.No | İŞİN ADI | ÖDENEĞİ TL | HARCANAN TL | KALAN TL | % GERÇEKLEŞME | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | İÇME SUYU BORUSU ALIMI | 427.163,00 | 415.388,00 | 11.775,00 | 97,24 | 166100 m İçmesuyu boru alındı. Boru alım ödeneğinin 327.038,00 TL si İLBANK tarafından sağlanmıştır |
| 2- | SULAMA SUYU BORUSU ALIMI | 100.000,00 | 83.412,60 | 16587,40 | 83,41 | 10550 m Sulama borusu alındı. Ödeneğinin 30000 TL si Torul Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından İlecik Sulama Tesisi İçin sağlanmış ve artan 6060 TL ödenek iade edilmiştir. |
| 3- | SULAMA TESİSLERİ | 585.000,00 | 396.358,00 | 188.642,00 | 67,75 | 1-Merkez Yeşilyurt, Olucak, Işıkdere ve Kızılca köy ile Bağlarbaşı Sulama tesisleri yaptırılmıştır. Merkez Çamlıca Sulama Tesisi 2015 yılında bitirilecektir. 2-Kelkit Bindal ve Dayısı köyleri sulama tesisleri tamamlanmıştır. 3-Köse övünce göleti derivasyon Kanalı onarımı yapılmıştır. 4-Şiran Belen/Aksaray Sulama tesisi tamamlanmıştır. 5-Torul Kocadal sulama tesisi onarımı tamamlanmıştır. 6-Kürtün Demirciler sulama tesisi yaptırılmıştır. |
| 4- | İÇME SUYU TESİSLERİ | 62558,000 | 55599,77 | 6958,23 | 89,52 | 1-Hizmet binası içme suyu deposu ve şebeke hattı yapıldı 2-Kale İlk Öğr. Okulu Sondaj işi yapıldı.Pompa ve Elk. Malzemeleri alındı |
| 5- | İÇME SUYU MALZEMELERİ ALIMI | 30.000,00 | 28.142,56 | 1857,44 | 93,80 | 6 adet pompa alımı yapıldı, Torul Demir kapı köyüne çimento alındı,Merkez köyleri için 5 adet plastik depo alındı,Şiran susuz köyüne Trafo alındı ve Şiran arıtaş köyü için Köylere Hizmet Götürme Birliğine 2500,00 TL aktarıldı |
| 6- | SLAJLIK MISIR TOHUMU | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100 | Tohum alımı için Kelkit, Şiran ve Köse Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarıldı. |
| 7- | YONCA TOHUMU ALIMI | 70.000,00 | 69.911,39 | 88,61 | 100 | Yonca tohumu alınarak İl genelinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere dağıtımı yapıldı. |
| 8- | PATATES TOHUMU ALIMI | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100 | Setrifikalı patates tohumu alınarak İl genelinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere dağıtımı yapıldı. |
| 9- | GÖLET YAPIMI |  |  |  |  | Akçakale Göleti yapımına başlanıldı, Gölet 2015 yılında bitirilecektir. |
| 10- | KARACA MAĞARASI İÇMESUYU | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 124 m Sondaj işi yaptırıldı. Ancak Teknik işler bitirilemediğinden ödemeler yapılmadı |
| 11- | VALİLİK KONAĞI CEVRE DÜZENLEMESİ | 22.438,00 | 18.488,47 | 3949,53 | 82,39 | Valilik konağı çevre düzenlemesi işi yaptırıldı |

TABLO:2  A: VERİLEN MALZEMELER

| S.NO | İLÇESİ | İÇME SUYU BORUSU | KÖY SAYISI | SULAMA SUYU BORUSU | KÖY SAYISI | ÇİMENTO Ton | DEMİR Ton | POMPA Adet | TRAFO Adet | DEPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | MERKEZ | 48586 | 57 | 4694 | 29 | 20 |  | 1 |  | 4 |
| 2- | KELKİT | 25574 | 36 | 900 | 8 | 20 |  | 2 |  |  |
| 3- | ŞİRAN | 17400 | 24 | 660 |  | 15 |  | 1 | 1 |  |
| 4- | KÖSE | 7100 | 12 | 360 |  | 5 |  |  |  |  |
| 5- | KÜRTÜN | 15400 | 7 | 3496 | 7 | 10 |  | 1 |  |  |
| 6- | TORUL | 16180 | 18 | 5726 | 19 | 15 | 1,020 | 1 |  |  |
| TOPLAM |  | 130240 | 154 | 15836 |  | 85 |  | 6 | 1 | 4 |

| İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN ŞİRAN İLÇE ÖZEL İDARE VE KÖYLERİNE VERİLEN İÇMESUYU MALZEME MİKTARLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.N | Köy Adı |  |  | 32-10 mt |  | 40-10 mt |  | 50-10 mt |  | 63-10 mt |  | 75-10 mt |  | 75-16 mt |  | 80/90 mt |  | Çimento kg |  |  | Drenaj mt |  |  |  |  |  | Çelik mt |  |  |  | Pompa (Dalgıç) Adet |  |  |
| 1 | İlçe özel idaresine verilen |  |  |  |  | 9400 |  | 5500 |  | 500 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | İncedere |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sarıca |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alacahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Susuz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  | 9400 |  | 7300 |  | 600 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| ŞİRAN İLÇE ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN VERİLEN MALZEMELER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.No. | Köy Adı |  |  |  |  | Ø40-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Telme |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akbulak |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | İnözü |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Yeniköy |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Günbatur |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Darıbükü |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Babacan |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kavaklıdere |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kozağaç |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ericek |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ozanca |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Y.Duruçay |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Eldiğin |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Arıtaş |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Alıç |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Güreş |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Balıkhisar |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Söğütalan |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Selimiye |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pelitli |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2C: İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN KELKİT İLÇE ÖZEL İDARESİ VE KÖYLERİNE VERİLEN İÇMESUYU MALZEME MİKTARLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.N | Köy Adı |  |  | 32-10 mt |  | 40-10 mt |  | 50-10 mt |  | 63-10 mt |  | 75-10 mt |  | 75-16 mt |  | 80/90 mt |  | Çimento kg |  |  |  | Drenaj mt |  |  |  |  |  |  |  | Çelik mt |  | Pompa (Dalgıc) Adet |  |
| 1 | İlçe özel idaresine verilen |  |  |  |  | 12200 |  | 9800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Belenli |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Çamur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gültepe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gürleyik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Karaçayır |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Karşıyaka |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kılıçcı |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Şen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Yeniyol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Karşıyaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 | Alaçat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| TOPLAM |  |  |  | 14 |  | 12200 |  | 10450 |  | 1800 |  | 110 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| KELKİT İLÇE ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN VERİLEN MALZEMELER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dayısı |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Eymür |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Yk.Özlüce |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aşut |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Çamur |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sökmen |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ağlık |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Doğankavak |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Doğanca |  |  |  |  | 400 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Uzunkol |  |  |  |  | 200 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cemallı |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kılıçtaş |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Beşdeğirmen |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Yeniköy |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Babakonağı |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Yeniyol |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Elmelik |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kılıçcı |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Eskikadı |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Aziz |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Başpınar |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Şen |  |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kızılca |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Örenbel |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Deliler |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Çimenli |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Yeşilova |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Çakırlar |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Gürleyik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2D: İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN TORUL İLÇE ÖZEL İDARESİ VE KÖYLERİNE VERİLEN İÇMESUYU MALZEME MİKTARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.N | Köy Adı |  |  | 32-10 mt |  | 40-10 mt |  | 50-10 mt |  | 63-10 mt |  | 75-10 mt |  | 75-16 mt |  | 80/90 mt |  | Çimento kg |  |  |  |  |  | Drenaj mt |  |  |  |  | Çelik mt |  | Pompa (Dalgıç) Adet |  |  |
| 1 | İlçe özel idaresine verilen |  |  | 200 |  | 7600 |  | 4600 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Altınpınar |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |
| 3 | Budak |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Dedeli |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Demirkapı |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 100 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Harmancık |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tokçam |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gülaçar |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Uğurtaşı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  | 1300 |  | 8500 |  | 5100 |  | 1080 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |  | 1 |  |  |
| TORUL İLÇE ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN VERİLEN MALZEMELER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ø40-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Alınyayla |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Altınpınar |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Arılı |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dedeli |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Günay |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Herek |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Işık |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K.Çit |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Yeşilköy |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zigana |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.N | Köy Adı |  |  | 32-10 mt |  | 40-10 mt |  | 50-10 mt |  | 63-10 mt |  | 75-10 mt |  | 75-16 mt |  | 80/90 mt |  | Çimento kg |  |  |  |  |  | Drenaj mt |  |  |  |  | Çelik mt |  | Pompa (Dalgıç) Adet |  |  |
| 1 | İlçe özel idaresine verilen |  |  | 200 |  | 7600 |  | 4600 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elciğez |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Beytarla |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Günyüzü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| TOPLAM |  |  |  | 200 |  | 9600 |  | 4600 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| KÜRTÜN İLÇE ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN VERİLEN MALZEMELER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Araköy |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elceğiz |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Demirciler |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gürgenli |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F: İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN KÖSE İLÇE ÖZEL İDARESİ VE KÖYLERİNE VERİLEN İÇMESUYU MALZEME MİKTARI. |
| S.N | Köy Adı |  |  | 32-10 mt |  | 40-10 mt |  | 50-10 mt |  | 63-10 mt |  | 75-10 mt |  | 75-16 mt |  | 80/90 mt |  | Çimento kg |  |  |  |  | Drenaj mt |  |  |  |  | Çelik mt |  |  | Pompa (Dalgıç) Adet |  |  |
| 1 | İlçe özel idaresine verilen |  |  |  |  | 3600 |  | 2500 |  | 200 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gökçeköy |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabaktepe |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Özbeyli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Subaşı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  | 3600 |  | 2700 |  | 500 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KÖSE İLÇE ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN VERİLEN MALZEMELER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Övünce |  |  |  |  | 100 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bizgili |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabaktepe |  |  |  |  |  |  | 1100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Örenşar |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Subaşı |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Özbeyli |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gökçeköy |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Yuvacık |  |  | 150 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Akbaba |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kayadibi |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2G: İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN MERKEZ KÖYLERE VERİLEN İÇMESUYU MALZEME MİKTARLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.N |  | Köy Adı | 32-10 mt |  | 40-10 mt |  | 50-10 mt |  | 63-10 mt |  | 75-10 mt |  | 75-16 mt |  | 80/90 mt |  | Çimento kg |  | Drenaj mt |  |  |  |  |  | Çelik mt |  |  |  |  | Büz adet |  |  | D.Pompa | Depo |
| 1 |  | Akçahisar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Akçakale | 700 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Akhisar |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Akpınar |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Aktutan | 700 |  | 250 |  | 70 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ardıç |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Arslanca |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Aşağı Alıçlı |  |  | 300 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Aşağı Yuvalı | 300 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Bahcecik |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ballıca |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Beşoba |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Boğalı | 700 |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Boyluca | 600 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  | Çalık |  |  | 400 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 16 |  | Çaltılı |  |  | 5600 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Çamlıköy |  |  | 100 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 18 |  | Çayırardı |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Demirkaynak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Demirören |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Dörtkonak |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Duymadık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Esenyurt |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Gökçepınar |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Gökdere |  |  | 600 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Gözeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 27 |  | Gümüşkaya |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Güvercinlik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Harmancık | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Hasköy |  |  | 400 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Kale |  |  |  |  | 850 |  | 750 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 32 |  | Karamustafa |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Kayabaşı |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Kazantaş | 600 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Keçikaya | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Kızılcaköy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Kocapınar |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Kurtoğlu |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Mescitli |  |  | 500 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Nazlıçayır | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Olukdere | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 42 |  | Örenler |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Pehlivantaş |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Pirahmet |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Sargınkaya |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Sarıçiçek |  |  | 1200 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Söğütağıl | 200 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Sungurbeyli | 100 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Süle | 400 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Süngübayır |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Şephane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Tamzı |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Tandırlık |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Tekke |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Üçkol |  |  | 890 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Yağlıdere | 150 |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 57 |  | Yaydemir | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Yenice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 59 |  | Yeniköy |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Yeniyol |  |  |  |  | 250 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Yeşildere |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Yitirmez |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Yukarı Alıçlı | 600 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Yukarı Yuvalı | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOPLAM | 5900 |  | 27120 |  | 14320 |  | 970 |  | 240 |  |  |  | 36 |  | 21,000 |  | 270 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 13 |  |  | 1 | 4 |

| 2H:2014 YILI MERKEZ KÖYLERE VERİLİN SULAMA BORUSU MİKTARLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.N | Köy Adı |  |  | Ø63 mt |  |  |  | Ø80 mt |  |  |  | Ø100 mt |  |  |  | Ø125 mt |  |  |  | Ø150 mt | Ø200 mt |  |  | Ø300 mt | Çimento kg |
| 1 | Arzular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 250 |
| 2 | Aksu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aktutan |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |
| 4 | Bahcecik |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Boyluca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | Çamlıköy |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 60 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 7 | Demirkaynak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 8 | Dörtkonak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 9 | Duymadık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Erdemler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Geçit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 12 | Gökdere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gözeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Gümüşkaya |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Hasköy |  |  | 100 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 16 | Kabaköy Mah. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 17 | Kazantaş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 18 | Sargınkaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 19 | Sarıçiçek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Söğütağıl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sungurbeyli |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Tekke |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Yeniköy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 24 | Yeniyol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Yeşildere |  |  | 70 |  |  |  | 60 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 26 | Yeşilyurt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 60 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 500 |
| 27 | Bağlarbaşı Mah. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |
| 28 | Halgent Mah. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 28 |  |  |  |  |
| 29 | Canca Mah. |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOPLAM |  |  | 2020 |  |  |  | 192 |  |  |  | 1183 |  |  |  | 336 |  |  |  | 516 | 87 |  |  | 360 | 2,500 |
| 2 I:2014 YILI İLÇELERE VERİLİN SULAMA MALZEME MİKTARLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ŞİRAN KÖYLERİNE VERİLİN SULAMA MALZEME MİKTARLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.N |  | Köy Adı | Ø63 mt |  | Ø80 mt |  |  |  | Ø100 mt |  |  |  | Ø125 mt |  |  |  | Ø150 mt |  |  |  | Ø200 mt |  | Çimento Ton |  |
| 1 |  | İlçe özel idaresine verilen |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 240 |  |  |  | 240 |  | 15 |  |
| TOPLAM |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 240 |  |  |  | 240 |  | 15 |  |
| KELKİT KÖYLERİNE VERİLİN SULAMA MALZEME MİKTARLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.N |  | Köy Adı | Ø63 mt |  |  | Ø80 mt |  |  |  | Ø100 mt |  |  |  | Ø125 mt |  |  |  | Ø150 mt |  |  | Ø200 mt |  | Çimento Ton |  |
| 1 |  | İlçe özel idaresine verilen |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 480 |  |  | 240 |  | 20 |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 480 |  |  | 240 |  | 20 |  |
| TORUL KÖYLERİNE VERİLİN SULAMA MALZEME MİKTARLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.N |  | Köy Adı | Ø63 mt |  |  | Ø80 mt |  |  |  | Ø100 mt |  |  |  | Ø125 mt |  |  |  | Ø150 mt |  |  | Ø200 mt |  | Çimento Ton |  |
| 1 |  | İlçe özel idaresine verilen |  |  |  | 300 |  |  |  | 420 |  |  |  | 600 |  |  |  | 360 |  |  | 30 |  | 10 |  |
| 2 |  | Kocadal |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Cebeli |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Işık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K.Çit | 250 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Yeşilköy | 100 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Yalınkavak |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | İlecik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230 |  |  |  | 1680 |  |  | (Köydes) |  |  |  |
| 9 |  | Tokçam | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  | 450 |  |  | 300 |  |  |  | 878 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2040 |  |  | 30 |  | 10 |  |
| KÜRTÜN KÖYLERİNE VERİLİN SULAMA MALZEME MİKTARLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.N |  | Köy Adı | Ø63 mt |  |  | Ø80 mt |  |  |  | Ø100 mt |  |  |  | Ø125 mt |  |  |  | Ø150 mt |  |  |  | Ø200 mt | Çimento Ton |  |
|  |  | İlçe özel idaresine verilen |  |  |  | 300 |  |  |  | 420 |  |  |  | 600 |  |  |  | 360 |  |  |  | 30 | 10 |  |
| 1 |  | Karaçukur | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Elceğiz |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Araköy |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  | 1500 |  |  | 300 |  |  |  | 706 |  |  |  | 600 |  |  |  | 360 |  |  |  | 30 | 10 |  |
| KÖSE KÖYLERİNE VERİLİN SULAMA MALZEME MİKTARLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.N |  | Köy Adı | Ø63 mt |  |  |  | Ø80 mt |  |  |  | Ø100 mt |  |  |  | Ø125 mt |  |  |  | Ø150 mt |  |  | Ø200 mt | Çimento Ton |  |
| 1 |  | İlçe özel idaresine verilen |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 150 |  |  | 120 | 5 |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 150 |  |  | 120 | 5 |  |

TABLO: 3 YAZIŞMALAR

| S.NO | ÖZELLİĞİ | SAYISI |
| --- | --- | --- |
| 1 | GİDEN EVRAK SAYISI | 388 |
| 2 | ALINAN OLUR SAYISI | 409 |

TABLO 4:KONTROLLÜK HİZMETLERİ

|  | K. Mühendisi | K.Amiri |
| --- | --- | --- |
| Kemal TÜZER | 1-Kelkit Köyeri İçmesuyu İnşaatı (Aziz,Çakırlar,Belenli,Cemallı,Öğütlü,Çimenli Balıklı,Örenbel,Aşut,Şen,Sütveren, Çömlecik, Doğanca,Bezendi) 2-Şiran Seydibaba, İnözü İçmesuyu 3-Kelkit Dayısı Sul.Tes. 4-Merkez Hiz. Binası İçmesyu İnşaatı | 1-Şiran Çatmalar ve Aş Sadık İçmesuyu 2-Merkez Köyleri Sulama Tesisi 3-Köse Övünce Sul. Tes. 4-Şiran Belen/Kelkit Bindal Sul. Res 5-Torul Kocadal/Kürtün Demirciler Sul.Tes. |
| Engin SELVİ | 1- Şiran Çatmalar ve Aş Sadık İçmesuyu |  |

5/4 - RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

- 4 adet madencilik faaliyetleri için II. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı verilmiş,

- 2 adet II. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı verilmiş,

- 3 adet Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmiş,

- 1 adet Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı verilmiş,

- 6 adet madencilik faaliyetleri için verilmiş II. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı iptal edilmiştir.

İPTAL EDİLEN RUHSATLAR

- Günay Group			II. Sınıf GSM Ruhsatı

- Enez İnşaat			II. Sınıf GSM Ruhsatı

- Aşkale Çimento		II. Sınıf GSM Ruhsatı

- Aydıner İnşaat		II. Sınıf GSM Ruhsatı

- Aydıner İnşaat		II. Sınıf GSM Ruhsatı

- Cemal Güven			II. Sınıf GSM Ruhsatı

KÖYDES

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 yılında YPK Kararı doğrultusunda İlimize 7.693.248,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 938.000,00 TL’si içme suyu projeleri için, 5.174.348,00 TL’si yol projeleri için, 30.000,00 TL’si sulama projeleri için, 1.550.900,00 TL’si ise Ortak Alım Giderleri olarak İl Tahsisat Komisyonunca belirlenmiştir. Bu ödenekle İlimiz Merkez ve İlçelerinde 83 adet yol projesi,24 adet içme suyu projesi ve 1 adet sulama projesi planlanmıştır. YPK Kararı gereğince artan ödeneklerle yeni projeler yapılacağı belirlenmesi nedeniyle 11 adet içme suyu projesi ve 9 adet yol projesi olmak üzere toplam 128 proje uygulamaya alınmıştır.

Bu projelerden 108 adedi bitirilmiş, 16 adet proje devam etmektedir. 2 adet projenin ise yaklaşık maliyeti hazırlanmış, ancak mevsim şartları nedeniyle 2015 yılında ihalesi yapılacaktır. Kalan 2 adet projeden 1 adedi iptal edilmiş,1 adedi de 2015 yılında projesi yapılarak ihale edilecektir.

5/5 - İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce 2014 yılı içerisinde; 20  yapı ruhsatı, 4 yapı kul-

lanma izni, 8 imar planı, 2 imar planı değişikliği, 5 tevhid, 9 ifraz, 3 yola terk ve 11 halihazır harita talep dosyası onaylanmıştır.

| S.No | İşin Cinsi | İşin Yeri (Ada/Parsel) | İşin Amacı | Karar Tarihi/Sayısı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İmar Planı Değişikliği | Geçit Köyü/Merkez (130/36) | Konut | 06.01.2014/5 |
| 2 | İmar Planı | İkisu Köyü/Merkez (116/1) | K.D.K.Ç.A. | 06.01.2014/6 |
| 3 | İmar Planı | İkisu Köyü/Merkez (114/142) | K.D.K.Ç.A. | 05.03.2014/29 |
| 4 | İmar Planı | Demirciler Köyü/Kürtün | Ocak Regülatörü ve HES | 02.05.2014/55 |
| 5 | İmar Planı | Çamlıköy/Merkez (439/2) | Spor Tesisi Alanı | 07.07.2014/87 |
| 6 | İmar Planı | Akçakale Köyü/Merkez (116/5) | Yurt Alanı | 05.09.2014/99 |
| 7 | İmar Planı | Akçakale Köyü/Merkez (-/2078-2079-2080-2352) | Resmi Kurum Alanı (Karayolları 101. Şb. Şefliği) | 01.10.2014/104 |
| 8 | İmar Planı | Harmancık Köyü/Torul (120/6) | Sanayi Tesisi Alanı | 01.10.2014/105 |
| 9 | İmar Planı Değişikliği | Tekke Köyü/Merkez | Trafo Alanı | 01.10.2014/106 |
| 10 | İmar Planı | Harmancık Köyü/Torul (109/2-3) | Resmi Kurum Alanı (İş Geliştirme Merkezi) | 03.12.2014/130 |
| 11 | İfraz | Demirciler Köyü/Kürtün (/12) | - | 18.02.2014/11 |
| 12 | Tevhid | Akçakale Köyü/Merkez (149/4-5) | - | 27.02.2014/13 |
| 13 | İfraz | Kızılca Köyü/Merkez (108/4) | - | 06.05.2014/20 |
| 14 | Tevhid | Yuvacık Köyü/Köse (-/1791-2020) | - | 03.06.2014/24 |
| 15 | İfraz | Günyüzü Köyü/Şiran (-/1293) | - | 10.06.2014/25 |
| 16 | İfraz ve Tevhid | Yeniyol Köyü/Merkez (169/13-32) | - | 10.06.2014/26 |
| 17 | Tevhid | Güzeloluk Köyü/Torul (-/5-6-8) | - | 01.07.2014/31 |
| 18 | Tevhid | İncerede/Şiran (126/12-13) | - | 02.09.2014/36 |
| 19 | Yola Terk | Tekke Köyü/Merkez (-/1401) | - | 23.09.2014/38 |
| 20 | İfraz | Demirkaynak Köyü/Merkez (165/1) | - | 23.09.2014/39 |
| 21 | İfraz | Yayladere/Merkez (155/8) | - | 28.10.2014/41 |
| 22 | Yola Terk | Çamlıköy/Merkez (439/2) | - | 28.10.2014/42 |
| 23 | İfraz | Akgedik Köyü/Merkez (103/17) | - | 11.11.2014/44 |
| 24 | İfraz | Çayırardı Köyü/Merkez (140/10) | - | 02.12.2014/46 |
| 25 | İfraz | Yeniyol Köyü/Merkez (155/132) | - | 30.12.2014/47 |
| 26 | Yola Terk | Akçakale Köyü/Merkez (116/5) |  | 30.12.2014/48 |
| 27 | Halihazır Harita | Tamzı/Merkez (138/2) | K.D.K.Ç.A. | 23.01.2014 |
| 28 | Halihazır Harita | Günyüzü, Üçtaş, Yeşilköy/Kürtün | Muzaffer Regülatörü ve HES | 05.02.2014 |
| 29 | Halihazır Harita | Yaylalı/Kürtün | Acısu Regülatörü ve HES | 17.02.2014 |
| 30 | Halihazır Harita | Babacan, Güreş, Seydibaba, Başköy/Şiran | Pamuk Regülatörü ve HES | 20.02.2014 |
| 31 | Halihazır Harita | Çamlıköy/Merkez (439/2) | - | 03.04.2014 |
| 32 | Halihazır Harita | Harmancık/Torul (119/18) | - | 11.04.2014 |
| 33 | Halihazır Harita | Harmancık/Torul (120/6) | - | 15.04.2014 |
| 34 | Halihazır Harita | Akçakale Köyü/Merkez (116/5) | - | 05.05.2014 |
| 35 | Halihazır Harita | İkisu/Merkez (116/1) | - | 07.05.2014 |

| 36 | Halihazır Harita | Yayladere, Ballıca/Merkez | Dırağa Regülatörü ve HES | 21/08/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Halihazır Harita | Dumanlı/Merkez | Santa Harabeleri | 23/12.2014 |
| 38 | Yapı Ruhsatı | Ağıl-Kelkit/Sökmen Köyü (963 parsel) | - | 23/12/2014 |
| 39 | Yapı Ruhsatı | İbadethane-Torul/Cebeli Köyü (365 Ada 5 Parsel) | - | 08/12/2014 |
| 40 | Yapı Ruhsatı | Konut-Merkez/Akçakale Köyü (149 Ada 6 Parsel) | - | 14/11/2014 |
| 41 | Yapı Ruhsatı | Konut-Kelkit/Sadak Köyü (2198 Parsel) | - | 31/10/2014 |
| 42 | Yapı Ruhsatı | Konut-Kürtün/Sapmaz Köyü (195 Ada 7 Parsel) | - | 05/09/2014 |
| 43 | Yapı Ruhsatı | Konut-Kürtün/Sapmaz Köyü (192 Ada 4 Parsel) | - | 05/09/2014 |
| 44 | Yapı Ruhsatı | Konut-Kürtün/Sapmaz Köyü (192 Ada 3 Parsel) | - | 05/09/2014 |
| 45 | Yapı Ruhsatı | Konut-Kürtün/Sapmaz Köyü (194 Ada 1 Parsel) | - | 05/09/2014 |
| 46 | Yapı Ruhsatı | Konut-Kürtün/Sapmaz Köyü (192 Ada 11 Parsel) | - | 05/09/2014 |
| 47 | Yapı Ruhsatı | Konut-Kürtün/Sapmaz Köyü (193 Ada 6 Parsel) | - | 05/09/2014 |
| 48 | Yapı Ruhsatı | Konut-Kürtün/Sapmaz Köyü (192 Ada 8 Parsel) | - | 05/09/2014 |
| 49 | Yapı Ruhsatı | Konut-Kürtün/Sapmaz Köyü (194 Ada 3 Parsel) | - | 05/09/2014 |
| 50 | Yapı Ruhsatı | Konut-Kürtün/Sapmaz Köyü (192 Ada 9 Parsel) | - | 05/09/2014 |
| 51 | Yapı Ruhsatı | Konut-Kürtün/Sapmaz Köyü (194 Ada 11 Parsel) | - | 05/09/2014 |
| 52 | Yapı Ruhsatı | Konut-Kürtün/Sapmaz Köyü (195 Ada 5 Parsel) | - | 05/09/2014 |
| 53 | Yapı Ruhsatı | Ağıl-Kelkit/Yenice Köyü (327 Parsel) | - | 01/08/2014 |
| 54 | Yapı Ruhsatı | Günübirlik tesis-Merkez/İkisu Köyü (114 Ada 142 Parsel) | - | 26/06/2014 |
| 55 | Yapı Ruhsatı | Resmi bina-Merkez/İkisu Köyü (122 Ada 49 Parsel) | - | 17/06/2014 |
| 56 | Yapı Ruhsatı | Lokanta-Merkez/İkisu Köyü (113 Ada 21 Parsel) | - | 09/05/2014 |
| 57 | Yapı Ruhsatı | Lokanta-Merkez/İkisu Köyü (113 Ada 21 Parsel) | - | 09/05/2014 |
| 58 | Yapı Kullanma İzin Belgesi | Spor tesisi-Merkez/Çamlıköy Köyü (435 Ada 2 Parsel) | - | 13/11/2014 |
| 59 | Yapı Kullanma İzin Belgesi | Apart konut-Merkez/Akçakale Köyü (1935-2354 Parsel) | - | 25/07/2014 |
| 60 | Yapı Kullanma İzin Belgesi | Resmi bina-Merkez/İkisu Köyü (122 Ada 49 Parsel) | - | 04/07/2014 |
| 61 | Yapı Kullanma İzin Belgesi | Konut-Kelkit/Sadak Köyü (2133 Parsel) | - | 11/04/2014 |

- 2014 Yılı İçerisinde 5 adet taşınmaz kiraya verilmiştir.

(Kiraya Verilen Taşınmazlar)

| S.N | Kullanım Amacı | Taşınmaz Bilgileri |  | Kiralayan | Bedeli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiralama | Merkez Süleymaniye Mahallesi 346 ada 4 parselde bulunan Kültür Evi |  | Çevre, Enerji ve Maden Araştırmaları Derneği | 275,00 TL |
| 2 | Kiralama | Kelkit İlçe Özel İdare Sitesi 2.kat 28 Nolu Büro |  | Harun TUĞLU | 200,00 TL |
| 3 | Kiralama | Kürtün İlçe Özel İdare Sitesi 1.katta bulunan 6 adet büro ve zemin katta bulunan 1 adet büro |  | İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 320,00 TL |
| 4 | Kiralama | Kürtün İlçe Özel İdare Sitesi Zemin katta bulunan 6 adet büro |  | İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı | 280,00 TL |
| 5 | Kiralama | Kürtün İlçesi, Özkürtün Beldesi Süme Kalebaşı Mahallesinde bulunan İlköğretim Okulu | Osman TOSUN |  | 90,00 TL |

3.2014 yılı içerisinde 8 adet taşınmaz satışı yapılmıştır.

(Satılan Taşınmazlar)

| S.N | Değerlendirme Amacı | Taşınmaz Bilgileri |  | Satın Alan | Bedeli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Satış | Merkez Özel İdare İşhanı Bodrum kat No:73 |  | Mesut ÇİÇEK | 505.000,00 TL |
| 2 | Satış | Merkez Özel İdare İşhanı 3.Kat No:41 |  | Adem ŞEKER | 107.000,00 TL |
| 3 | Satış | Merkez Özel İdare İşhanı 3.Kat No:47 |  | Adem ŞEKER | 44.000,00 TL |
| 4 | Satış | Merkez Özel İdare İşhanı 3.Kat No:48 |  | Adem ŞEKER | 45.000,00 TL |
| 5 | Satış | Merkez Özel İdare İşhanı 3.Kat No:54 | Mikail ATALAY |  | 42.500,00 TL |
| 6 | Satış | Merkez Özel İdare İşhanı 3.Kat No:55 | Ersoy CEYLAN |  | 45.000,00 TL |
| 7 | Satış | Merkez Canca Mahallesi Çitdüzü Mevkii Zemin Kat No:2 | Perihan KANDAZ |  | 36.000,00 TL |
| 8 | Satış | Merkez Canca Mahallesi Çitdüzü Mevkii 1. Kat No:4 | Adem ŞEKER |  | 47.100,00 TL |

4.Birim Müdürlüğümüzce yapılan işler.

| S.No | İŞİN ADI | YAKLAŞIK MALİYET-TL |  | SÖZLEŞME BEDELİ-TL | İHALE TÜRÜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gümüşhane Hükümet Konağı Doğalgaz Dönüşüm İşi | 85.327,46 |  | 82.000,00 | Açık İhale |
| 2 | Şiran Hükümet Konağı İnşaatı Yapım İşi | 3.746.514,86 |  | 2.885.000,00 | Açık İhale |
| 3 | Gümüşhane İl Özel İdare Lojmanları PVC DoğramaYapım İşi | 61.126,01 |  | 57.906,04 | Açık İhale |
| 4 | Vali Konağı Çevre Düzenlemesi İşi | 193.840,58 |  | 188.850,93 | Açık İhale |
| 5 | Raif Tuna Konağı Restorasyon Onarım İşi | 265.296,85 |  | 228.548,94 | Açık İhale |
| 6 | Torul Hükümet Konağı Mantolama, Engelli Asansörü ve Onarım İşi | 299.125,66 |  | 223.800,00 | Açık İhale |
| 7 | Gümüşhane İli Valilik Binası Onarım İşi | 126.371,59 |  | 124.500,00 | Açık İhale |
| 8 | Merkez ve İlçe Köylerin Kanalizasyon ve Köy İçi İnşaatında Kullanılmak Üzere Çimento Alımı |  |  | 11.170,20 | Açık İhale |
| 9 | Merkez ve İlçe Köylerin Kanalizasyon Altyapılarında Kullanılmak Üzere Kanalizasyon Borusu Alımı |  |  | 66.540,00 | Açık İhale |
| 10 | Karaca Mağarası Giriş Bölümü Pencerelerinin Yenilenmesi İşi | 1.205,00 |  | 990,00 | 22/d |
| 11 | Karaca Mağarasında Bulunun Su Tankı Onarımı İçin Galvanizli Saç Alımı | 96,66 |  | 90,00 | 22/d |
| 12 | Karaca Mağarası Onarımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı | 1.067,61 |  | 894,25 | 22/d |
| 13 | Karaca Mağarası Yürüyüş Platformu Led Işık Düzenleme İşi | 5.614,17 |  | 4.706,70 | 22/d |
| 14 | İl Özel İdaresi Bekçi Kulübesinde Kullanılmak üzere Galvanizli Saç Çatı Oluğu Alımı |  |  | 375,00 | 22/d |
| 15 | Hükümet Konağı Giriş Merdivenleri Onarım İşi | 4.236,76 |  | 4.026,40 | 22/d |
| 16 | Süleymaniye Mahallesinde Bulunan Kültür Evinin Isıtma Sistemi İşi | 8.217,69 | 7.727,26 |  | 22/d |
| 17 | Gümüşhane Valiliği Çevre Düzenleme İşi | 14.582,74 | 14.249,50 |  | 22/d |
| 18 | Merkez Özel İdare Sitesinde bulunan İl Özel İdaresi Lojmanlarının Elektrik Onarım İşi | 4.327,50 | 3.734,28 |  | 22/d |
| 19 | Gümüşhane İli Merkez ve İlçelerine Bağlı Bulunan 13 Adet köyün Yerleşik Alanı ve Civarı Tespiti İşi | 8.000,00 | 7.800,00 |  | 22/d |

5. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce 2014 yılında, Köy altyapı projelerini

destekleme ödeneği kapsamında merkez ve İlçe köylerin kanalizasyon altyapılarında kullanılmak üzere kanalizasyon borusu ile kanalizasyon ve köyiçi inşaatın da kullanılmak üzere çimento alınmış ve ilçelere dağılımı yapılmıştır.

6.Köy yerleşik alanı ve civarında bulunan ruhsata tabi olmayan ; Merkez İlçede 94, Kelkit İlçesinde 12, Kürtün İlçesinde 41, Köse İlçesinde 9, Torul İlçesinde 35 ve Şiran İlçesinde 25 olmak üzere toplam 216 adet yapı izni verilmiş olup, 9 adet başvuru mevzuat kapsamında olmadığından uygun görülmemiştir. Ayrıca ruhsata tabi olmayan yapılarla ilgili İdaremize ulaşan talep dilekçesiyle ilgili tespit yapılarak bu yapılara yönelik inşaat projelerinin de temini yapılmıştır. Adres ve numaralandırmaya ilişkin yönetmelik kapsamında İlimiz Merkez ve İlçe köylerinde 279 adet numaralandırma çalışması yapılmıştır.

7.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan şartlı nakdi yardım ile çevre kirliliğinin giderilmesi ve köylerimizde oluşan atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi amacıyla İdaremize İlimiz Merkez ,Kelkit, Köse, Kürtün ve Torul İlçelerine olmak üzere toplam 5 adet çöp toplama aracı hibe edilmiş ve Bakanlık tarafından Kurumumuz adına açılan hesaba aktarılan ödenek kapsamında 1 adet vidanjör alımı yapılmıştır.

8.Köylerde ihalesi yapılan kanalizasyon ve beton parke işlerinde; Gümüşhane Merkez Kaletaş ve Pehlivantaş Köylerinde kanalizasyon , Merkez Akhisar, Sarıçiçek, Akpınar Köylerinde ise Köy İçi Parke Yapımı kontrollük işleri yapılmıştır.

9.Müdürlüğümüzce İller Bankası programı kapsamında İlimiz, Şiran İlçesi, Akbulak, Bolluk ve Örenkale Köylerinde proje çalışmaları yapılmıştır.

10.6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında köye dönüştürülen İlimiz, Merkez İlçe Tekke, Köse İlçesi Salyazı, Kelkit İlçesi Kaş ve Torul İlçesi Altınpınar beldelerinin  Kanunun Geçici 2. maddesinin 2.bendi gereğince İl Özel İdaresine devredilen taşınmazlarının devir işlemleri sonuçlandırılmıştır.

11.Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılı içerisinde İlimiz, Kelkit İlçesi Sadak Köyü, 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce İdaremize bildirilen  29 pafta 1677, 29 pafta1723-1724 parseller ve 28 pafta 2302 parsellerde kaçak yapılaşma olması nedeniyle İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine istinaden işlem yapılmıştır.

9. İdaremiz adına kayıtlı taşınmazların listesi

| S.No | İlçesi | Mahalle/Köy |  | Cinsi | Ada | Parsel | M2'si | Edinme Şekli |  | Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MERKEZ | HASANBEY |  | BİNA | 23 | 3 | 1.072,00 | KAT MÜLKİYETİ |  | 4 Katlı Özel İdare Sitesi ( 1.Kat İl Genel Meclisi - 2. ve 3. Katlar Tedaşa Tahsisli-Kültür Merkezi-9 Adet Lojman ) |
| 2 | MERKEZ | HASANBEY |  | BİNA | 39 | 12 | 1.633,00 | BAĞIŞ |  | Hasan Fehmi Ataç Konağı (Kirada) |
| 3 | MERKEZ | HASANBEY |  | ARSA | 39 | 13 | 188,00 | KAMULAŞTIRMA |  | Hasan Fehmi Ataç Konağı |
| 4 | MERKEZ | HASANBEY |  | ARSA | 45 | 1 | 934,00 | SATIŞ |  | Hasan Fehmi Ataç Konağı Yanı Park Alanı |
| 5 | MERKEZ | HASANBEY |  | ARSA | 23 | 2 | 212,00 | KADASTRO |  | Gümüş Otel Araç Parkı |
| 6 | MERKEZ | HASANBEY |  | BAHÇE | 23 | 7 | 737,00 | SATIŞ |  | Gümüş Otel Bahçesi |
| 7 | MERKEZ | HASANBEY |  | BİNA | 23 | 10 | 1.706,00 | İFRAZ |  | 5 Katlı Otel ve Bahçesi (Gümüş Otel) |
| 8 | MERKEZ | HASANBEY |  | ARSALI AHŞAP EV VE AHIR | 9 | 63 | 460,00 | KAMULAŞTIRMA |  | Raif Tuna Konağı |
| 9 | MERKEZ | KARŞIYAKA |  | 3 KATLI BAHÇELİ EV | 275 | 1 | 759,00 | KAMULAŞTIRMA |  | Özdenoğlu Konağı (Kirada) |
| 10 | MERKEZ | ÖZCAN |  | BİNA | 604 | 10 | 3.518,76 | TEVHİT İŞLEMİ |  | Balyemez Konağı (Kirada) |
| 11 | MERKEZ | YENİMAHALLE |  | ARSA | 202 | 1 | 976,00 | KADASTRO |  |  |
| 12 | MERKEZ | YENİMAHALLE |  | ARSA | 202 | 2 | 3.999,00 | KADASTRO |  | Atölye ve Depo Alanı-Vali Yardımcıları Lojmanı |
| 13 | MERKEZ | YENİMAHALLE |  | ARSA | 202 | 4 | 8.660,00 | KADASTRO |  | İdari Bina |
| 14 | MERKEZ | BAĞLARBAŞI |  | BAHÇE | 251 | 1 | 4.700,00 | KAMULAŞTIRMA |  | Üniversiteye Tahsisli |
| 15 | MERKEZ | BAĞLARBAŞI |  | ARSA | 278 | 73 | 17.501,97 | SATIŞ |  | Üniversiteye Tahsisli |
| 16 | MERKEZ | BAĞLARBAŞI |  | BAHÇE | 270 | 1 | 841,00 | TRAMPA |  | Kirada |
| 17 | MERKEZ | BAĞLARBAŞI |  | ARSA | 248 | 91 | 11,00 | KADASTRO |  | Üniversiteye Tahsisli |
| 18 | MERKEZ | KARAER |  | BİNA | 95 | 1 | 418,00 | SATIŞ |  | Soğuk Hava Deposu (Kızılay Genel Müd.Tahsisli) |
| 19 | MERKEZ | KARAER |  | BİNA | 88 | 9 | 1.054,00 | KAMULAŞTIRMA |  | Karayolları Binası (İl Müftülüğü Adına Tahsisli) |
| 20 | MERKEZ | KARAER |  | ARSA | 241 | 68 | 3.972,20 | TEVHİT İŞLEMİ |  | Vali Konağı |
| 21 | MERKEZ | KARAER |  | İNKLAP STADYUMU | 306 | 25 | 4.628,30 | İMAR |  | İnklap Satadyumu (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Tahsisli) |
| 22 | MERKEZ | KARAER |  | İNKLAP STADYUMU | 306 | 23 | 672,46 | KAMULAŞTIRMA |  | İnklap Satadyumu (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Tahsisli) |
| 23 | MERKEZ | SÜLEYMANİYE |  | İKİ KATLI AHŞAP İLKOKUL | 346 | 4 | 177,97 |  |  | Kültür Evi |
| 24 | MERKEZ | SÜLEYMANİYE |  | KAVAKLIK | 361 | 1 | 105,91 | KAMULAŞTIRMA |  |  |
| 25 | MERKEZ | CANCA |  | ARSA | 441 | 8 | 3.280,32 | BAĞIŞ |  | Şehitlik |
| 26 | MERKEZ | Yeşildere |  | Okul ve Bahçesi |  | 957 | 1.743,00 | TESİS KADASTROSU |  | Yeşildere Köy Konağı |
| 27 | MERKEZ | TEKKE/Kadirbey |  | BAHÇE |  | 2592 | 203,16 | KAMULAŞTIRMA 44/132 Hisse Oranı |  | Sağlık Ocağı Alanı |
| 28 | MERKEZ | TEKKE/Kadirbey |  | BAHÇE |  | 2586 | 594,3 | SATIŞ |  | Sağlık Ocağı Alanı |
| 29 | MERKEZ | TEKKE/Kadirbey |  | BAHÇE |  | 2588 | 287,96 | SATIŞ 480/720 Hisse Oranı |  | Sağlık Ocağı Alanı |
| 30 | MERKEZ | TEKKE/Kadirbey |  | BAHÇE |  | 2590 | 626,91 | SATIŞ |  | Sağlık Ocağı Alanı |
| 31 | MERKEZ | TEKKE KÖYÜ |  | ARSA |  | 428 | 4.768,00 | TASHİHEN DEVİR |  | Köy Tüzel Kişiliğine Tahsisli |
| 32 | MERKEZ | TEKKE KÖYÜ |  | ÇELİK YAPILI ARAÇ BAKIM VE MUAYENE İSTASYONU |  | 2646 | 5.661,77 | TASHİHEN DEVİR |  |  |
| 33 | MERKEZ | TEKKE KÖYÜ |  | KURU TARLA |  | 2563 | 1.712,00 | TASHİHEN DEVİR |  |  |
| 34 | MERKEZ | TEKKE KÖYÜ |  | KURU TARLA |  | 2561 | 1.540,00 | TASHİHEN DEVİR |  |  |
| 35 | MERKEZ | TEKKE KÖYÜ |  | İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI |  | 1582 | 1.387,00 | TASHİHEN DEVİR |  |  |
| 36 | MERKEZ | TEKKE KÖYÜ |  | BAHÇE |  | 1426 | 109 | TASHİHEN DEVİR |  | Köy Tüzel Kişiliğine Tahsisli |
| 37 | MERKEZ | TEKKE KÖYÜ |  | ARSA |  | 126 | 2.995,03 | TASHİHEN DEVİR |  |  |
| 38 | KÖSE | KURTULUŞ |  | TARLA | 141 | 47 | 9.211,98 | SATIN ALMA |  | Gençlik ve Spor Müd.Tahsisli |
| 39 | KÖSE | YENİMAHALLE |  | BİNA | 313 | 15 | 1.000,09 | BEDELSİZ DEVİR |  | İlçe Özel İdare - 4 Adet Lojman Gümüşhane Ünivers.Tahsisli |
| 40 | KÖSE | YENİMAHALLE |  | BİNA | 304 | 10 | 1.125,33 | SATIŞ |  | Kaymakam Evi |
| 41 | KÖSE | SALYAZI |  | ARSA | 106 | 2 | 677,27 | TASHİHEN DEVİR |  | Köy Muhtarlığına Tahsisli |
| 42 | KÖSE | SALYAZI |  | ARSA | 106 | 1 | 2.604,01 | TASHİHEN DEVİR |  | Köy Muhtarlığına Tahsisli |
| 43 | KELKİT | CUMHURİYET |  | BİNA | 1 | 80 | 698,00 | KAMULAŞTIRMA |  | Özel İdare Sitesi- 6 adet büro |
| 44 | KELKİT | KINALITAŞ |  | TARLA |  | 1 | 8.683,28 | TASHİHEN DEVİR |  |  |
| 45 | KELKİT | KAŞ |  | TARLA | 111 | 1 | 1.196,90 | TASHİHEN DEVİR |  |  |
| 46 | KÜRTÜN | AŞAĞI ULUKÖY |  | BİNA | 321 | 15 | 541,18 |  |  | Kaymakam Evi |
| 47 | KÜRTÜN | AŞAĞI ULUKÖY |  | ARSA | 201 | 18 | 1.474,48 | İMAR |  | Hükümet Binası |
| 48 | KÜRTÜN | AŞAĞI ULUKÖY |  | ARSA | 201 | 17 | 214,36 | İMAR |  | Hükümet Binası |
| 49 | KÜRTÜN | AŞAĞI ULUKÖY |  | ARSA | 201 | 19 | 200,00 | İMAR |  | Hükümet Binası |
| 50 | KÜRTÜN | AŞAĞI ULUKÖY |  | ARSA | 201 | 21 | 376,83 | İMAR |  | Adalet Loj.Binası |
| 51 | KÜRTÜN | AŞAĞI ULUKÖY |  | TARLA | 229 | 184 | 3.000,00 | SATIŞ-165/1920 HİSSE ORANI |  | Küssan Silah Fabrikası |
| 52 | KÜRTÜN | AŞAĞI ULUKÖY |  | ARSA | 252 | 13 | 1.734,41 | TEVHİT-İFRAZ-TAKSİM |  | Çok Programlı Lisesi Öğrenci Yurdu Arsası |
| 53 | ŞİRAN | YEŞİLBÜK |  | TARLA |  | 1913 | 1.941,66 | SATIŞ |  | İlköğretim Arsası |
| 54 | ŞİRAN | YEŞİLBÜK |  | TARLA |  | 1914 | 1.808,06 | SATIŞ |  | İlköğretim Arsası |
| 55 | ŞİRAN | KARACA |  | BİNA | 250 | 2 | 10.037,42 |  |  | Şantiye Binası |
| 56 | ŞİRAN | KARACA |  | BİNA | 202 | 7 | 708,49 | KADASTRO |  | Hizmet Binası |
| 57 | TORUL | CEBELİ |  | TARLA | 372 | 6 | 3.793,34 |  |  | Karaca Mağarası |
| 58 | TORUL | ZİGANA |  | ARSA | 115 | 2 | 4.828,68 | KADASTRO |  | Gençlik Spora Tahsisli |
| 59 | TORUL | KALEDİBİ |  | ARSA | 175 | 37 | 85,12 | TRANPA |  | Satılan Lojmanların Arkasında Boş Arsa |
| 60 | TORUL | KALEDİBİ |  | BİNA | 285 | 3 | 569,25 | İFRAZ-1150/10520 HİSSE ORANI |  | Hal Binası -2 adet İşyeri Kirada |
| 61 | TORUL | KALEDİBİ |  | ARSA | 170 | 5 | 4664,04 |  |  | Şantiye Binası |
| 62 | TORUL | KALEDİBİ |  | ARSA | 176 | 13 | 668,5 |  |  | Halk Eğitim Müdürlüğü |
| 63 | TORUL | TUĞRULBEY |  | BİNA | 195 | 4 | 1.067,17 | KADASTRO |  | Kaymakam Evi |
| 64 | TORUL | TUĞRULBEY |  | ARSA | 202 | 7 | 251,14 | KADASTRO |  | Gençlik ve Spor Müd.Tahsisli |
| 65 | TORUL | TUĞRULBEY |  | BİNA | 291 | 1 | 1.205,45 | TRANPA |  | 16 Konut-15 tanesi Yüksekokula Tahsisli |
| 66 | TORUL | ALTINPINAR |  | TARLA | 245 | 547 | 9.095,44 | TASHİHEN DEVİR |  |  |
| 67 | TORUL | ALTINPINAR |  | ARSA | 184 | 97 | 1.138,14 | TASHİHEN DEVİR |  |  |
| 68 | TORUL | ALTINPINAR |  | TARLA | 102 | 45 | 7.181,96 | TASHİHEN DEVİR |  |  |
| 69 | TORUL | ALTINPINAR |  | TARLA | 128 | 15 | 1.657,29 | TASHİHEN DEVİR |  |  |
| 70 | TORUL | ALTINPINAR |  | TARLA | 128 | 16 | 878,2 | TASHİHEN DEVİR |  |  |
| 71 | TORUL | ALTINPINAR |  | TARLA | 128 | 17 | 866,15 | TASHİHEN DEVİR |  |  |
| 72 | TORUL | ALTINPINAR |  | TARLA | 128 | 18 | 916,43 | TASHİHEN DEVİR |  |  |

5/6 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

1-Araç ve İş Makineleri

İl Özel İdaresi Demirbaşına kayıtlı olan ve genel hizmetlerde kullanılan 37 adet Hizmet aracı,9 adet kiralık otomobil olmak üzere 46 adet araç ile birlikte, altyapı hizmetleri makine parkında 21 adet greyder 9 adet dozer,10 adet yükleyici, 12 adet kanal kazıcı, 28 adet damperli kamyon, 2 adet sabit kasalı kamyon,5 adet seyyar kompresör, 5 adet silindir ve 51 adet diğer iş makinesi olmak üzere toplam 180 adet iş makinesi ve hizmet aracı bulunmaktadır. Makine parkına ait detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur.

| A-İl Özel İdaresinin Hizmet Araçlarının Dağılımı |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Araç/Makine Adı: | Modeli: | Adet: | Bulunduğu Birim: |  |
| Renault Taksi | 1991 | 2 | Hizmet Aracı |  |
| Volkswagen Passat | 2000 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Renault Fluence | 2013 | 2 | Hizmet Aracı |  |
| Fiat Siena | 2001 | 2 | Hizmet Aracı |  |
| Maria Taksi | 2001 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Isuzu Pikap | 2002 | 5 | Hizmet Aracı |  |
| Isuzu Pikap | 2009 | 4 | Hizmet Aracı |  |
| Nissan Pikap | 2004 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Nissan Pikap | 1997 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Ford Minibüs | 2008 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Ford Minibüs | 1998 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Ford Minibüs | 2011 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Mercedes Otobüs | 1982 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Sultan Otobüs | 2008 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Ford Transit Otobüs | 2009 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Mercedes Otobüs | 1979 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Ford Kamyonet | 2010 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Chavrolet Dallas | 1984 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Man Otobüs | 1987 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Mercedes Vito | 2004 | 1 | Hizmet Aracı |  |
| Dodge Pikap | 2009 | 2 | Hizmet Aracı |  |
| Renault Megan | 2000 | 1 | Hizmet Aracı Valilik Hizmetleri |  |
| Renault Fluence | 2012 | 1 | Hizmet Aracı Valilik Hizmetleri |  |
| Kia Ceed | 2010 | 1 | Hizmet Aracı Valilik Hizmetleri |  |
| Volkswagen Caravelle | 2013 | 1 | Hizmet Aracı Valilik Hizmetleri |  |
| Volkswagen Passat | 2013 | 1 | Hizmet Aracı Valilik Hizmetleri |  |
| Kiralık Araçlar: |  |  |  |  |
| Pikap |  | 9 | Hizmet Aracı |  |
| TOPLAM 46 Adet |  |  |  |  |

| B-Altyapı Hizmetlerinde Kullanılan Araçlar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Araç/Makine Adı: | Adet: | Araç/Makine Adı: | Adet: |
| Arazöz | 2 | Konkasör | 1 |
| Asf.Distribütörü | 2 | Paletli Eskavatör | 6 |
| Çekici Treyler | 3 | Las.Tek.Kanal Kazıcı | 12 |
| Damperli Kamyon | 28 | Kar Makinesi | 1 |
| Dem.Band.Silindir | 4 | Sey. Tamir Aracı | 5 |
| Dozer | 9 | Kaynak Makinesi | 3 |
| Vinç | 1 | Kasalı Kamyon | 2 |
| Greyder | 21 | Akaryakıt Tankeri | 1 |
| Kamp Treyler | 7 | Paletli Yükleyici | 1 |
| Treyler ( Kasalı,Semi) | 3 | Las. Tek. Yükleyici | 9 |
| Jenaratör | 3 | Paletli Delici | 1 |
| Seyyar Kompresör | 5 | Roley Tank | 2 |
| Vidanjör | 2 | Asfalt Yayma Silindiri | 1 |
| Çöp Toplama Kamyonu | 4 | İtfaiye | 1 |
| Süt Toplama Kamyonu | 1 |  |  |
| Hidrolik Kaya Delici | 2 |  |  |
| TOPLAM 143 adet |  |  |  |

2/a- AKARYAKIT  HARCAMALARI

| SIRA NO | MALZEME ADI | GECEN YILDAN DEVREDEN |  | YIL İÇERİSİNDE GİREN |  | YIL İÇERİSİNDE ÇIKAN |  | GELECEK YILA DEVİR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LT. KG.KT.AD. | TUTAR | LT. KG.KT. AD. | TUTAR | LT. KG.KT. AD. | TUTAR | LT. KG.KT.AD. | TUTAR |
| 1- | Kalorifer Yakıtı | 3.000 | 7.060.280 | 58.020 | 147.568,11 | 58.020 | 147.568,11 | ----- | ------- |
| 2- | Gaz,Benzin, Motorin | 73.421 | 297.892.139 | 1.081.551 | 4.116.416,91 | 954.734 | 3.683.367,34 | 126.817 | 433.049,57 |
| 3- | Pastel Gres,Koruyucu Yağ | 147 | 3.134.404 | 116 | 7.963,81 | 99 | 6.441,74 | 17 | 1.522,07 |
| 4- | Antifriz, Kutu Hidrolik | 536 | 2.490.226 | 1.504 | 15.966,94 | 903 | 11.103,02 | 601 | 4.863,92 |
| 5- | Adbulue | 1.814 | 1.905.026 | 4.474 | 5.890,43 | 3.676 | 4.661,51 | 798 | 1.228,92 |
| 6- | Cam Suyu | 468 | 469.404 | 621 | 631,58 | 363 | 372,18 | 258 | 259,40 |
| 7- | Eter Alkol | 255 | 1.004.244 | 253 | 1.042,43 | 88 | 366,61 | 165 | 675,82 |
| 8- | Astar MC 30 PenAsfalf AC 160/220 | 16.000 | 24.117.570 | 1.221.020 | 1.555.704,59 | 1.133.500 | 1.500.988,27 | 103.520 | 78.833,89 |

b-YILLARA GÖRE İLÇELERE GÖNDERİLEN AKARYAKIT MİKTARI

| YILLAR | MOTORİN( LT ) | TORUL | KELKİT | ŞİRAN | KÜRTÜN | KÖSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 |  | 96.700 | 62.500 | 54.500 | 102.000 | 12.500 |
| 2010 |  | 128.584 | 96.328 | 69.500 | 145.000 | 30.888 |
| 2011 |  | 143.131 | 102.685 | 109.250 | 146.000 | 36.566 |
| 2012 |  | 109.000 | 106.600 | 116.500 | 106.000 | 28.500 |
| 2013 |  | 107.000 | 109.000 | 96.000 | 111.400 | 31.000 |
| 2014 |  | 109.400 | 117.000 | 94.000 | 96.981 | 32.460 |

ALINAN ARAÇLAR

| S.NO | ARACIN CİNSİ | ADETİ | AÇIKLAMALAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamyon | 4 |  |
| 2 | Kanal Temizleme Aracı | 1 |  |
| 3 | Otomobil | 1 | Sivil Savunma |
| 4 | Pick-Up | 1 | Sivil Savunma |
| 5 | Otomobil | 1 | Köse Kaymakamlığı |

2-b ARAÇ KİRALAMALARI

| S.NO | KİRALANAN ARAÇ MİKTARI | PARASAL DEĞERİ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45 İş Makinesi ve Araç | 16.776,50 TL |

3-a YAPILAN İHALELER

2014 YILI YAPILAN MAL 	VE HİZMET ALIMI İHALELERİ

| S.NO | İHALENİN ADI | MİKTARI | İHALE ŞEKLİ | İHALENİN TARİHİ | ŞÖZLEŞME BEDELİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gümüşhane İli ve İlçelerine Bağlı Köylerin Tüm Alt Yapı ve Üst Yapı Hizmetlerinin Bakım ve Onarımı İle İlgili Hizmet Alımı İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 25.02.2014 | 449.424,15 TL |
| 2 | 8 Adet Çift Kabinli Açık Kasa Kamyonet (4*4) Kiralama İşi | 8 Adet | Pazarlık (MD 21 F) | 28.03.2014 | 157.758,00 TL |
| 3 | Gümüşhane İl ve İlçe Özel İdaresi Elektrik Abonelikleri İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 01.04.2014 | 68.955,00 TL |
| 4 | Gümüşhane Hükümet Konağı Doğalgaz Dönüşüm İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 14.04.2014 | 82.000,00 TL |
| 5 | Kürtün İlçe Emniyet Amirliği İkmal İnşaatı Onarım İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 22.04.2014 | 346.000,00 TL |
| 6 | Şiran Hükümet Konağı İnşaatı Yapım İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 02.05.2014 | 2.885.000,00 TL |
| 7 | Bakım Evi Araçlarında Çalıştırılmak Üzere Operatör ve İş Makinesi Şoför Alımı |  | 19.Mad. Açık İhale | 02.05.2014 | 60.539,78 TL |
| 8 | Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü 2 Etap Toki Polis Lojmanları Çatı Onarım İnşaatı |  | 19.Mad. Açık İhale | 05.05.2014 | 43.600,00 TL |
| 9 | Muhtelif Cins Madeni Yağ |  | 19.Mad. Açık İhale | 26.05.2014 | 81.746,00 TL |
| 10 | Gümüşhane İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet ve Lojman Binalarının Mantolama Onarım |  | 19.Mad. Açık İhale | 28.05.2014 | 583.990,00 TL |
| 11 | Gümüşhane Vali Konağı Çevre Düzenlemesi İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 02.06.2014 | 188.850,93 TL |
| 12 | Gümüşhane Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Proje Hizmet Alımı İşi |  | Pazarlık (MD 21 F) | 12.06.2014 | 41.000,00 TL |
| 13 | Gümüşhane Polis Lojmanları A, C1, C2,E Blok ve Eski Polis Lojmanları Elektrik Tesisatları Onarım İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 13.06.2014 | 61.400,00 TL |
| 14 | Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına Bağlı Hizmet ve Lojman Binalarının Mantolama Onarım İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 30.06.2014 | 199.000,00 TL |
| 15 | Gümüşhane Merkez Raif Tuna Konağı |  | 19.Mad. Açık İhale | 30.06.2014 | 228.548,94 TL |
| 16 | Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü 2 Etap TOKİ Polis Lojmanları Doğalgaz Dönüşüm İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 14.07.2014 | 128.400,00 TL |
| 17 | Gümüşhane İli ve İlçelerine Bağlı Köylerin Tüm Alt Yapı ve Üst Yapı Hizmetlerinin Bakım ve Onarımı İle İlgili Hizmet Alımı |  | 19.Mad. Açık İhale | 03.07.2014 | 539.775,81 TL |
| 18 | Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu Güvenlik Çitleri Yapım |  | 19.Mad. Açık İhale | 23.07.2014 | 37.800,00 TL |
| 19 | Gümüşhane İl Özel İdare Lojmanları PVC Doğrama Onarım İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 22.08.2014 | 54.314,24 TL |
| 20 | Gümüşhane İl Özel İdaresi Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistem |  | Pazarlık (MD 21 F) | 26.08.2014 | 148.000,00 TL |
| 21 | Gümüşhane İl Özel İdare Lojmanları Doğalgaz Dönüşümü |  | 19.Mad. Açık İhale | 23.09.2014 | 146.320,70 TL |
| 22 | Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Bomba Deposu ve Bomba İnceleme Odası Yapım İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 02.10.2014 | 194.000,00 TL |
| 23 | Gümüşhane İl Özel İdaresi İhtiyacı İçin Mamul Mal Alımı |  | Pazarlık (MD 21 F) | 01.10.2014 | 73.400,00 TL |
| 24 | Torul Hükümet Konağı Mantolama ve Engelli Asansör Onarım İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 07.11.2014 | 223.800,00 TL |
| 25 | AKARYAKIT (MOTORİN10,KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN VE KALORİFER YAKITI FUEL OLİ 4 ) |  | 19.Mad. Açık İhale | 25.11.2014 | 2.726.000,00 TL |
| 26 | 2015 Yılı Elektrik Abonelikleri İçin Serbest Piyasadan 671703 kwh Elektrik Enerjisi Alımı İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 18.11.2014 | 205.723,82 TL |
| 27 | Kalorifer Yaktırılması |  | Pazarlık (MD 21 F) | 11.11.2014 | 99.450,00 TL |
| 28 | 2015 Yılı Gümüşhane İl Özel İdaresine Ait Hizmetlerin Yürütülmesi İçin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 09.12.2014 | 1.308.070,49 TL |
| 29 | Muhtelif Araç ve İş Makinası Zorunlu Mali Sorunluluk Sigortası |  | 19.Mad. Açık İhale | 10.12.2014 | 44.875,00 TL |
| 30 | Gümüşhane İli Valilik Binası Onarım İşi |  | 19.Mad. Açık İhale | 15.12.2014 | 124.500,00 TL |

2014 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ADINA  YAPILAN MAL VE HİZMET ALIMI İHALELERİ

| S.NO | İHALENİN ADI | MİKTARI | İHALE ŞEKLİ | İHALE TARİHİ | SÖZLEŞME BEDELİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ortaöğretim Okulları Yangın Merdiveni ve Engelli Rampası Yapım İşi |  | 19.Madde Açık İhale | 27.02.2014 | 62.900,00 TL |
| 2 | Yakacak Kömür Alımı |  | 21 / f Pazarlık | 05.03.2014 | 41.230,00 TL |
| 3 | Yakacak Kömür Alımı | 550 Ton | 19.Madde Açık İhale | 14.07.2014 | 194.150,00 TL |
| 4 | Gümüşhane Anadolu Lisesi Mantolama Yapım İşi |  | 19.Madde Açık İhale | 12.08.2014 | 167.000,00 TL |
| 5 | Gümüşhane Anadolu Lisesi Pansiyonu Mantolama Yapım İşi |  | 19.Madde Açık İhale | 12.08.2014 | 81.000,00 TL |
| 6 | AFK Anadolu Lisesi Mantolama İşi |  | 19.Madde Açık İhale | 12.08.2014 | 99.000,00 TL |
| 7 | Ticaret Meslek Lisesi ve Pansiyon Binasının Mantolama İşi, Prefabrik Okul Söküm ve Takım İşleri |  | 19.Madde Açık İhale | 28.08.2014 | 198.000,00 |
| 8 | Kız Teknik Meslek Lisesi Mantolama İşi |  | 19.Madde Açık İhale | 02.09.2014 | 233.330,00 TL |
| 9 | Özel Eğitim Uygulama Binası ve Milli Eğitim Müdürlüğü Binası Onarım İşi |  | 19.Madde Açık İhale | 04.09.2014 | 59.900,00 TL |
| 10 | Mareşal Çakmak Anadolu Öğretmen Lisesi Pansiyonu Onarım ve Mantolama Yapım İşi |  | 19.Madde Açık İhale | 18.09.2014 | 148.000,00 TL |
| 11 | Atatürk Ortaokulu Engelli Merdiven Yapım İşi |  | 19.Madde Açık İhale | 09.10.2014 | 37.500,00 TL |
| 12 | Aysın Rafet Ataç İlkokulu Engelli Asansör Yapım İşi |  | 19.Madde Açık İhale | 11.11.2014 | 74.000,00 TL |

4-2014 YILI YAPILAN HARCAMALAR VE KALEMLERİ

| S.NO | HARCAMA KALEMİ | TUTARI |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 03 2 2 02 Temizlik malzeme alımı | 6.466,22 |
| 2 | 5 03 7 1 02 Büro ve işyeri mak. tec. alımı | 40.337,25 |
| 3 | 5 03 7 3 01 Tefriş bakım onarım giderleri | 65.663,69 |
| 4 | 5 03 7 1 01 Büro ve iş yeri mal. malz. alımı | 35.215,01 |
| 5 | 5 03 2 1 01 Kırtasiye alımı | 25.386,89 |
| 6 | 5 03 7 3 02 Mak. tec. bak. onr. gid. | 27.971,11 |
| 7 | 5 03 5 4 02 Sigorta giderleri | 107.541,47 |
| 8 | 5 03 7 3 03 Taşıt bak. onar. gid. | 88.940,55 |
| 9 | 5 03 2 3 02 Akaryakıt ve yağ alımları | 3.987.867,19 |
| 10 | 5 03 7 3 04 İş mak. onr. gid. | 1.534.306,32 |
| 11 | 5 03 2 3 01 Yakacak alımları | 421.958,83 |
| 12 | 5 03 2 9 90 Diğer Tük.Mal.Malz.Alımı | 39.760,64 |
| 13 | 5 03 2 5 01 Giyecek Alımı | 2.120,48 |
| 14 | 5 03 7 1 04 Yangından Korunma | 2.306,90 |
| 15 | 5 03 7 1 90 Diğer Day.Mal Malzeme Alımı | 131.832,23 |
| 16 | 5 05 8 1 02 Eğitime Katkı Payı | 64.835,40 |
| 17 | 5 06 1 2 90 Diğer Mak.Tehc.Alımı | 17.937,53 |
| 18 | 5 03 5 4 90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler | 6.974,48 |
| 19 | 5 03 3 1 01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu | 15.666,93 |
| 20 | 5 03 5 4 01 İlan Giderleri | 46.129,03 |
| 21 | 5 03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri | 1.448.031,72 |
| 22 | 5 06 5 2 02 Elektrik Alımları | 303.342,35 |
| 23 | 6 06 1 6 01 Periyodik Yayın Alımları | 79,5 |
|  | GENEL TOPLAM | 8.420.671,72 |

| 5/7 - PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 FAALİYET RAPORLARI 1-İÇME SUYU PROJELERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.NO. | İLÇESİ | KÖYÜ | ÜNİTESİ | İŞİN NEVİ |
| 1 | Merkez | Akçakale | Cevizli-Tataroğlu | Etüt Hazırlandı. |
| 2 | “ | Aktutan | Hacılı-Orta-Giretli | Etüt Hazırlandı. |
| 3 | “ | Ardıç |  | Etüt Hazırlandı. |
| 4 |  | Aslanca |  | İnşaat tamamlandı |
| 5 | “ | Çamlıköy | Moğaldas-Piknik | Etüt Hazırlandı. |
| 6 | “ | İkisu | Merkez | Etüt Hazırlandı. |
| 7 | “ | İkisu | Bölge Trafik-112 acil | Sondaj keşfi Hazırlandı. |
| 8 | “ | Kale | Koçkaya İlk Öğretim ok. | Sondaj yapıldı. |
| 9 | “ | Övündü |  | Etüt hazırlandı |
| 10 | “ | Söğütağıl |  | İnşaat tamamlandı. |
| 11 | “ | Yağlıdere |  | Etüt Hazırlandı. |
| 12 | “ | Yeşilyurt | Omela | Sondaj keşfi Hazırlandı. |
| 13 | “ | Yayladere |  | İnşaat tamamlandı. |
| 14 | Kelkit | Bezendi | Yk.Bezendi | Proje Hazırlandı. |
| 15 | “ | Bulak |  | İnşaat tamamlandı. |
| 16 | “ | Çamur |  | İnşaat tamamlandı. |
| 17 | " | Devekorusu |  | Proje Hazırlandı. |
| 18 | “ | Doğankavak |  | İnşaat tamamlandı |
| 19 | “ | Elmelik |  | Proje Hazırlandı. |
| 20 | “ | Hükümet konağı |  | Sondaj keşfi Hazırlandı. |
| 21 | Köse | Altuntaş |  | Proje hazırlandı. |
| 22 | “ | Kayadibi |  | Sondaj keşfi hazırlandı |
| 23 | " | Oylumdere |  | Proje Hazırlandı. |
| 24 | “ | Subaşı |  | Proje Hazırlandı. |
| 25 | Kürtün | Elmalı |  | İnşaat tamamlandı. |
| 26 | “ | Sarıbaba | Merkez-Ocak | Etüt Hazırlandı. |
| 27 | “ | Söğüteli | Alt mahalle | Etüt hazırlandı. |
| 28 | “ | Üçtaş | Akköy | Etüt Hazırlandı. |
| 29 | Şiran | Alıç |  | Sondaj yapıldı. |
| 30 | “ | Ardıçlı |  | Proje Hazırlandı. |
| 31 | “ | Babuş |  | Sondaj yapıldı |
| 32 | “ | Balıkhisar |  | Etüt Hazırlandı. |
| 33 | ” | Çatmalar |  | Etüt Hazırlandı. |
| 34 | “ | Dumanoluğu |  | Sondaj yapıldı. |
| 35 | " | Ericek |  | Proje hazırlandı. |
| 36 | “ | Koyunbaba |  | Sondaj keşfi hazırlandı. |
| 37 | “ | Paşapınarı |  | Sondaj yapıldı |
| 38 | “ | Sadık | Aş.Sadık | Proje hazırlandı. |
| 39 | “ | Sinanlı |  | Sondaj yapıldı. |
| 40 | Torul | Aksüt |  | Etüt hazırlandı |
| 41 | “ | Altınpınar |  | Proje hazırlandı. |
| 42 | “ | Arpalı |  | İnşaat yapıldı. |
| 43 | “ | Budak | Dikmeler mah. | Sondaj yapıldı |
| 44 | “ | Büyükçit | Emirler-Yk.Mah. | Proje hazırlandı. |
| 45 | “ | Cebeli |  | Etüt-Proje hazırlandı. Sondaj yapıldı |
| 46 | “ | Dedeli |  | Sondaj keşfi hazırlandı |
| 49 | “ | Demirkapı | Darıdere-Kozluca | Proje hazırlandı |
| 50 | “ | Gümüştuğ | Baş-Aş.Mah. | Proje hazırlandı |
| S.NO. | İLÇESİ | KÖYÜ | ÜNİTESİ | İŞİN NEVİ |
| 51 | “ | Günay |  | Sondaj ve İnşaat yapıldı |
| 52 | “ | Güvemli | Vartlı-Vartlı altı-Baş mah. | Proje hazırlandı. |
| 53 | “ | Güzeloluk | Eskiköy | İnşaat yapıldı. |
| 54 | “ | Harmancık | Merkez-Şahinözler | Proje hazırlandı |
| 55 | “ | Herek | Güllü-Zerve | Projesi hazırlandı. |
| 56 |  | Işık | Çukurlar | Proje yapıldı |
| 57 |  | İnkilap |  | Sondaj yapıldı |
| 58 | “ | Kirazlık | Yayla | Etüt hazırlandı. |
| 59 | “ | Kocadal |  | Proje hazırlandı |
| 60 | “ | Kösdere | Dokuzgöze-Tanere Yk.Dokuzgöze-Ridon | Dokuzgözeye proje, Tanereye inşaat diğerlerine etüt yapıldı. |
| 61 | “ | Yücebelen | Kanavra-Lağanlı | Proje hazırlandı. |
| 62 | “ | Zigana | Maden-Dere mah. | Proje hazırlandı. |  |  |  |

2-KONTROLLÜK HİZMETLERİ VE PERSONEL TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

| SIRA NO | PERSONELİN ADI SOYADI | ÜNVANI | GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İŞLER |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A.Sait SARIÇİÇEK | Plan Proje Müdürü | Merkez Dumanlı-Taşköprü yolu onarım projesi yapımı |
| 2 | " | " | Kürtün Erikbeli yaylası yolu onarım projesi yapımı |
| 3 | " | " | Merkez Dumanlı-Taşköprü yolu onarım projesi kontrollüğü |
| 4 | " | " | Kürtün Erikbeli yaylası yolu onarım projesi kontrollüğü |
| 5 | " | " | Kürtün Dokap yeşilyol projesi yapımı kontrollüğü |
| 6 | " | " | Merkez Dokap Yeşilyol halihazır harita ve yol projesi yapımı kontrollüğü |
| 7 | " | " | İçme suyu ve kanalizyon tesis yapım işleri kontrol amirliği |
| 8 | " | " | Halihazır harita onay ve kontrolleri |
| 9 | " | " | Muayene ve Kabul İşlemleri |
| 10 | Emin YILMAZ | Ziraat Mühendisi | Merkez Akçakale Köyü Cevizli ve Tataroğlu mah.İçme Suyu Tesisi Etüdü |
| 11 | " | " | Merkez Aktutan Köyü Hacılı-Orta ve Giretli mah.İçme Suyu Tesisi Etüdü |
| 12 | " | " | Merkez Ardıç Köyü İçme Suyu Tesisi Etüdü |
| 13 | " | " | Merkez Çamlıköy Moğaldas ve Piknik mah. İçme Suyu Tesisi Etüdü |
| 14 | " | " | Merkez İkisu Köyü İçme Suyu Tesisi Etüdü |
| 15 | " | " | Merkez Yağlıdere Köyü İçme Suyu Tesisi Etüdü |
| 16 | " | " | Kelkit Bezendi Köyü Yk.Bezendi İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 17 | " | " | Kelkit Devekorusu Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 18 | " | " | Kelkit Elmelik Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 19 | " | " | Köse Altuntaş Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| SIRA NO | PERSONELİN ADI SOYADI | ÜNVANI | GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İŞLER |
| 20 | Emin YILMAZ | Zir.Müh. | Köse Oylumdere Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 21 | " | " | Köse Subaşı Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 22 | " | " | Kürtün Sarıbaba Köyü Merkez ve Ocak mah. İçme Suyu Tesisi Etüdü |
| 23 | " | " | Kürtün Söğüteli Köyü Alt mah. İçme Suyu Tesisi Etüdü |
| 24 | " | " | Kürtün Üçtaş Köyü Akköy mah. İçme Suyu Tesisi Etüdü |
| 25 | " | " | Şiran Ardıçlı Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 26 | " | " | Şiran Balıkhisar Köyü İçme Suyu Tesisi Etüdü |
| 27 | " | " | Şiran Çatmalar Köyü İçme Suyu Tesisi Etüdü |
| 28 | " | " | Şiran Ericek Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 29 | " | " | Şiran Sadık Köyü Aş.Sadık mah. İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 30 | " | " | Torul Aksüt Köyü İçme Suyu Tesisi Etüdü |
| 31 | " | " | Torul Altınpınar Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 32 | " | " | Torul Arpalı Köyü İçme Suyu Tesisi yapımı kontrollüğü |
| 33 | " | " | Torul Büyükçit Köyü Emirler-Yk.Mahalle İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 34 | " | " | Torul Cebeli Köyü İçme Suyu Tesisi Etüdü |
| 35 | " | " | Torul Demirkapı Köyü Darıdere-Kozluca mah. İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 36 | " | " | Torul Gümüştuğ Köyü Baş-Aş.Mah. İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 37 | " | " | Torul Güvemli Köyü Vartlı-Vartlı altı-Baş mah.İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 38 | " | " | Torul Güzeloluk Köyü Eskiköy mahalle İçme Suyu Tesisi yapımı kontrollüğü |
| 39 | " | " | Torul Harmancık Merkez ve Şahinözler mah. İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 40 | " | " | Torul Herek Köyü Güllü ve Zerve mah. İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 41 | " | " | Torul Işık Köyü Çukurlar mah. İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 43 | " | " | Torul Kirazlık Köyü İçme Suyu Tesisi Etüdü |
| 44 | " | " | Torul Kocadal Köyü İçme Suyu Tesisi Projesi |
| 45 | " | " | Torul Kösdere Köyü Dokuzgöze mah İçme Suyu Tesisi Projesi,Yk.Dokuzgöze ve Ridon mah.Etüdü ve Tanere yapım |
| 46 | " | " | Torul Yücebelen Köyü Kanavra ve Lağanlı Mah.İçme Suyu Projesi |
| SIRA NO | PERSONELİN ADI SOYADI | ÜNVANI | GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İŞLER |
| 47 | Emin YILMAZ | Zir.Müh | Torul Zigana Köyü Maden ve Dere Mah.İçme Suyu Projesi |
| 48 | Nihal DAĞ | Jeoloji Yük.Müh. | Merkez Kale Koçkaya İlköğretim okulu İçme Suyu Sondaj yapım işi kontrollüğüi |
| 49 | " | " | Merkez İkisu Köyü Bölge Trafik ve 112 Acil Servis İçme Suyu Sondaj Projesi |
| 50 | " | " | Merkez Yeşilyurt Köyü Omela mah. İçme Suyu Sondaj Projesi |
| 51 | " | " | Kelkit Bulak Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 52 | " | " | Kelkit Çamur Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 53 | " | " | Kelkit Doğankavak Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi Kontrollüğü |
| 54 | " | " | Kelkit Hükümet Konağı İçme Suyu Sondaj keşfi |
| 55 | " | " | Köse Kayadibi Köyü İçme Suyu Sondaj keşfi |
| 56 | " | " | Şiran Alıç Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi Kontrollüğü |
| 57 | " | " | Şiran Babuş Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi Kontrollüğü |
| 58 | " | " | Şiran Dumanoluğu Köyü İçme Suyu Tesisi Sondaj Yapım İşi Kontrollüğü |
| 59 | " | " | Şiran Koyunbaba Köyü İçme Suyu Tesisi Sondaj Yapım İşi keşfi |
| 60 | " | " | Şiran Paşapınarı Köyü İçme Suyu Tesisi Sondaj Yapım İşi Kontrollüğü |
| 61 | " | " | Şiran Sinanlı Köyü İçme Suyu Tesisi Sondaj Yapım İşi Kontrollüğü |
| 62 | " | " | Torul Dedeli Köyü İçme Suyu Tesisi Sondaj Yapım İşi keşfi |
| 63 | " | " | Torul Günay Köyü İçme Suyu Tesisi Sondaj Yapım İşi Kontrollüğü |
| 64 | " | " | Torul İnkilap Köyü İçme Suyu Tesisi Sondaj Yapım İşi Kontrollüğü |
| 65 | Fatma LERMİOĞLU | İnş.Müh. | Merkez Avşarbeyli Köyü Köy içi Beton parke Yapım İşi Kontrollüğü |
| 66 | " | " | Merkez Çaltılı Köyü Köy içi Beton parke Yapım İşi Kontrollüğü |
| 67 | “ | “ | Merkez Dölek Köyü Köy içi Beton parke Yapım İşi Kontrollüğü |
| 68 | “ | “ | Merkez Dörtkonak Köyü Köy içi Beton parke Yapım İşi Kontrollüğü |
| 69 | " | " | Merkez Üçkol Köyü Köy içi Beton parke Yapım İşi Kontrollüğü |
| 70 |  |  | Merkez Yeniköy Köyü Köy içi Beton parke Yapım İşi Kontrollüğü |
| 71 | " | " | Merkez Akçakale Köyü Köy içi Beton parke Yapım İşi Kontrollüğü |
| 72 | " | " | Merkez Akgedik Köyü Köy içi Beton parke Yapım İşi Kontrollüğü |
| SIRA NO | PERSONELİN ADI SOYADI | ÜNVANI | GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İŞLER |
| 73 | Fatma LERMİOĞLU | İnş.Müh. | Merkez Alemdar Köyü Köy içi Beton parke Yapım İşi Kontrollüğü |
| 74 | " | " | Merkez Tamzı Köyü Köy içi Beton parke Yapım İşi Kontrollüğü |
| 75 | " | " | Merkez Akçakale Köyü İçme suyu yapım işi kontrollüğü |
| 76 | " | " | Merkez Ardıç Köyü İçme suyu yapım işi kontrollüğü |
| 77 | " | " | Merkez Çamlıköy Köyü Moğaldas ve Piknik mah.içmesuyu yapım işi kontrollüğü |
| 78 | " | " | Merkez İkisu Köyü İçme suyu yapım işi kontrollüğü |
| 79 |  |  | Merkez Övündü Köyü İçme suyu yapım işi kontrollüğü |
| 80 | “ | “ | Kürtün Günyüzü köyü Kanalizasyon yapım işi kontrollüğü |
| 81 | " | " | Merkez Olucak köyü Kanalizasyon yapım işi kontrollüğü |
| 82 | " | " | Merkez Aktutan köyü içmesuyu ve Kanalizasyon yapım işi kontrollüğü |
| 83 | " | " | Merkez Söğütağıl köyü Kanalizasyon yapım işi kontrollüğü |
| 84 | " | " | Merkez Kaletaş Köyü Kanalizasyon keşfi hazırlanması |
| 85 | " | " | Merkez Pehlivantaş Köyü Kanalizasyon keşfi hazırlanması |
| 86 | " | " | Merkez Taşköprü yaylası Doğaltaş Parke Yapımı kontrollüğü ve keşfi hazırlanması |
| 87 | " | " | Kelkit Dereyüzü Köyü Kanalizasyon keşfi hazırlanması |
| 88 | " | " | Kürtün Gürgenli Köyü Kanalizasyon keşfi hazırlanması |
| 89 | " | " | Kürtün Kadırga yaylası Doğaltaş Parke Yapımı kontrollüğü ve keşfi hazırlanması |
| 90 | " | " | Kürtün Güvende yaylası Doğaltaş Parke Yapımı kontrollüğü ve keşfi hazırlanması |
| 91 | “ | “ | Kürtün Kazıkbeli yaylası Doğaltaş Parke Yapımı kontrollüğü ve keşfi hazırlanması |
| 92 | “ | “ | Kürtün Erikbeli yaylası Doğaltaş Parke Yapımı kontrollüğü ve keşfi hazırlanması |
| 93 | Ayhan DOĞAN | Harita Teknikeri | Köse Altuntaş Köyü İçmesuyu Tesisi yapımı kontrollüğü |
| 94 | " | " | Köse Kayadibi köyü içme suyu tesis yapımı kontrollüğü |
| 95 | " | " | Köse Oylumdere köyü içme suyu tesis yapımı kontrollüğü |
| 96 | " | " | Köse Subaşı köyü içme suyu tesis yapımı kontrollüğü |
| 97 | " | " | Kürtün Elmalı köyü içme suyu tesis yapımı kontrollüğü |
| SIRA NO | PERSONELİN ADI SOYADI | ÜNVANI | GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İŞLER |
| 98 | Ayhan DOĞAN | Harita Teknikeri | Programda bulunan tüm işlerin orman izin dosyalarının hazırlanması |
| 99 | Burak YILDIRIM | Harita Mühendisi | Şiran Sinanlı Köyü Pamuk HES halihazır harita kontrolü |
| 100 | " | " | Torul Güvemli Köyü Polimetal Maden Sahası harita kontrolü |
| 101 | " | " | Merkez Dumanlı Köyü Santa harabeleri halihazır harita kontrolü |
| 102 | " | " | Şiran Bahçeli Köyü Sulama Göleti halihazır kontrolü |
| 103 | " | " | Merkez Yeniyol Köyü Organize Sanayi halihazır harita kontrolü |
| 104 | " | " | Kelkit Bindal Köyü Afet halihazır harita kontrolü |
| 105 | " | " | Kelkit Aş.Özlüce Köyü Vaziyet planı kontrolü |
| 106 | " | " | Kelkit Sadak Köyü Vaziyet planı kontrolü |
| 107 | " | " | Merkez İkisu Köyü Vaziyet planı kontrolü |
| 108 | " | " | Merkez Çamlıköy Köyü Vaziyet planı kontrolü |
| 109 | " | " | Merkez Akçakale Köyü Vaziyet planı kontrolü |
| 110 | " | " | İfraz dosyalarının onaylanması |
| 111 | Orhan KESLER | İnş.Müh. | Torul Herek Köyü içmesuyu inşaatı kontrollüğü |
| 112 | " | " | Torul Güvemli Köyü içmesuyu inşaatı kontrollüğü |
| 113 | " | " | Torul Işık Köyü içmesuyu inşaatı kontrollüğü |
| 114 | " | " | Torul Yücebelen Köyü içmesuyu inşaatı kontrollüğü |
| 115 | " | " | Torul Zigana Köyü içmesuyu inşaatı kontrollüğü |
| 116 | " | " | Torul Demirkapı Köyü içmesuyu inşaatı kontrollüğü |
| 117 | " | " | Torul Aksüt Köyü içmesuyu inşaatı kontrollüğü |
| 118 | " | " | Torul Büyük Çit Köyü içmesuyu inşaatı kontrollüğü |
| 119 | " | " | Kürtün Gürgenli Köyü kanalizasyon inşaatı kontrollüğü |
| 120 | Ekrem YAĞLIDERE | Teknisyen | İçme suyu tahsis,askı ilanı ve tahsis kararı yazışmaları |
| 121 | " | " | İller Bankası ödenekleri ve yazışmaları |
| 122 | " | " | Dokap Yeşilyol ödenek talepleri ve yazışmaları |
| 123 | " | " | Turizm Müdürlüğü ödenekleri ve yazışmaları |

| İL ÖZEL İDARESİ DAVA DOSYALARI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/8 HUKUK İŞLERİ |  |  |  |  |  |  |  |
| DEVAM EDEN DAVA DOSYALARI |  |  |  |  |  |  |  |
| S.No | Esas No | Mahkemesi | Davacı |  | Davalı | Konu | Sonuç |
| 2010 YILINDAN ÖNCE AÇILAN DAVA DOSYALARI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2003/168-2014/316 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane – Temyiz sonucu yeni Esas no. | İl Özel İdaresi (Köy Hiz. Gn. Md.) |  | Bat. Yalçın-K.Bülnt Kılıç-Hacı Öktem | Tazminat | Temyizde bo-zuldu-Devam |
| 2 | 2009/1 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | Belediye Başkanlığı - Şiran |  | İl Özel İdaresi – Gümüşhane | Alacak (Su bedeli) | Temyiz |
| 3 | 2009/298 | Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane | Hasan Çelik Varisleri |  | İl Özel İdaresi – Gümüşhane | Tazminat | Alehte/Temyiz |
| 4 | 2009/323 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | İl Özel İdaresi (11.11.2009) |  | Selçuk İnş. Ltd. Şti. | Aysın R.Ataç İlköğrt. Tazminat | Lehte/Temyiz |
| 5 | (2013/24) | “ | “ |  | “ | Bozuldu. | Devam |
| 2010 YILINDA AÇILAN DAVALAR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2010/86 | 1.Asliye Hukuk Mah. İstanbul | İnal Ataç Varisleri |  | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | H.F.Ataç Konağı -Tazminat | Devam |
| 2 | 2010/127 | Asliye Hukuk (İş) Mah. G.hane | Nebahat Giriftin ve Müşterekleri |  | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Faiz Talebi hk. | Devam |
| 3 | 2010/147 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | İl Özel İdaresi (05.05.2010) (2010/563) |  | Selçuk İnş. Ltd. Şti.(563 birleşti) | Yusuf Çiftçioğ. İlkö Tazminat | Devam |
| 4 | 2010/424 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | İl Özel İdaresi (05.08.2010) |  | Bayındırlık Teknik Elemanları | Ay. Rafet Ataç İlköğr.Tazminat | Devam |
| 5 | 2010/422 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | Nebahat Giriftin ve Müşterekleri |  | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Ek Maddi Tazminat Talebi hk. | Devam |
| 6 | 2010/377 | 1.Asliye Hukuk Mah. İstanbul | İnal Ataç Varisleri |  | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Manevi Tazminat Talebi hk. | Devam |
| 7 | 2010/178 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | İl Özel İdaresi |  | Bahadır Mühendislik | Gümüş Otel Kira Alacağı Tahsili | Lehte/Temyiz |
| 8 | 2010/563 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | İl Özel İdaresi (04.11.2010)147 birleşti. |  | Bayındırlık Teknik Elemanları | Yusuf Ç.Oğ. İlköğr.Ok.Tazminat | Devam |
| 9 | 2010/661 | Asliye Hukuk Mah. G.Hane | Ali SATMAK |  | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Sözleşmeye Ayk.Ned.Tazminat | Devam |
| 2011 YILINDA AÇILAN DAVALAR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2011/52 | Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane |  | Ceylan TAŞDEMİR | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Devam |
| 2 | 2011/70 | Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane |  | Hasan Çelik Varisleri(Hacer Çelik vs.) | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Kaza nedeniyle ölüm, manevi taz. | Devam |
| 3 | 2011/79 | Asliye Hukuk Mah. Gümüşhane |  | Eureko Sigorta A.Ş. | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | 34 GB 2453 plakalı araç,Tazminat | Devam |
| 4 | 2011/156 | Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane |  | Bayram ÜNSAL | İl Özel İdaresi-Gümüşhane | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Devam |
| 5 | 2011/227 | Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane |  | AliYıldırım Varisleri(Deniz Yıldırım vs) | İl Özel İdaresi – Gümüşhane | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Devam |
| 6 | 2011/217 | Sulh Ceza Mahkemesi – Torul |  | Öz Kandazoğlu Tic. Ltd. Şti. (A. Kanat) | İl Özel İdaresi – Gümüşhane | Mad. Kan. İdari Para Cezası itiraz | Devam |
| 2012 YILINDA AÇILAN DAVALAR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2012/326 | Asliye Hukuk (İş) Mah.-G.Hane |  | Özcan Kadakal (Av. M. Burak Temren) | İl Özel İdaresi –Gümüşhane | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Devam |
| 2 | 2012/177 | Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit |  | Sami Erdoğan | İl Özel İdaresi | İmar para cezasına itiraz(Sadak Köyü) | Devam |
| 3 | 2012/332 | İdare Mahkemesi – Trabzon |  | Daştan Meral (Vekil Av. Fatih Çakır) | İl Özel İdaresi – Gümüşhane | Taşocağı Ruhsat İptali ve Yürt. Drd. | Devam |
| 4 | 2012/908 | İdare Mahkemesi – Trabzon |  | Ali Özdemir ve Ark. (Av. Zuhal B.Baş) | İl Özel İdaresi – Gümüşhane | Taş Konkasör Ruhsat İptali (Arazlar) | Alehte Temyiz |
| 5 | 2012/1491 | İdare Mahkemesi – Trabzon |  | Murathanoğulları Beton (Av. İ. Taştan) | İl Özel İdaresi – Gümüşhane | Maden Kanunu Para Ceza İptali | Devam |
| 2013 YILINDA AÇILAN DAVALAR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2013/16 | Asliye Hukuk (İş) Mah.-G.Hane |  | Ahmet Oktay Ürkmez | İl Özel İdaresi | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Devam |
| 2 | 2013/32 | Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit |  | Muammer Öztürk | İl Özel İdaresi | Mad. Kan. Kum Cezasına itiraz | Devam |
| 3 | 2013/34 | Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit |  | Halil Selçuk | İl Özel İdaresi | Maden Kan. İd. Para cezasına itiraz | Devam |
| 4 | 2013/45 | Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit |  | Mahmut Bulut | İl özel İdaresi | Maden Kan. İd. Para cezasına itiraz | Devam |
| 5 | 2013/301 | İdare Mahkemesi – Trabzon |  | Tekke Belediye Başkanlığı | İl Özel İdaresi | Kalker Ocağı Yürütmenin Durdrlms. | Devam |
| 6 | 2013/167 | Asliye Hukuk (İş) Mah.-G.Hane |  | Adnan Hazır | İl Özel İdaresi | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Devam |
| 7 | 2013/191 | Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit |  | Osman Karatay | İl Özel İdaresi | Kum Ocağı İdari Para Cezası | Devam |
| 8 | 2013/190 | Asliye Hukuk (İş) Mah.- G.Hane |  | Fatma Ant iç ve müşt (Hasan Çelik vrs) | İl Özel İdaresi | Tazminat | Devam |
| 9 | 2013/533 | İdare Mahkemesi – Trabzon |  | Tamer Özdemir ve Arkadaşları | İl Özel İdaresi | Arazlar ruhsat iptali ve yürt. durdurma | Devam |
| 10 | 2013/17 | Sulh Ceza Mah- Torul |  | Öz Kandazoğlu Tic.ltd.Şti | İl Özel İdaresi | İdari Para cezası | Devam |
| 2014 YILINDA AÇILAN DAVALAR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2014/60 | Asl. Hukuk Mah. G.Hane |  | Belediye İş Sen. Genel Başk. Ankara | Tekke Belediyesi(İl Özel İdaresi) | Sendika aidat al. Tespiti ve tazmini | Devam |
| 2 | 2014/80 | Asliye Hukuk (İş) Mah.- G.Hane |  | Orhan Koyun | İl Özel İdaresi – Gümüşhane | Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk. | Devam |
| 3 | 2014/139 | Asliye Hukuk Mah -Kelkit |  | İl Özel İdaresi | Baraj Müteahhid vs.(NTF Şirket) | Kılıçcı Grup Yolu Asfalt Bozulması | Devam |
| 4 | 2014/140 | Asliye Hukuk Mah. -Kelkit |  | İl Özel İdaresi | DSİ Müteahhid (Karınca İnş.) | Akdağ-Bindal Grup Yolu Asfalt Boz. | Devam |
| 5 | 2014/2 | Sulh Ceza Mah. Kelkit |  | Nizamettin Macit (Sadak Köyü) | İl Özel İdaresi | İzinsiz İnş. İdari para cezası iptali | Devam |
| 6 | 2014/103 | Sulh Ceza Mah. Kelkit |  | Musa Nair (Sadak Köyü) | İl Özel İdaresi | İzinsiz İnş. İdari para cezası iptali | Devam |
| 7 | 2014/107 | Sulh Ceza Mah. Kelkit |  | İshak Yeğin | İl Özel İdaresi | İzinsiz İnş. İdari para cezası iptali | Devam |
| 8 | 2014/987 | İdare Mahkemesi-Trabzon |  | A. Kadir Yayla | İl Özel İdaresi | Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı | Devam |
| 9 | 2014/971 | İdare Mahkemesi-Trabzon |  | Yüksel Soydaş | İl Özel İdaresi | Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı | Devam |
| 10 | 2014/972 | İdare Mahkemesi-Trabzon |  | Kâmil Soydaş | İl Özel İdaresi | Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı | Devam |
| 11 | 2014/973 | İdare Mahkemesi-Trabzon |  | İzzet Soydaş | İl Özel İdaresi | Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı | Devam |
| 12 | 2014/974 | İdare Mahkemesi-Trabzon |  | Davut Şimşek | İl Özel İdaresi | Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı | Devam |
| 13 | 2014/975 | İdare Mahkemesi-Trabzon |  | Yener Çimen | İl Özel İdaresi | Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı | Devam |
| 14 | 2014/976 | İdare Mahkemesi-Trabzon |  | Bedri Ağaç | İl Özel İdaresi | Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı | Devam |
| 15 | 2014/977 | İdare Mahkemesi-Trabzon |  | İsa Yılmaz | İl Özel İdaresi | Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı | Devam |
| 16 | 2014/985 | İdare Mahkemesi-Trabzon |  | Bedir Alkan | İl Özel İdaresi | Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı | Devam |
| 17 | 2014/1024 | İdare Mahkemesi-Trabzon |  | Fikret Yayla | İl Özel İdaresi | Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı | Devam |
| 18 | 2014/6 | Sulh Hukuk Mahkemesi-Torul |  | Hayri Araz | İl Özel İdaresi ve Arazlar İnş.A.Ş | Zarar (Delil) Tespit | Devam |
| 19 | 2014/221 | Asliye Hukuk Mah -Kelkit |  | Fatih Mehmet Şahin | İl Özel İdaresi | Kamulaştırmasız el atma (Tazminat) | Devam |
| 20 | 2014/1117 | İdare Mahkemesi-Trabzon |  | Erdal Bayrak (Kirazlık Köyü) | İl Özel İdaresi | İdari İşlemin iptali (su tahsisi) | Devam |
| 21 | 2014/861 | İcra Dairesi (Mah.) Gümüşhane |  | Hasan-Lütfi-Hüseyin Soydaş | İl Özel İdaresi | Tekke Beld.( Kum eleme tesis kira) | Devam |
| 22 | 2013/100 | Asliye Huk. Mah. Torul |  | İbrahim Öztürk | İl Özel İdaresi | Altınpınar Bld. ( İzin Ücreti Alacağı) | Devam |
| 23 | 2014/1403 | İdare Mahkemesi- Trabzon |  | Musa Nair (Sadak Köyü) | İl Özel İdaresi | İzinsiz inş. İdari işlemin ipt. Yürt. Dur. | Devam |
| 24 | 2014/1613 | İdare Mahkemesi-Trabzon |  | Bünyamin-Metin Akbulut-Davut Özer | İl Özel İdaresi | Kaş Köyü imar planı işlemi iptali | Devam |
| 25 | 2014/1726 | İdare Mahkemesi – Trabzon |  | Bedir Alkan | İl Özel İdaresi | M.E.Müdürlğne atama işleminin iptali | Devam |
| 26 | 2014/684 | Vergi Mahkemesi – Trabzon |  | TEİAŞ 14. Tesis İşl. Grup Müd. Trabzon | İl Özel İdaresi | Teke Beld. Elektrik Tük. Vergi iadesi | Devam |
| 27 | 2014/764 | Asliye Hukuk Mah. – Gümüşhane |  | Hüseyin,Hasan, Lütfi Soydaş | İl Özel İdaresi | Tekke Bel. Kum Eleme Tesisi Kira | Devam |
| 28 | 2014/1781 | İdare Mahkemesi – Trabzon |  | Necip Parıltan | İl Özel İdaresi | İdari İşlemin İptali | Devam |

5/9 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında :

Gelen Evrak Sayısı			: 11262

Giden Evrak Sayısı			: 6194

Bilgi Edinme Başvuru Sayısı		: 20

5/10 ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI  FAALİYET RAPORU

İl Genel Meclisince 142,

İl Encümenince 50 adet karar alınmıştır.

5-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER:

1-Yapılan bütün hizmet sunumları Avrupa Birliği standartlarında insanımızın mutluluğuna hizmet edecek amaca yöneliktir.

2-Paydaşlara hizmet sunumlarında imkânlar ölçüsünde maliyet paylaşımı yöntemi uygulanmaya çalışılmıştır.

3-Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde demokratik devlet yönetimini, sosyal adaleti, değişim ve gelişimi gözeten bir kamu yönetimi yapısının ve işleyişinin oluşturulması, kamu yönetimine, ihtiyaçlara göre esnek ve hızlı bir işleyiş yapısı ile kaliteli mal ve hizmet sunumu anlayışının ve buna ilişkin etkin yöntemlerin yerleştirilmesi temel amaçtır.

4-Kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaşın memnuniyeti esas alınmak sureti ile hizmet kalitesine ve sonuçlara odaklanarak, kamu yönetiminin etkinliğini ve halk nezrinde güvenilirliğini geliştirmek esas olacaktır.

5-Yıllardan beri Türk İnsanı için büyük bir psikolojik ve yapısal problem olan bürokratik engeller azaltılarak insanlarımızı yormayan bir yaklaşım ve metotla hizmet verilmesi.

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER:

1-Kurum içinde nitelikli kamu hizmeti sunumu için, performans yönetimi, toplam kalite yönetimi gibi çeşitli çağdaş yönetim tekniklerinden yararlanılması, böylece Gümüşhane İl Özel İdaresi’nde kamu yönetiminin, yeni yaklaşımlardan da faydalanarak toplam yönetim kalitesinin artırılması.

2-Gümüşhane İl Özel İdaresi; paydaşların, hizmet alanların ve Gümüşhane kamuoyunun her zaman hizmet memnuniyetinin olduğu bir kurum kimliğine kavuşturulması.

3-İl Özel İdaresi birimlerinde nitelikli insan gücünün geliştirilmesine ayrılan kaynakların artırılmasına ve etkin kullanımına özen gösterilmesi.

4-Kurum içerisinde düzenli ve süratli bilgi akışı ile işlemlerde basitliğin sağlanabilmesi ve birimlerde kırtasiyeciliği önleme, evrak, dosyalama ve arşiv sorunlarına köklü çözümler getirmek amacıyla her birimde elektronik bilgi yönetimine önlem verilmesi.

YATIRIMLARDA AMAÇ VE HEDEFLER:

1-İl Özel İdaresince, yatırım alt yapı öncelikleri olan eğitim, sağlık, içme suyu, yol, sulama suyu ve diğer kırsal altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi.

2-Yatırımların tahsis önceliklerinin belirlenmesinde mevcut durum envanterlerinden ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince yapılan tespit ve incelemelerden yararlanılmıştır.

3-Yatırımlarda, modern  ve çağdaş dünyanın uyguladığı katılımcılık anlayışı yerleştirilmeye çalışılmıştır.

4-İl Özel idaresince gerçekleştirilecek yatırımların gereklilik öncelikleri belirlenecek; özellikle köylere yönelik hizmetlere ait projelerde, ihtiyaç önceliği, mevcut proje stoku, teknik, ekonomik ve sosyal yapılabilirlik kriterleri ve İl Özel İdaresinin bütçe imkânları dikkate alınacaktır. Mevcut kaynaklarının daha verimli kullanımı sağlanmıştır.

5-Köy yerleşim yerlerine götürülecek hizmetlerin daha planlı ve düzenli olması için ilçeler bazında köy bilgi kitapçıkları oluşturulmuştur.

EĞİTİM HİZMETLERİNDE AMAÇ VE HEDEFLER:

1-Gümüşhane ili genelinde eğitim kurumlarının yapısal dönüşüm ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunması.

2-Gümüşhane’de eğitimin her kademesinde başarının artırılması çalışmalarına destek verilmesi.

3-Eğitim kalitesini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım gibi konularda eğitim kurumları desteklenmesi.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞMALARINDA AMAÇ VE HEDEFLER:

1-İl genelinde sağlık hizmetlerinin, eşitlik ve hakkaniyet içinde halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir yapıya kavuşturulmasına yapısal destek verilmesi.

2-Sosyal hizmet ve yardım sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği sağlanacaktır.

3-Gümüşhane ili genelinde sağlık kurumlarının yapısal dönüşüm ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacaktır.

4-Sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım gibi konularda destek verilmesi

ÇOCUK, GENÇLİK, KADIN VE AİLEYE YÖNELİK

HİZMETLERDE AMAÇ VE HEDEFLER:

1-Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın beden ve ruh sağlığı düzeylerinin yükseltilmesi ve hayat kalitelerinin iyileştirilmesi için gerekli önlemler alınması yönünde ilgili kurumla işbirliği yapılması.

2- Milli ve manevi değerlerin korunmasında ve geliştirilmesinde temel unsur olan aile her bakımdan güçlendirilecek, ekonomik ve sosyal yapıdaki değişime ve gelişmelere uyum sağlamasına yardımcı olacak tedbirler alınacaktır.

3-Gençliğin, düşünce ve beden yönünden geliştirilmesini sağlayacak kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin desteklenmesi.

4-Gençlerin eğitim, sağlık, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, istihdam ve serbest zaman değerlendirme kurularındaki sorunlarının tespitine imkan verecek araştırma çalışmaları yapılacak ve bunlara uygun çözüm önerileri geliştirilecektir.

5-Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi ve eşit fırsat ve imkanlardan yararlanılmasının sağlanması için eğitim seviyesi yükseltilecek, kalkınma sürecine, iş hayatına ve karar alma mekanizmalarına daha fazla katılımları sağlamak amacıyla yapılan etkinlik ve çalışmalara destek verilmesi

6-Kadınların okur-yazarlılığının artırılması amacıyla yapılacak projelere destek verilmesi

7-Üniversiteye giremeyen gençlere kısa  yoldan beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetlerini artıracak, bu yöndeki çalışmalar desteklenecektir.

8-Belirlenecek kriterler çerçevesinde yoksul ailelere yardım yapılacak, mikro kredi verilecek, bu çerçevede mevcut uygulamalar yeniden gözden geçirilecektir.

9-Ailenin gelir sürekliliğinin, sağlık ve eğitim hizmetleri ihtiyacının karşılanması ve aileye sosyal güvenlik ve sosyal yardım sağlanması hususunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

10-Çocuğun bakım ve yetiştirilmesinde ideal ve öncelikli ortamın aile ortamı olduğu ilkesinden hareketle, özürlü çocuklar ve korunmaya muhtaç çocukların ailesi yanında korunup yetişmesini sağlamak üzere aileye yönelik sosyal destek programlarına ağırlık verilecektir.

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİNDE AMAÇ VE HEDEFLER:

1-Türk kültürü ve dili araştırmalarına önem ve öncelik verilecektir. Bu kapsamda  Gümüşhane’nin bilimsel nitelikli tarihinin yazılması, Gümüşhane mahalli kültürünün araştırılması çalışmalarına destek verilecektir.

2-Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması için gerekli çalışmalar desteklenecektir.

3-Kültür varlıklarımızın korunması için halkın ve kamu görevlilerinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.

4-Turizm amaçlı sportif faaliyetlerle, kış turizminin artırılması ve yaygınlaştırılması için gerekli altyapı ve tanıtım faaliyetlerine önem verilecektir.

5-Türk kültür değerlerinin ve mirasının korunması, zenginleştirilmesi ve gelecek nesillere geliştirilerek aktarılması çalışmalarına destek verilecektir.

6-Yok olmakta olan yerel sanat ve zanaatların korunması, sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, bunların yozlaştırılmadan yeniden üretimine ve pazarlanmasına yönelik modellerin araştırılması  için projeler geliştirilecektir.

7-Plan döneminde Gümüşhane’ye gelen turist sayısının bir önceki yıllara oranla %100 artırılması için her türlü çalışma desteklenecektir.

8-Karaca mağarasının tanıtım ve alt yapı çalışmalarına hız verilecektir.

9-Plan döneminde turizm potansiyeli olan mağaraların hizmete açılmasına devam ettirilecektir.

10-Türkiye’nin en çok yaylasına sahip olan Gümüşhane ilinde yayla turizminin profesyonel boyuta ulaşması için çalışmalar yapılacaktır.

11- Doğal ve kültürel varlıkların bir bütün olarak korunması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla korunması gerekli varlıklara ait çeşitli kişi ve kurumların elinde bulunan bilgi, belge ve görüntülü dokümanın bir araya getirilip muhafaza edilmesi ve kullanıcıların erişimine sunulması çalışmalarına destek verilecektir.

12-Geleneksel Gümüşhane el sanatlarının ve folklorunun korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması sağlanacak, bütün sanat faaliyetleri desteklenecektir.

13-Kültür ve sanatta özgün düşünce ve eser üretimi özendirilecek, kültür hayatına katkısı bulunanlar ve sanatçılar desteklenilecektir.

14-Gümüşhane’nin karakteristik özelliklerini yansıtan tarihi konakların restorasyon ve turizme kazandırılması çalışmasına devam edilecektir.

TARIM, ORMAN, HAYVANCILIK VE MADENCİLİKTE AMAÇ VE HEDEFLER

1-Hayvancılığın geliştirilmesine her türlü destek verilecektir.

2-Hayvancılığın öncelikli faaliyet dalı olduğu ilimizde ilgili kuruluşlar tarafından yapılacak mera ıslahına ve mera yönetimi çalışmalarına destek verilecektir.

3-Su ürünlerinde sürdürülebilir üretimin artırılması amacıyla; doğal kaynakların rasyonel kullanımı sağlanacaktır.

4-Gümüşhane ilinde ormansızlaşma, çölleşme, toprak erozyonu, sel, heyelan ve çığ gibi afetleri önlemek amacıyla, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı ve sosyal ormancılık faaliyetlerine destek verilecektir.

5-Kent ormancılığı yaygınlaştırılacak ve plan dönemi içinde bütün ilçelerde birer kent ormanı yapılması çalışmalarına destek verilecektir.

6-Üreticilerin kooperatifleşmesi, şirketleşmesi ve üretici birliklerinin kurulması çalışmalarına devam edilecektir.

7-Flora yapısı zengin olan ilimizde arıcılığın geliştirilmesine her türlü destek verilecektir.

8-Orman köylüsünün kalkındırılması amacıyla her türlü etkinlik desteklenecektir.

9-Tarihe bir maden şehri olarak geçen Gümüşhane’de madencilik sektöründe faaliyet gösteren ve gösterecek kamu ve özel kuruluşların teşviki çalışmalarına devam edilecektir.

10-Gümüşhane’ye özgü meyvelerle ilgili yapılacak geliştirme proje çalışmaları desteklenecektir.

İSTİHDAMA YÖNELİK AMAÇ VE HEDEFLER:

1-Aile işletmeciliğinin geliştirilmesi amacıyla istihdam artırıcı projelerin desteklenmesi sağlanacaktır.

2-İl Özel İdaresi koordinatörlüğünde potansiyeli olan yörelerde, gelir artırıcı, küçük ölçekli yöresel projeler oluşturulacak ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

3-Kırsal alanda yaşayan nüfusun gelirini artırmak ve işsizliği azaltmak için yöresel potansiyeli bulunan; turizm, el sanatları, hayvancılık, dokumacılık gibi alanlarda girişimciler desteklenecektir.

4-Bölgesel gelişmenin başarılı ve hızlı bir şekilde sağlanabilmesi için, başta Gümüşhaneli iş adamları olmak üzere yurtiçi kamu ve özel sektör yatırımcıları çeşitli vesilelerle Gümüşhane’de yatırım yapmaya teşvik edilecektir.

5-Gümüşhane için büyük problem olan göçe neden olan sebeplerin bilimsel araştırması sayesinde göçün durdurulması ve geriye dönüşüm projeleri hazırlanacaktır.

6-Beceri kazandırma ve meslek edindirme kurslarının yaygınlaştırılmasına destek verilecektir.

7-Nitelikli elemanların bölgede kalmalarına çalışılacaktır.

8-İnsan kaynaklarının güçlendirilmesi ve özellikle kendi hesabına çalışma potansiyelinin artırılması çalışmalarına destek verilecektir.

ÇEVREYE YÖNELİK AMAÇ VE HEDEFLER:

1-Dönem içinde imkânlar ölçüsünde il çevre düzeni planı çalışmaları başlatılacaktır.

2-Çevre ve kalkınma ile ilgili veri ve bilgi erişim sistemleri oluşturulacak, çevre izleme ve ölçüm altyapısı geliştirilecek, çevre envanterleri, istatistikler ve standartlara yönelik ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

3-Çevre alanında öncelikli faaliyetler belirlenecek, uygulamada ilgi grupları arasında eşgüdüm  sağlanacak ve sorunların çözümünde toplumsal uzlaşmaya önem verilecektir.

4-Tıbbi ve tehlikeli atıklar ile kullanılmış yağ, araç lastiği, pil gibi özel atıkların güvenli  şartlarda toplanması,  taşınması, bertaraf edilmesi ve denetlenmesi sağlanacaktır.

KÖY ALT YAPI ÇALIŞMALARINDA AMAÇ VE HEDEFLER:

1-Gümüşhane ilinin ilçeler bazında köy öncelikleri belirlenerek ilçelere ait envanter çalışmaları yapılacaktır.

2-İl Özel İdaresinin sulama hizmetleri programı ektin bir şekilde uygulanacaktır.

3-Köy yollarının mevcut ulaşım altyapılarının etkin kullanılmasına ve korunmasına önem verilecek, bakım ve onarım faaliyetleri düzenli olarak ve zamanında yapılacaktır.

4-Plan döneminde, köylerimizin standart asfaltlı yol oranı yükseltilecektir.

5-Grup köy yollarının standardizasyonunun yükseltilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

6-Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesinden önce korunması sağlanacak ve atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması özendirilecektir.

7-Etkili su kullanımı, altyapı tesislerinin ve su kaynaklarının korunması konusunda toplum bilinçlendirilecek ve su israfını önleyici eğitim programlarının yazılı, sözlü ve görsel basında yer alması sağlanacaktır.

8-Taşkınları önlemede öncelik derelerin ıslahına verilecektir. İmar  planlarında doğal dere yataklarında yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir.

9-Mevcut proje stoku gözden geçirilerek daha rasyonel ve yürütülebilir bir hale gelecektir.

10-Kırsal alanlarda, sosyal altyapı hizmetlerinden şebekeli içme suyu, kanalizasyon ve aratma tesislerinin yaygınlaştırılması ve standartlarının yükseltilmesi çalışmaları sürdürülecektir. Yeterli ve sağlıklı  içme suyu olmayan köyler  içme suyuna kavuşturulacak, kırsal kanalizasyon şebekeleri çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik yörelerde yaygınlaştırılacaktır.

11-Köy altyapı çalışmalarında kullanılan mevcut  iş makinelerinden ekonomik ömrünü dolduranların envanterden çıkartılması ve yerine imkanlar ölçüsünde yeni iş makineleri alınarak, gerektiğinde ihtiyaç duyulan konularda hizmet alımına gidilecektir.

12- Köy altyapı çalışmalarının daha verimli yürütülebilmesi için personel, iş makineleri araç ve gereçlerin sevk ve idaresinde ilçelere yetki verilmiştir.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

C-Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE  BÜTÇE  GELİRLERİ TABLOSU

| GELİRİN TÜRÜ | MİKTARI (TL) |
| --- | --- |
| Vergi Gelirleri | 16.145,11 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.800.813,61 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 66.097.557,28 |
| Diğer Gelirler | 24.388.159,98 |
| TOPLAM | 92.302.675,98 |

EKONOMİK  SINIFLANDIRMAYA  GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

| GİDERİN TÜRÜ | MİKTARI (TL) |
| --- | --- |
| Personel Giderleri | 25.045.465,53 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 4.056.897,51 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 28.913.475,12 |
| Faiz Giderleri | 177.862,09 |
| Cari Transferler | 4.871.159,86 |
| Sermaye Giderleri | 18.358.336,84 |
| TOPLAM | 81.423.196,95 |

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLER

| AÇIKLAMA | HARCAMA (TL) |
| --- | --- |
| Genel Kamu Hizmetleri | 44.607.301,15 |
| Savunma Hizmetleri | 797.397,74 |
| Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri | 1.822.954,34 |
| Ekonomik İşler ve Hizmetler | 10.470.948,24 |
| Çevre Koruma Hizmetleri | 433.205,21 |
| Sağlık Hizmetleri | 1.180.415,01 |
| Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri | 672.061,70 |
| Eğitim Hizmetleri | 20.791.875,43 |
| Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri | 269.993,00 |
| İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri | 377.045,13 |
| TOPLAM | 81.423.196,95 |

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2014 mali yılında 81.423.196,95TL bütçe giderimiz, 92.302.675,98 TL  bütçe gelirimiz, 40.340.290,61TL  banka nakit devrimiz ve 43.609.431,07 TL de bütçe ödenek devrimiz olmuştur.

3-Mali Denetim Sonuçları

4-Diğer Hususlar

B-Performans Bilgiler

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

| Faaliyet ve Projenin Adı | Harcama Miktarı (TL) |
| --- | --- |
| İl Özel İdare Hizmetleri Akaryakıt ve Yağ Alımları | 4.380.469,84 |
| Valilik Akaryakıt Giderleri | 5.221,89 |
| İş Makineleri Onarım Giderleri | 1.532.269,07 |
| Taşıt Alımı Projesi | 121.212,33 |
| Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımları | 144.942,77 |
| Temsil ve Tanıtma Giderleri | 194.311,93 |
| Vali Yardımcıları Lojman ve Sosyal Tesis İnşaatı | 260.427,95 |
| Vilayetler Hizmet Birliği Payı | 161.258,00 |
| Mahalli İdare Birliklerine Yardım | 916.999,97 |
| Organize Sanayiye Katılımı | 51.000,00 |
| Lojman Bakım ve Onarımları | 68.329,13 |
| Sosyal Tesisler Bakım ve Onarımları | 16.264,16 |
| Ot Bedeli Projesi | 7.130,00 |
| Köy Altyapı Projesini Destekleme | 77.710,20 |
| Vali Konağı Onarımı | 427.466,32 |
| Yeşildere Köy Konağı Restorasyon Projesi | 231.952,38 |
| Kelkit Hükümet Konağı Sondaj Yapım İşi | 10.000,00 |
| Şiran Hükümet Konağı Projesi | 494.625,35 |
| Hükümet Konağı Bakım ve Onarım Projesi | 345.486,76 |
| Raif Tuna Konağı Uygulama Projesi | 108.726,08 |
| Yol Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri | 53.807,97 |
| Asfalt Alım Projesi | 1.798.171,81 |
| Trafik İşaret ve Levhaları Alımı | 386.480,33 |
| Patlayıcı Madde Alımları | 118.516,22 |
| Sulama Tesisi Onarımı | 156.591,41 |
| Tarımsal Amaçlı Sulama Borusu Alımı | 53.412,60 |
| İçme Suyu Borusu Alımı | 81.985,00 |
| İçme Suyu Tesisleri Yapım ve Malzeme Alımı | 28.143,06 |
| Sulama Kanalları Yapım ve Onarımı | 239.767,36 |
| Slajlık Mısır Tohumu Alımı | 40.000,00 |
| Yonca Tohumu Alımı | 69.911,39 |
| Yeşil Yol Ağı Projesi | 4.537.284,46 |
| Şiran Seydibaba Bağ. Mahalle Yolu Plak Köprü Yapım Projesi | 179.990,86 |
| Torul Büyük Çit-Gümüştuğ-Yıldız Köyleri Beton Yol Yapım İşi | 121.699,06 |
| Kelkit Köyleri Parke Yapım İşi | 421.124,35 |
| Kürtün Üçtaş-Çayırçukur-Taşlıca Beton Parke Yapım Projesi | 128.547,67 |
| KöseYaylım-Gökçe-Yuvacık Köyleri Beton Parke Yapım Projesi | 49.880,62 |
| Çamlıköy Köyü İçme Suyu Yapım İnşaatı Projesi | 64.155,10 |
| Olucak Köyü Foseptik ve Kanalizasyon Yapım İşi | 58.685,24 |
| Yitirmez Köyü İçme Suyu Tesis Yapım Projesi | 113.679,53 |
| Aktutan Köyü Foseptik ve Kanalizasyon Yapım Projesi | 30.040,69 |
| İlecik Köyü Sulama Suyu Borusu Alımı | 30.000,00 |
| Token Cihazı Alımı Projesi | 3.737,06 |
| Evini Yapana Yardım ve İhaleli İşler Projesi | 44.000,00 |
| İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Sivil Savunma Malzemesi Alımı | 66.205,00 |
| İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Mal ve Malzeme Alımı | 212.842,55 |
| Kelkit Bindal Köyü Altyapı Tesisleri Yapım İşi | 300.255,47 |
| İl Afet ve Acil Durum Müd. Payı | 168.136,67 |
| Bayburt-Gümüşhane İlleri Katı Atık Tesisine Katılım Payı | 178.731,65 |
| Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Payı | 161.258,00 |
| Çimento,Demir,Köprü,Korkuluk Demiri,Teknik Nezaretçi Kişisel Koruyucu Madde Alımı | 95.301,78 |
| Kelkit Tütenli Heyalan Düzenleme İşi | 1.120.217,45 |
| Jandarma Komutanlığı Hizmet Binaları Onarımı Projesi | 683.426,98 |
| Jandarma Komutanlığı Lojman Binaları Onarımı Projesi | 269.391,05 |
| Amatör Spor Kulüplerine Yardım | 244.509,60 |
| İlköğretim Hizmetleri Payı | 1.835.804,15 |

2-Performans Sonuçları Tablosu

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5-Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

1-  Üst Yönetimin ve İdare personellerinin çalışma azmi ve gayreti.

2-  İl Özel İdaresinin kendi bütçesini yapabilmesi.

3-  İl Özel İdaresinin kırsal kalkınmada yönlendirici ve koordinatör olması.

4-  Makine parkının bulunması.

5-  Geçmişten gelen kurumsal deneyiminin olması.

6-  İlimizin tarihi ve doğal özellikleri nedeniyle turizm potansiyelinin bulunması.

7- İlimizin maden yatakları yönünden zengin olması ve bu alandaki çalışmaların ivme kazanması ile istihdama yönelik çalışmalara destek olacak olması.

B-Zayıflıklar

1-  Coğrafi yapının dağlık ve bazı ilçelerdeki yerleşim alanlarının birbirine uzak olması,

2-  İlin gelir kaynaklarının çok kısıtlı olması,

3-  Komşu il olan Trabzon’un İlimizle aynı teşvik yasası kapsamına alınması,

4-  İlimizde endüstri ve sanayinin gelişmemiş olması buna bağlı olarak işsizliğin olması,

5- İlimizde yakın zamanda arama, sondaj ve işletme çalışmalarına başlanılacak maden sahalarında çalışacak insan gücü için konaklama ihtiyacının yetersiz olması,

6-  Nitelikli personel eksikliği,

7-  Teknik ve ara teknik eleman yetersizliği,

8-  Personeller arasındaki ücret dengesizliği,

9- Diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim ve koordinasyonun yeterince oluşturulamaması ve ortak proje üretilememesi,

10-Kurum personellerine yeterli hizmet içi eğitimlerin verilememesi,

C-Değerlendirme

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları yeni yasal düzenlemelerle tüm ili kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ancak, İller Bankası payı dışında düzenli ve yeterli gelir bulunmayan ilimiz özel idaresinin mali durumu verilen bu görev ve sorumlulukları karşılayacak yeterlilikte değildir. Bu nedenle ilimiz gibi kalkınmada öncelikli illerin  görev ve sorumlulukları gereği hizmetlerini yerine getirebilmesi için mutlaka genel bütçe kaynaklarından desteklenmesi gerekmektedir.

İlimizde kış şartlarının ağır geçmesi ve arazinin engebeli olması sonucu doğal afetlere maruz kalmakta, yatırımlara ayrılabilecek önemli miktarda kaynak karla mücadele veya başka doğal afetlerle mücadeleye ayrılmaktadır. Bu nedenle İl Özel İdarelerinin yatırımlara daha fazla kaynak ayırabilmeleri için mali yapılarının daha da güçlendirilmesi gerekmektedir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdarelerine Merkezi Yönetim tarafından yürütülmekte olan bir çok kamu hizmeti görevi verilmiştir. Bu çerçevede; İl Çevre Düzeni Planı, Yoksullara Mikro Kredi verilmesi, İmar ve İşyerleri ile İlgili Ruhsatların verilmesi, kalkınma planlarıyla uyumlu Stratejik Planların hazırlanması ve uygulanması gibi ek görevler ve sorumluluklar verilmiştir. Ancak İl Özel İdarelerinde bu konularda uzmanlaşmış, eğitimli yeteri derecede idari personel bulunmamaktadır. Bu konularda uzmanlık isteyen bu tür görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi için, görevli personelin temel bilgi ve uygulamalar açısından hizmet içi eğitimlerle yeterli seviyeye getirilmesi ve uzman personel görevlendirilmesi gerekmektedir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile birlikte büyük bir değişim ve gelişim sürecindeki İlimiz Özel İdaresinde görev alanı ile ilgili ihtiyaç ve sorunları gidermeye yönelik iyileştirici faaliyetler imkanlar ölçüsünde ve öncelik sırasına uygun olarak yürütülmeye çalışılmaktadır.

İl Özel İdaresinin organları ile çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmanın daha üst seviyeye çıkarılması, gerek hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliği artıracak, gerekse üretilecek hizmetin kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.

Yönetim kavramının özünde bulunan top yekûn başarının olmazsa olmazları olan  organlar ve/veya çalışanlar arasında istişare, dayanışma ve yardımlaşma gibi hususlara azami özen gösterilmektedir.